|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  28.04.2017 № 1219-п |  |  | | --- | | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 29.03.2016 № 822-п «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2016-2020 годах» |   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, постановлением администрации Соль-Илецкий городской округ от 26.01.2016г. № 56-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ», постановлением администрации Соль-Илецкий городской округ от 25.02.2016г. № 411-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ постановляю:  1.Таблицу № 3 приложения № 4 к приложению № 1 постановления администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 29.03.2016 № 822-п «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2016-2020 годах» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).  Глава муниципального образования  Соль-Илецкий городской округ А.А. Кузьмин  Верно:  Ведущий специалист  организационного отдела Е.В. Телушкина  Разослано: в прокуратуру Соль-Илецкого района, управление делами, отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи, отдел архитектуры и градостроительства, МКУ по централизованной бухгалтерии МО Соль-Илецкий городской округ, финансовое управление, отдел по жилищным социальным вопросам. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к муниципальной программе  «Стимулирование развития жилищного  строительства в Соль-Илецком  городском округе Оренбургской области  в 2016–2020 годах» | | | | |
|  | Таблица 3 | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы | | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы,основного мероприятия, мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) | источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб., в ценах соответствующих годов) | | | | | | Ожидаемые результаты в 2020году |
| Всего 2016-2020 | В то числе по годам: | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Стимулирование развития жилищного строительства в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2015–2020 годах» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **269 707,79** | **2 826,39** | **3 831,40** | **3 228,00** | **2 502,00** | **257 320,00** | 1) годовой объем ввода жилья – 25,0 тыс. кв. метров общей площади; 2) доля ввода жилья индивидуальными застройщиками в общем объеме ввода жилья - 75,0 процента; 3) удельный вес введенной общей площади жилых до-мов по отношению к общей площади жилищного фонда – 1,99 процента; 4) обеспеченность населения жильем – 24,0 кв. метра на человека; 5) Ввод в эксплуатацию объектов инженерной и соци-альной инфраструктуры – 18 объектов |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 240 308,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 808,00 |
| бюджет городского округа | 29 399,79 | 2 326,39 | 3 831,40 | 3 228,00 | 2 502,00 | 17 512,00 |
| 2 | [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=56BF53D107CB560A10E135FEED276E6E417B084FFBB0F1E3034EC0F4B8F68E846BF0ECFF8E1C80A7C44806pBU7K) | "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014 - 2020 годах" | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **266 218,60** | **1 354,60** | **3 020,00** | **2 924,00** | **2 400,00** | **256 520,00** |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 239 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 250,00 |
| бюджет городского округа | 26 968,60 | 1 354,60 | 3 020,00 | 2 924,00 | 2 400,00 | 17 270,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 | «Реализация проектов жилищного строительства " | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **266 218,60** | **1 354,60** | **3 020,00** | **2 924,00** | **2 400,00** | **256 520,00** |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 239 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 250,00 |
| бюджет городского округа | 26 968,60 | 1 354,60 | 3 020,00 | 2 924,00 | 2 400,00 | 17 270,00 |
| 4 | Мероприятие 1.1.1 | «Обеспечение участка компактной жилой застройки в с.Саратовка Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области инженерными сетями» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **362,97** |  | **362,97** |  |  |  | 1) ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку, не менее 88,7 км; |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 362,97 |  | 362,97 |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.2. | «Обеспечение участка компактной жилой застройки в пос.Кирпичный Завод Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области инженерными сетями» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **385,30** |  | **385,30** |  |  |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 385,30 |  | 385,30 |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.3. | «Обеспечение участка компактной жилой застройки в пос.Маякское Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области инженерными сетями» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **448,39** |  | **448,39** |  |  |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 448,39 |  | 448,39 |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.4. | «Проектирование и строительство объекта «Инженерные сети к новой жилой застройке микрорайона «Северный» г.Соль - Илецка (газопровод высокого и низкого давления), расположенных по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **904,20** | **679,60** | **224,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 904,20 | 679,60 | 224,60 |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.4.1 | в том числе ПИР объекта «Инженерные сети к новой жилой застройке микрорайона «Северный» г.Соль - Илецка (газопровод высокого и низкого давления), расположенных по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **679,60** | **679,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 679,60 | 679,60 |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.5. | «Проектирование и строительство объекта "Газоснабжение участка новой жилой застройки микрорайона «Северный» г.Соль - Илецка" | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **871,00** | **0,00** | **721,00** | **150,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 871,00 |  | 721,00 | 150,00 |  |  |
| 10 | Мероприятие 1.1.6. | «Проектирование и строительство объекта «Строительство водопровода от станции 2-го подъема до микрорайона «Северный» в г. Соль-Илецк Оренбургской области» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **2 186,00** | **675,00** | **500,00** | **1 011,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2 186,00 | 675,00 | 500,00 | 1 011,00 |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.1.6.1 | в том числе ПИР объекта «Строительство водопровода от станции 2-го подъема до микрорайона «Северный» в г. Соль-Илецк Оренбургской области» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **1 175,00** | **675,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1 175,00 | 675,00 | 500,00 |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 1.1.7. | «Проектирование и строительство объекта «Иженерные сети водоснабжения к новой жилой застройке микрорайона «Северный» г. Соль-Илецка, рас-положенного по адресу : Оренбургская область, г. Соль-Илецк-1-ый этап» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **35 511,00** |  | **0,00** | **511,00** | **0,00** | **35 000,00** |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 33 250,00 |  |  |  |  | 33 250,00 |
| бюджет городского округа | 2 261,00 |  |  | 511,00 |  | 1 750,00 |
| 13 | Мероприятие 1.1.7.1 | в том числе ПИР объекта «Иженерные сети водоснабжения к новой жилой застройке микрорайона «Северный» г. Соль-Илецка, рас-положенного по адресу : Оренбургская область, г. Соль-Илецк-1-ый этап» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **0,00** |  | **0,00** |  |  |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 1.1.8. | «Проектирование и строительство объекта «Газоснабжение участка новой жилой застройки в пос. Шахтный Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** |  |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  |
| 15 | Мероприятие 1.1.9. | «Проектирование и строительство объекта «Газоснабжение участка новой жилой застройки в с. Угольное Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **62,00** | **0,00** | **0,00** | **62,00** |  |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  |
| 16 | Мероприятие 1.1.10. | «Проектирование и строительство объекта «Газоснабжение участка новой жилой застройки в с. Трудовое Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **527,74** | **0,00** | **377,74** | **150,00** |  |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 527,74 |  | 377,74 | 150,00 |  |  |
| 17 | Мероприятие 1.1.11. | «Проектирование и строительство объекта «Сети водоснабжения участка новой жилой застройки в пос. Шахтный Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **340,00** | **0,00** | **0,00** | **340,00** |  |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 340,00 |  |  | 340,00 |  |  |
| 18 | Мероприятие 1.1.12. | «Проектирование и строительство объекта «Сети водоснабжения участка новой жилой застройки в с. Угольное Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **182,00** | **0,00** | **0,00** | **182,00** |  |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 182,00 |  |  | 182,00 |  |  |
| 19 | Мероприятие 1.1.13. | «Проектирование и строительство сетей электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения участка новой жилой застройки в с.Боевая Гора Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **836,00** | **0,00** |  | **76,00** | **760,00** |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 836,00 |  |  | 76,00 | 760,00 |  |
| 20 | Мероприятие 1.1.14. | «Проектирование и строительство сетей электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения участка новой жилой застройки в с.Дружба Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **664,00** | **0,00** |  | **76,00** | **588,00** |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 664,00 |  |  | 76,00 | 588,00 |  |
| 21 | Мероприятие 1.1.15. | «Проектирование и строительство сетей электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения участка новой жилой застройки в с.Елшанка Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **836,00** | **0,00** | **0,00** | **76,00** | **760,00** | **0,00** |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 836,00 |  |  | 76,00 | 760,00 |  |
| 22 | Мероприятие 1.1.16. | «Проектирование и строительство сетей электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения участка новой жилой застройки в с.Тамар-Уткуль Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **10 836,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76,00** | **10 760,00** |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 |
| бюджет городского округа | 836,00 |  |  |  | 76,00 | 760,00 |
| 23 | Мероприятие 1.1.17. | «Проектирование и строительство сетей электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения участка новой жилой застройки в с.Григорьевка Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **10 836,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76,00** | **10 760,00** |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 10 000,00 |  |  |  |  | 10 000,00 |
| бюджет городского округа | 836,00 |  |  |  | 76,00 | 760,00 |
| 24 | Мероприятие 1.1.18. | «Проектирование и строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне «Северный» г. Соль-Илецка» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **200 140,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140,00** | **200 000,00** | 2) ввод в эксплуатацию (создание) объектов социальной инфраструктуры по проектам жилищного строительства, получившим государственную поддержку, не менее 3 единиц объектов; |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 186 000,00 |  |  |  |  | 186 000,00 |
| бюджет городского округа | 14 140,00 |  |  |  | 140,00 | 14 000,00 |
| 25 | Мероприятие 1.1.19. | «Проектирование и строительство детского сада на 140 мест в с. Тамар-Уткуль Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 26 | Мероприятие 1.1.20. | Проектирование и строительство объекта : "Школа на 400 мест микрорайона «Северный» г.Соль-Илецк, Оренбургской области" | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **140,00** | **0,00** | **0,00** | **140,00** | **0,00** |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 140,00 |  |  | 140,00 |  |  |
| 27 | Мероприятие 1.1.21. | Подготовка документации для участия в конкурсных отборах Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области в целях получения субсидий областного бюджета на развитие коммунальной инфраструктуры | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 28 | [Подпрограмма 2.](consultantplus://offline/ref=07BFCA9A9DEA4C40CACCE55E6F186935218E963D29DE36B4ABB0D38E03A66EE4DE4EDE313DFAB981DA35A2v102H) | "Развитие системы градорегулирования в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2016 - 2020 годах" | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **3 078,79** | **1 463,79** | **409,00** | **304,00** | **102,00** | **800,00** |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 1 058,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 |
| бюджет городского округа | 2 020,79 | 963,79 | 409,00 | 304,00 | 102,00 | 242,00 |
| 29 | Основное мероприятие 2.1. | « Разработке документов территориального планирования, градостроительного зониро-вания, местных нормативов градострои-тельного проектирования, документации по планировке территории городского округа, по модернизации автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа, по разработке и актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования городского округа» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **1 373,79** | **825,79** | **315,00** | **210,00** | **23,00** | **0,00** |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 1 373,79 | 825,79 | 315,00 | 210,00 | 23,00 | 0,00 |
| 30 | Мероприятие 2.1.1 | "Разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа" | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **15,00** | **15,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 1)Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа – 1 документ |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |
| 31 | Мероприятие 2.1.2. | "Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования Соль-Илецкий городской округ"округа" | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **3 000,00** |  | **3 000,00** |  |  |  | 2)разработка генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа- 2 документа; |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 210,00 |  | 210,00 |  |  |  |
| 32 | Мероприятие 2.1.3. | "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки территорий Соль-Илецкого городского округа" | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **370,00** | **370,00** |  |  |  |  | 6)внесение 4 -х изменений в генеральные планы, прави-ла землепользования и застройки населённых пунктов городского округа ( в документы территориального планирования и градостроительного зонирования посе-лений МО Соль-Илецкий район, до утверждения соот-ветствующих документов по Соль-Илецкому городско-му округу); |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 603,00 | 370,00 |  | 210,00 | 23,00 |  |
| 33 | Мероприятие 2.1.4. | "Разработка проектов планировки и межевания территории городского округа" | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **545,79** | **440,79** | **105,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 3)разработка 5 проектов планировки и межевания территории населённых пунктов городского округа; |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 545,79 | 440,79 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Мероприятие 2.1.4.1 | "Разработка проектов планировки и межевания центральной части г.Соль-Илецка" | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 35 | Мероприятие 2.1.4.2 | "Разработка проектов планировки и межевания учаска многоэтажной жилой застройки микрорайона Северный г. Соль-Илецка | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **131,00** | **131,00** |  |  |  |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 131,00 | 131,00 |  |  |  |  |
| 36 | Мероприятие 2.1.4.3 | "Разработка проектов планировки и межевания микрорайона Восточныйг.Соль-Илецка" | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 37 | Мероприятие 2.1.4.4 | Разработка проектов планировки и межевания участка новой жилой застройки в кадастровом квартале 56:29: 2002001 г. Соль-Илецка | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **414,79** | **309,79** | **105,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 414,79 | 309,79 | 105,00 |  |  |  |
| 38 | Мероприятие 2.1.4.5 | "Разработка проектов планировки и межевания с.Трудовое" | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 39 | Мероприятие 2.1.4.6 | "Разработка проектов планировки и межевания с.Тамар-Уткуль | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 40 | Мероприятие 2.1.5. | "Модернизация автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа" | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **0,00** |  |  |  |  |  | 4)модернизация АИСОГД– 1 система; |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 41 | Основное мероприятие 2.2 | "Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов, функциональных и территориальных зон, зон с особыми условиями использования ерритории в государственный кадастр недвижимости" | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **1 243,00** | **538,00** | **37,00** | **37,00** | **31,00** | **600,00** |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 1 058,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 |
| бюджет городского округа | 185,00 | 38,00 | 37,00 | 37,00 | 31,00 | 42,00 |
| 42 | Мероприятие 2.2.1 | "Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон муниципального образования в госу-дарственный кадастр недвижимости" | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 43 | Мероприятие 2.2.2. | "Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов муниципального образования в государственный кадастр недвижимости" | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **68,00** | **0,00** | **0,00** | **37,00** | **31,00** | **0,00** |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 68,00 |  |  | 37,00 | 31,00 |  |
| 44 | Мероприятие 2.2.3. | "Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон муниципального образования в государственный кадастр недвижимости" | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 279,00 |  |  |  |  | 279,00 |  |
| бюджет городского округа | 21,00 |  |  |  |  | 21,00 |  |
| 45 | Мероприятие 2.2.4. | "Подготовка документов для внесения сведений о границах зон с особыми условиями имспользования территории муниципального образования в государственный кадастр недвижимости" | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **875,00** | **538,00** | **37,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 779,00 | 500,00 |  |  |  | 279,00 |  |
| бюджет городского округа | 96,00 | 38,00 | 37,00 |  |  | 21,00 |  |
| 46 | Основное мероприятие 2.3. | «Техническое сопровождение ведения АИСОГД» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **362,00** | **100,00** | **57,00** | **57,00** | **48,00** | **100,00** | 5)техническое сопровождение ведения АИСОГД – 1 система; |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 362,00 | 100,00 | 57,00 | 57,00 | 48,00 | 100,00 |
| 47 | Основное мероприятие 2.4. | «Обучение специалистов по архитектуре и градостроительству» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | «Обучение специалистов по архитектуре и градостроительству» - 4 человека |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |
| 48 | Подпрограмма 3 | «Переселение граждан Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области из аварийного жилищного фонда   2016-2020 годах» | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **410,40** | **8,00** | **402,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Создание безопасных и благоприятных условий прожи-вания граждан |
| областной бюджет; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 410,40 | 8,00 | 402,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Основное меприятие 3.1 | расселение аварийного жилого фонда | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **410,40** | **8,00** | **402,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 410,40 | 8,00 | 402,40 |  |  |  |
| 50 | меприятие 3.1.1 | Переселение граждан из многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: г. Соль-Илецк ул. Победы, 117 | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **всего,** | **410,40** | **8,00** | **402,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| областной бюджет; | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 410,40 | 8,00 | 402,40 |  |  |  |