|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**   |  | | --- | | **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  26.08.2016 № 2598-п |   О внесении изменений в постановление от 30.03.2016г.  № 884-п «Об утверждении муниципальной программы  «Благоустройство и озеленение на территории  муниципального образования Соль-Илецкий  городской округ на 2016-2017годы»  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ постановлением администрации муниципального образования Соль-Илецкого городского округа от 26.01.2016 г. № 56-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ», постановлением от 25.02.2016г. № 411-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»:  1.Внести изменения в приложение к постановлению от 30.03.2016г. № 884-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2017годы» и изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приложению.  2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ по экономике, бюджетным отношениям и инвестиционной политике Н.Н. Сахацкого.  3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).  Глава муниципального образования  Соль-Илецкий городской округ В.И. Трибушной  Верно  Управление делами В.С. Умрихин  Разослано: прокуратура, отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи, управление делами, МБУ «УГХ г. Соль-Илецк», Финансовое управление, МКУ по Централизованной бухгалтерии.  Приложение  к постановлению администрации  Соль-Илецкого городского округа  от 26.08. 2016 № 2598-п  **Паспорт муниципальной программы**  **«**Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округна 2016 - 2017 годы»   |  |  | | --- | --- | | Ответственный исполнитель Программы | отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | | Соисполнители Программы | Отсутствует | | Участники Программы | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | | Подпрограммы Программы | 1.«Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017гг.».  2.«Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017гг.»  3.«Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017гг.» | | Цель Программы | Формирование комфортной среды жизнедеятельности и благоустройство объектов территорий городского округа. | | Задачи Программы | Улучшение внешнего облика округа, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной городской среды. | | Показатели (индикаторы) Программы | Площадь благоустроенной территории. | | Срок и этапы реализации Программы | Реализация Программы начинается с 2016 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок 2016- 2017 г. | | Объем бюджетных ассигнований Программы | Объем финансирования из бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017 годы  Всего 45917,800тыс.руб. в том числе:  -по подпрограмме «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017гг.» 3 814 тыс. руб.  2016 год - 1314 тыс. руб.  2017 год - 2500 тыс. руб.  -по подпрограмме «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017 гг.» -18895,800 тыс. руб.  2016 год - 8927,800 тыс. руб.  2017 год - 9968,00 тыс. руб.  -по подпрограмме «Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-территории Соль-Илецкого городского округа в 2016-2017гг.» - 23208 тыс.руб.  2016 год - 9 708 тыс. руб.  2017 год - 13500 тыс. руб. | | Ожидаемые результаты  реализации Программы | Повышение общего уровня благоустроенности городского округа. |   1. Характеристика состояния и обоснование проблем связанная с благоустройством, озеленением и содержанием уличного освещения  на территории Соль-Илецкого городского округа  1.1.Характеристика существующего состояния в направлении по озеленению и благоустройству городского округа.  Формирование благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ является основной целью органов местного самоуправления муниципального образования Соль-Илецкий городской округ.  Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства городского округа наличие организованных мест для массового отдыха людей (скверы, парки, площади), качественного искусственного освещения, озеленения Соль-Илецкого городского округа и прочих факторов.  Вопросы содержания и эксплуатации системы благоустройства Соль-Илецкого городского округа, а также вопросы текущего и капитального ремонта элементов благоустройства являются важными, требующими каждодневного внимания и эффективного решения.  Для обеспечения безопасного, комфортного, благоприятного и привлекательного проживания населения Соль-Илецкого городского округа необходимо оказание услуг по их ежедневному содержанию и выполнению работ по поддержанию должного технического состояния всех конструктивных составляющих элементов. Для поддержания их в надлежащем эстетическом и техническом состоянии необходимо проведение текущих ремонтов (восстановление покрытий из тротуарной плитки, восстановление железобетонных газонных бордюров, замена металлических ограждений, ремонт ступеней, установка поручней, окраска металлических и железобетонных конструкций, замена светильников, замена конструкции фонтана, замена сетей водоснабжения и электроснабжения).  Увеличение количества зеленых насаждений, а также уменьшение и очистка территорий несанкционированных свалок на территории Соль-Илецкого городского округа является важной составляющей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического разнообразия.  Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, главнейшей из которых является улучшение микроклимата в городском округе. С целью улучшения качества существующих зеленых насаждений на территории Соль-Илецкого городского округа проводятся ежегодные общегородские субботники по озеленению. В преддверии проведения субботников по озеленению завозится саженцы деревьев. За прошедший 2015 год в рамках национального проекта «Лес Победы» на территории Соль-Илецкого городского округа проведены мероприятия по высадке 110 саженцев Березы, 25 саженцев Клёна остролистного в сквере Победы по ул. Карла Маркса, 300 саженцев Тополя – пирамидального по ул. Южная, 100 саженцев Тополя пирамидального – по ул. Магистральная, 150 саженцев Тополя пирамидального в сквере Александрова, 20 саженцев Березы– по ул. Солнечная, 14 саженцев Тополя пирамидального привокзальная площадь, 30 саженцев Тополя пирамидального ул. Сиреневая Зеленый Клин, 100 саженцев Березы ул. Восточная, всего саженцев 849 шт.  Для создания приятного эстетического созерцания, декоративное оформление городской среды Соль-Илецкого городского округа в летний период представлено ежегодно сменяемыми цветниками на клумбах.  В целях объединения усилий для решения задач благоустройства, улучшения санитарного состояния территорий общего пользования Соль-Илецкого городского ежегодно проводятся общегородские субботники, месячники по наведению санитарного порядка, организовываются акции - «Чистые берега», «Эстафета Чистоты», в которых принимают участие предприятия округа на закрепленных за данными предприятиями территориями, также в парках Победы, парк им. Ленина, сквер «Борцам Революции», парк Горняков, сквер на Привокзальной площади, сквер Александрова, сквер Зои Космодемьянской, сквер Южный, приводятся в порядок дворовые территории многоквартирных домов.  Предоставление услуг уличного освещения напрямую влияет на здоровье и жизнедеятельность граждан городского округа, на безопасность передвижения по улицам и дворам, а так же на уровень преступности.  Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала и эффективного обслуживания населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.  Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на содержание объектов внешнего благоустройства и проведение ремонтно-восстановительных работ, постоянно растет.  Кроме того, на изменении уровня благоустройства территории сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов износу объектов благоустройства способствует увеличению интенсивности эксплуатационного воздействия.  В целях обеспечения комфортности световой среды территории Соль-Илецкого городского округа необходимо проведение работ по капитальному ремонту объектов наружного освещения улиц, содержание уличного освещения.  Уровень благоустройства территории представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития.  Комплексное решение обозначенных проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания в Соль-Илецком городском округе.  Для успешного решения проблемы сохранения растительного мира, улучшения эстетичного вида Соль-Илецкого городского округа, создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижения экологического равновесия, сохранение окружающей природной среды, увеличения объемов зеленых насаждений и повышения уровня благоустройства территории Соль-Илецкого городского округа разработана данная муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по повышению уровня благоустройства территории Соль-Илецкого городского округа.  На территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ расположены кладбища, содержание которых требует определенных затрат.  Актуальность разрабатываемой муниципальной программы обусловлена еще тем, что озеленение, благоустройство и функционирование уличного освещения является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия, благотворно влияющие на психофизическое состояние человека, что особенно важно в период интенсивного роста тонуса городской жизни.  Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории Соль-Илецкого городского округа.    2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  муниципальной программы  Целями Программы является:  -формирование комфортной среды жизнедеятельности и благоустройство объектов и территорий городского округа.  Реализация Программы позволит пньовнязация Программы позволит:овысить уровень благоустроенности городского округа.  Таким образом, настоящая Программа объединяет и координирует деятельность по реализации всех мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения экологической безопасности для населения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.  Срок реализации Программы - 2016 - 2017 годы.  3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы достижения целей и решения задач Программы  Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы отражены в приложении № 4 к Программе.  4. Сроки и этапы реализации Программы  Программа реализуется в период с 2016 года по 2017 год, что позволит решить поставленные цели и задачи по озеленению, благоустройству и освещению городского округа. Этапы реализации Программы не выделяются.  5. Характеристика основных мероприятий Программы  Для достижения поставленной цели и установленных задач в рамках Программы предусматривается реализация следующих подпрограмм:  1. «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017гг.» приложение № 1 к муниципальной программе  2.«Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017гг.» приложение № 2 к муниципальной программе.  3.«Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017гг.» приложение № 3 к муниципальной программе.  6. Ресурсное обеспечение Программы  Общий объем финансирования для реализации мероприятий Программы составит 45917,800тыс. рублей, в том числе по годам:  по подпрограмме «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017гг.» 3 814 тыс. руб.  2016 год - 1314 тыс. руб.  2017 год - 2500 тыс. руб.  -по подпрограмме «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016 -2017 гг.» - 18895,800 тыс. руб.  2016 год -  8927,800 тыс. руб.  2017 год - 9968,00 тыс. руб.  -по подпрограмме «Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017гг.» -23208 тыс.руб.  2016 год - 9 708 тыс. руб.  2017 год - 13500 тыс. руб.  Источником финансирования Программы является муниципальный бюджет муниципального образования Соль-Илецкий городской округ.  Ресурсное обеспечение Программы отражено в приложении № 5 к Программе. | | | | |  |
|  |  |  |

Приложение № 1 к муниципальной

Программе «Благоустройство и

озеленение на территории

муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ на

2016-2017годы»

**Паспорт муниципальной подпрограммы**

«Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округна 2016-2017 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи |
| Участники Подпрограммы | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Цель Подпрограммы | Увеличение площади зеленых насаждений на территории округа |
| Задачи Подпрограммы | Содержание зеленых зон отдыха на территории округа. |
| Показатели (индикаторы) Подпрограммы | Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников - 1000 шт. |
| Срок и этапы реализации Подпрограммы | Реализация Программы начинается с 2016 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок 2016- 2017 г. |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объем финансирования из бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017 годы  Всего 3814 тыс. руб. в том числе:  2016 год - 1314 тыс. руб.  2017 год - 2500 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение количества зелёных зон для отдыха граждан. |

1. Характеристика состояния и обоснование проблем связанная с озеленением территории Соль-Илецкого городского округа

Роль зеленых насаждений в создании оптимальных условий для труда и отдыха жителей городских населенных пунктов трудно переоценить. Листовая поверхность растений является мощным резервом биосферы и всех ее экологических систем. Они участвуют в формировании основных элементов застройки, придавая им особый колорит богатством форм и красок. Таким образом, озеленение - одно из эффективнейших средств улучшения среды населенного пункта как по результатам, срокам осуществления, так и по стоимости.

Известно, что защитные свойства деревьев находятся в прямой пропорциональной зависимости от их продуктивности. Ухудшение санитарного состояния деревьев снижает их защитные свойства.

Парки, скверы, зеленые зоны населенных пунктов засоряются бытовыми и строительными отходами, что ухудшает экологическую и санитарную обстановку в населенных пунктах, оказывает отрицательное воздействие на здоровье людей, особенно детей и подростков. В результате антропогенного воздействия уменьшаются площади не только искусственно посаженных зеленых насаждений, но и лесов.

Для успешного решения проблемы сохранения растительного мира, улучшения эстетического вида городских территорий, создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижения экологического равновесия, повышения качества окружающей природной среды, увеличения объемов зеленых насаждений и повышения уровня благоустройства городских территорий назрела необходимость разработки и реализации программы по благоустройству и озеленению территории муниципального образования Соль-Илецкого городского округа.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной подпрограммы

Целями и задачами Подпрограммы является - увеличение площади зеленых насаждений на территории округа.

Реализация подпрограммы позволит увеличить количество зелёных зон для отдыха граждан.

Срок реализации подпрограммы - 2016 – 2017 годы.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Программа реализуется в период с 2016 года по 2017 год, что позволит решить поставленные цели и задачи по озеленению Соль-Илецкого городского округа.

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Для достижения поставленной цели и установленных задач в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих мероприятий:

приобретение саженцев деревьев и кустарников различных пород для посадки по округу, а так же обеспечения муниципальных учреждений, инициативных групп саженцами деревьев и кустарников для озеленения улиц, бюджетных учреждений и дворовых территорий. Выполнение работ по уходу за вновь посаженными саженцами. Оформление клумб цветочной рассадой. Опиловка зеленых насаждений. Полив газонов и деревьев.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования для реализации мероприятий подпрограммы составит 3814 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 1314 тыс. руб.

2017 год - 2500 тыс. руб.

Источником финансирования Программы является муниципальный бюджет муниципального образования Соль-Илецкий городской округ.

6. Информация о значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы.

Мероприятия подпрограммы «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округна 2016-2017 годы» позволит

увеличить количество высаженных саженцев деревьев и кустарников - 1000 шт.

Приложение № 2 к муниципальной

Программе «Благоустройство и

озеленение на территории

муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ на

2016-2017годы»

Паспорт муниципальной подпрограммы

«Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017 гг.»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Участники Подпрограммы | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Цель подпрограммы | Сохранение общего уровня благоустроенности территории округа. |
| Задачи Подпрограммы | Ремонт памятников, мемориалов, стел.  Содержание мест захоронений.  Наведение санитарного порядка на территории округа. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | Количество отремонтированных памятников, мемориалов и малых архитектурных форм.  Улучшение содержания мест захоронений расположенных на территории округа.  Улучшение санитарного состояния округа (площадь убранной территории). |
| Срок и этапы реализации подпрограммы | Реализация Программы начинается с 2016 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок 2016- 2017 г. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования из бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017 годы  Всего 18 895,800 тыс.руб. в том числе:  2016 год - 8927,800 тыс. руб.  2017 год - 9968,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы | Улучшение благоустроенности и санитарного состояние городского округа. |

1. Характеристика состояния и обоснование проблем связанная с благоустройством территории Соль-Илецкого городского округа

Необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена общим состоянием улично-дорожной сети на территории города Соль-Илецка. Общая протяженность улично-дорожной сети на территории округа составляет 131,5 км., и в настоящее время в округе отсутствует достаточное количество обустроенных тротуаров, пешеходных дорожек. Также в связи с ежегодным увеличением пребывания в летнее время гостей города, необходимо увеличение количества обустроенных тротуаров и пешеходных дорожек для обеспечения безопасного передвижения пешеходов.

Комфортность передвижения населения определяется уровнем благоустройства городского округа наличие организованных и обустроенных тротуаров, пешеходных дорожек, мест стоянок для автомобильного транспорта.

Также необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена необходимостью решения задач благоустройства территорий, улучшения санитарного состояния территорий общего пользования Соль-Илецкого городского округа.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной подпрограммы

Целью Подпрограммы является:

сохранение общего уровня благоустроенности территории округа.

Реализация подпрограммы позволит:

повысить уровень благоустроенности городского округа, а именно улучшить санитарное состояние округа, повысить уровень по содержанию мест захоронения на территории округа, производить текущий ремонт ограждений парков и скверов, ремонт памятников, стел на территории города Соль-Илецка.

Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2017 годы.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Программа реализуется в период с 2016 года по 2017 год, что позволит решить поставленные цели и задачи по благоустройству Соль-Илецкого городского округа.

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Для достижения поставленной цели и установленных задач в рамках подпрограммы предусматривается реализация мероприятий:

2016г.

- текущий ремонт ограждений парков и скверов, ремонт памятников, стел на территории города Соль-Илецка;

-подготовка проектно-сметной документации по строительству тротуара по ул. Ленинградская (от ул. Садовая до ул. Уральская);

- экспертиза сметной документации включая смету и результаты инженерных изысканий объекта «Строительство тротуара по ул. Ленинградская (от ул. Садовая до ул. Уральская)»;

- содержание мест захоронений на территории округа,

-наведение порядка на территории округа в части в санитарной очистки.

2017г.

-текущий ремонт ограждений парков и скверов, ремонт памятников, стел на территории города Соль-Илецка;

- строительство тротуара по ул. Ленинградская (от ул. Садовая до ул. Уральская);

-работы по благоустройству территории (санитарная очистка) по округу;

- содержание мест захоронений на территории округа,

- наведение порядка на территории округа в части в санитарной очистки.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования для реализации мероприятий подпрограммы составит 18 895,800 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 8927,800 тыс. руб.

2017 год - 9968,00 тыс. руб.

Источником финансирования Программы является муниципальный бюджет муниципального образования Соль-Илецкий городской округ.

6. Информация о значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы.

Мероприятия подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017 гг.» позволят увеличить

количество отремонтированных памятников, мемориалов и малых архитектурных форм, улучшить содержание мест захоронений, улучшить санитарное состояние округа.

Приложение № 3 к муниципальной

Программе «Благоустройство и

озеленение на территории

муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ на

2016-2017годы»

**Паспорт муниципальной подпрограммы**

**«**Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017 гг.»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Участники Подпрограммы | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Цель Подпрограммы | Содержание уличного освещения на территории округа. |
| Задачи Подпрограммы | Реконструкция, ремонт системы уличного освещения, с установкой светильников на территории городского округа. |
| Показатели (индикаторы) Подпрограммы | Протяженность освещенных частей улиц - 51,6 км.  Количество замененных светильников на светодиодные – 300 шт. |
| Срок и этапы реализации Подпрограммы | Реализация Программы начинается с 2016 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок 2016- 2017 г. |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объем финансирования из бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017 годы  Всего 23208 тыс.руб. в том числе:  2016 год – 9 708 тыс. руб.  2017 год – 13500 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты  реализации Подпрограммы | 1. Бесперебойное функционирование уличного освещения.  2.Увеличение количества модернизированных светильников. |

1.Характеристика состояния и обоснование проблем связанная с содержанием уличного освещения на территории Соль-Илецкого городского округа

Необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена общим состоянием сетей наружного освещения на территории Соль-Илецкого городского округа.

Администрация Соль-Илецкого городского округа предоставляет услугу населению по наружному освещению центральных и внутриквартальных дорог, пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, парков, скверов. Аварийность и количество технологических отказов на сетях наружного освещения должны быть как можно реже. В связи с этим требуется привести сети наружного освещения в соответствие со СНиП 23-05-95\* "Естественное и искусственное освещение".

Последовательное выполнение планируемых программных мероприятий и их своевременное финансирование позволит достичь поставленных задач и требуемых результатов.

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной подпрограммы

Цель Подпрограммы:

-содержание уличного освещения на территории округа.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

-реконструкция, ремонт системы уличного освещения, с установкой светильников на территории городского округа.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Программа реализуется в период с 2016 года по 2017 год, что позволит решить поставленные цели и задачи по благоустройству Соль-Илецкого городского округа.

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Работа по содержанию и ремонту уличного освещения носит плановый характер и осуществляется в соответствии с данной Подпрограммой, которая составлена на основе имеющихся стратегических целей и задач с учетом их приоритета. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

Объемы финансирования Подпрограммы определяются на 2016 год, 2017 год в процессе формирования бюджетов и подлежат корректировке.

Подпрограммой предусматривается выполнить мероприятия на территории городского округа по содержанию освещения: центральных и внутриквартальных дорог, пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, парков, скверов.

Результатом Подпрограммы послужит:

-бесперебойное функционирование уличного освещения.

-увеличение количества модернизированных светильников.

Для достижения поставленной цели и установленных задач в рамках подпрограммы предусматривается реализация мероприятий:

2016 г.

-оплата за потребленную электроэнергию на территории округа

-подготовка проектно-сметной документации экспертиза проектной документации по монтажу уличного освещения. Монтаж сети уличного освещения (ул. Пригородная)

-подготовка проектно-сметной документации, экспертиза проектной документации по монтажу уличного освещения ул. Южная, монтаж сети уличного освещения ул. Южная

-приобретение (закупка) светодиодных светильников в количестве 150 шт., текущее содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения (ремонт, замена)

2017г.

-оплата за потребленную электроэнергию на территории округа

-подготовка проектно-сметной документации, экспертиза проектной документации по монтажу уличного освещения ул. Южная, монтаж сети уличного освещения ул. Южная

-приобретение (закупка) светодиодных светильников в количестве 150 шт., текущее содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения (ремонт, замена).

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования для реализации мероприятий подпрограммы составит 23 418 тыс. рублей, в том числе по годам:

«Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016 -2017 гг.» 23208 тыс.руб.

2016 год – 9 708 тыс. руб.

2017 год – 13500 тыс. руб.

Источником финансирования Программы является муниципальный бюджет муниципального образования Соль-Илецкий городской округ.

6. Информация о значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы.

Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016 -2017 гг.» позволят увеличить протяженность освещенных частей улиц - 51,6 км.,

увеличить замененных светильников на светодиодные – 150 шт.

Приложение № 4 к муниципальной

Программе «Благоустройство и

озеленение на территории

муниципального образования

Соль-Илецкого городского округа на

2016-2017годы»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 №\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 1 Сведения

о показателях (индикаторах) Программы,

Подпрограмм и их значения

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| прогноз | Прогноз | Прогноз |
| 1 | 2 | 3 |  | 6 | 7 |
| 1. | Площадь благоустроенной территории. | Кв.м. | 76000 | 76202 | 76202 |
| 2. | **Подпрограмма 1. «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017гг.»** | | | |  |
| 3. | Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников | шт. | 849 | 500 | 1000 |
| 4. | **Подпрограмма 2. «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2017 гг.»** | | | |  |
| 5. | Количество отремонтированных памятников, мемориалов и малых архитектурных форм | Ед. | 2 | 3 | 3 |
| 6. | Улучшение санитарного состояния округа (площадь убранной территории) | Кв.м. | 365250 | 365250 | 365250 |
| 7. | Улучшение содержания мест захоронений расположенных на территории округа | Га. | 230 | 230 | 230 |
| **8. Подпрограмма 3.«Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016 -2017 гг.».** | | | | |  |
| 9. | Протяженность освещенных частей улиц | км. | 49,5 | 50,1 | 51,6 |
| 10. | Количество замененных светильников на светодиодные | шт. | 50 | 150 | 300 |

Таблица 2

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | | Ожидаемый конечный результат (краткое описание) | | | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | | Связь с показателями(индикаторами) Программы (Подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 |
| «Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016 - 2017 годы» | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=07BFCA9A9DEA4C40CACCE55E6F186935218E963D29DE36B4ABB0D38E03A66EE4DE4EDE313DFAB981DA34AAv10DH). «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкого городского округа в 2016-2017 гг.». | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие**  **Посадка и уход за зелеными насаждениями в парках и скверах** | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2017г. | Увеличение количества зелёных зон для отдыха граждан. | | | Снижение площади зеленых насаждений | | Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников - 1000 шт. |
| 2. | **Мероприятие 1.1**  Приобретение саженцев деревьев и кустарников | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2017г. |  | | |  | |  |
| 3. | **Мероприятие 1.2.**  Приобретение саженцев рассады цветов, семян газонной травы | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2017г. |  | | |  | |  |
| 4. | **Мероприятие 1.3.**  Санитарная обрезка деревьев и спил аварийных деревьев | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2017г. |  | | |  | |  |
| 5. | **Мероприятие 1.4.**  Полив зеленых насаждений из водопроводной сети по показаниям приборов учета | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2017г. |  | | |  | |  |
| 6 | **Мероприятие 1.5.**  Услуги по поливу зеленых насаждений автомашиной КДМ | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2017г. |  | | |  | |  |
| 7. | **Мероприятие 1.6.**  Окос сорной травы (ядовитой, наркосодержащей, аллергенной и др.) | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2017г. |  | | |  | |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкого городского округа в 2016-2017 гг.» | | | | | | | | | | | |
| 8. | **Основное мероприятие**  **Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ** |  | 2016 г. | | 2017 г. | Улучшение благоустроенности городского округа. | | Не выполнение мероприятий по благоустройству | | | Увеличение количества отремонтированных памятников, мемориалов и малых архитектурных форм |
| 9. | **Основное мероприятие 1.**  Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2017г. |  | |  | | | Улучшение санитарного состояния округа |
| 10. | **Мероприятие 1.1.**  Работы по благоустройству территории (санитарная очистка) по округу | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2017г. |  | |  | | |  |
| 11. | **Мероприятие 1.2.**  Текущий ремонт ограждений парков и скверов, ремонт памятников, стел на территории города Соль-Илецка | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2017г. |  | |  | | |  |
| 12. | **Мероприятие 1.3.**  Прием и захоронение твердых бытовых отходов на территории полигона ТБО | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2017г. |  | |  | | |  |
| 13. | **Мероприятие 1.4.**  Вынос и закрепление на местности отдельных точек объектов благоустройства | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2016г. |  | |  | | |  |
| 14. | **Мероприятие 1.4.** Строительство тротуара по ул. Ленинградская (от ул. Садовая до ул. Уральская)  -подготовка сметной документации по строительству тротуара по ул. Ленинградская (от ул. Садовая до ул. Уральская);  -Экспертиза сметной документации  включая смету и результаты инженерных изысканий объекта «Строительство тротуара по ул. Ленинградская (от ул. Садовая до ул. Уральская)» | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2017г. |  | |  | | |  |
| 15. | **Мероприятие 1.5.**  Подготовка эскизов, проектов благоустройства территорий города Соль-Илецка, схем размещения рекламных конструкций на территории округа, вынос и закрепление на местности отдельных точек объектов благоустройства | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2017г. |  | |  | | |  |
| 16. | **Основное мероприятие 2.**  Содержание мест захоронений на территории округа | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2017г. |  | |  | | |  |
| Подпрограмма 3. «Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городского округа в 2016-2017 гг.» | | | | | | | | | | | |
| 17. | **Основное мероприятие**  **Уличное освещение** | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2017г. | Бесперебойное функционирование уличного освещения. | Не выполнение мероприятий по уличному освещению территории округа | | | Бесперебойное функционирование уличного освещения. Увеличение протяженности освещенных частей улиц - 51,6 км. | |
| 18. | **Мероприятие 1.**  Оплата за потребленную электроэнергию | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2017г. |  |  | | |  | |
| 19. | **Мероприятие 2.**  Разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектной документации по монтажу уличного освещения. Монтаж сети уличного освещения (ул. Южная) | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2017г. |  |  | | |  | |
| 20. | **Мероприятие 3.**  Разработка проектно-сметной документации экспертиза проектной документации по монтажу уличного освещения. Монтаж сети уличного освещения (ул. Пригородная) | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2017г. |  |  | | |  | |
| 21. | **Мероприятие 4.**  Приобретение (закупка) светодиодных светильников в количестве 300 шт. | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2017г. |  |  | | |  | |
| 22. | **Мероприятие 5.**  Ремонт и содержание уличного освещения по городу Соль-Илецку | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2017г. |  |  | | |  | |
| 23. | **Мероприятие 6.**  Ремонт и содержание уличного освещения по сельским населенным пунктам | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | | 2017г. |  |  | | |  | |

Приложение № 5 к муниципальной

Программе «Благоустройство и

озеленение на территории

муниципального образования

Соль-Илецкого городского округа на

2016-2017годы»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 №\_\_\_\_\_\_\_\_

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб., в ценах соответствующих годов) | | | Ожидаемые результаты в 2017 году |
| Всего за 2016-2017гг. | В том числе по годам | |
|  | 2016г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа | **«Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкого городского округа на 2016-2017 гг.»** | Всего,  в том числе:  Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **Всего,**  **в том числе:** | **45917,800** | **19949,800** | **25968,0** | Повышение общего уровня благоустроенности городского округа.  Увеличение количества зеленых насаждений на территории городского округа.  Содержание уличного освещения на территории округа. |
| **бюджет городского округа** |  | **19949,800** | **25968,0** |
| 2 | Подпрограмма 1 | **«Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкого городского округа в 2016-2017гг.»** |  | **Всего,**  **в том числе:** | **3814,0** | **1314,0** | **2500,0** | Увеличение количества зелёных зон для отдыха граждан. |
| 3 | **Основное мероприятие**  **Посадка и уход за зелеными насаждениями в парках и скверах** |  |  | **Всего,**  **в том числе:** | **3814,0** | **1314,0** | **2500,0** | Увеличение количества зелёных зон для отдыха граждан |
| 4 | -иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  **Мероприятие 1.1**  Приобретение саженцев деревьев и  Кустарников |  |  |  | 320,0 | 80,0 | 240,0 | Увеличение количества зелёных зон для отдыха граждан |
| 5 | **Мероприятие 1.2.**  Приобретение саженцев рассады цветов, семян газонной травы |  |  |  | 240,0 | 80,0 | 160,0 | Увеличение количества зелёных зон для отдыха граждан |
| 6 | **Мероприятие 1.3.**  Санитарная обрезка деревьев и спил аварийных деревьев |  |  |  | 934,0 | 234,0 | 700,0 | Улучшение эстетического вида городских территорий |
| 7 | **Мероприятие 1.4.**  Полив зеленых насаждений из водопроводной сети по показаниям приборов учета |  |  |  | 760,0 | 60,0 | 700,0 | Сохранение зеленых насаждений |
| 8 | **Мероприятие 1.5.**  Услуги по поливу зеленых насаждений автомашиной КДМ |  |  |  | 260,0 | 260,0 |  | Сохранение зеленых насаждений |
| 9 | **Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг**  **Мероприятие 1.6.**  Окос сорной травы (ядовитой, наркосодержащей, аллергенной и др.) |  |  |  | 1300,0 | 600,0 | 700,0 |  |
| 10 | **Подпрограмма 2** | **«Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкого городского округа в 2016-2017гг.»** |  | **Всего,**  **в том числе:** | **18 895,800** | **8927,800** | **9 968,00** | Улучшение благоустроенности и санитарного состояние городского округа. |
| 11 | **Основное мероприятие 1.**  Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |  |  | **Всего,**  **в том числе:** | **18895,800** | **8157,800** | **9968,00** | Улучшение благоустроенности и санитарного состояние городского округа. |
| 12 | **Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг** |  |  |  | 14940,800 | 7792,800 | 7198,00 |  |
| 13 | **Мероприятие 1.1.**  Работы по благоустройству территории (санитарная очистка) по округу |  |  |  |  | 6868,0 |  | Улучшение благоустроенности и санитарного состояние городского округа |
| 14 | **Мероприятие 1.2.**  Текущий ремонт ограждений парков и скверов, ремонт памятников, стел на территории города Соль-Илецка |  |  |  |  | 300,00 |  | Увеличение количества отремонтированных памятников, мемориалов и малых архитектурных форм. |
| 15 | **Мероприятие 1.3.**  Прием и захоронение твердых бытовых отходов на территории полигона ТБО |  |  |  |  | 574,80 |  | Улучшение санитарного состояние городского округа. |
| 16 | **Мероприятие 1.4.**  Вынос и закрепление на местности отдельных точек объектов благоустройства |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 17 | **-иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** |  |  |  |  | 365,00 |  |  |
| 18 | **Мероприятие 1.4.**  Строительство тротуара по ул. Ленинградская (от ул. Садовая до ул. Уральская)  -подготовка сметной документации по строительству тротуара по ул. Ленинградская (от ул. Садовая до ул. Уральская);  -Экспертиза сметной документации  включая смету и результаты инженерных изысканий объекта «Строительство тротуара по ул. Ленинградская (от ул. Садовая до ул. Уральская)» |  |  |  | 2015,00 | 15,00 | 2000,0 | Улучшение благоустроенности городского округа |
| 19 | **Мероприятие 1.5.**  Подготовка эскизов, проектов благоустройства территорий города Соль-Илецка, схем размещения рекламных конструкций на территории округа, |  |  |  | 350,0 | 350,0 |  | Улучшение благоустроенности городского округа |
| 20 | **Основное мероприятие 2.**  Содержание мест захоронений на территории округа |  |  |  | 1540, | 770,0 | 770,0 | Улучшение содержания мест захоронений |
| 21 | **Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг** |  |  |  | 1540,0 | 770,0 | 770,0 |  |
| 22. | **Подпрограмма 3** | **«Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкого городского округа в 2016-2017гг.»** |  | **Всего,**  **в том числе:** | **23208,0** | **9 708,0** | **13500,0** | Бесперебойное функционирование уличного освещения.  Увеличение количества модернизированных светильников. |
| 23. | **Основное мероприятие.**  **Уличное освещение** |  |  |  | 23208,0 | 9708,0 | 13500 | Бесперебойное функционирование уличного освещения. |
| 24. | **иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** |  |  |  | 22500,0 | 9000,0 | 13500 |  |
| 25. | **Мероприятие 1.1.**  Оплата за потребленную электроэнергию |  |  |  | 18900,0 | 8000,0 | 10900,0 | Бесперебойное функционирование уличного освещения. |
| 26. | **Мероприятие 1.2.**  Разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектной документации по монтажу уличного освещения. Монтаж сети уличного освещения (ул. Южная) |  |  |  | 515,0 | 15,0 | 500,0 | Увеличение количества модернизированных светильников. |
| 27. | **Мероприятие 1.3.**  Разработка проектно-сметной документации экспертиза проектной документации по монтажу уличного освещения. Монтаж сети уличного освещения (ул. Пригородная) |  |  |  | 115,0 | 115,0 | - | Увеличение количества модернизированных светильников. |
| 28. | **Мероприятие 1.4.**  Приобретение (закупка) монтаж светодиодных светильников в количестве 300 шт., |  |  |  | 2930,0 | 870,00 | 2 100,0 | Увеличение количества модернизированных светильников. |
| 29. | **Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям** **товаров, работ, услуг** |  |  |  | 708,0 | 708,0 |  |  |
| 30. | **Мероприятие 5.**  Ремонт и содержание уличного освещения по городу Соль-Илецку |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  | Увеличение количества модернизированных светильников. |
| 31. | **Мероприятие 6.**  Ремонт и содержание уличного освещения по сельским населенным пунктам |  |  |  | 408,0 | 408,0 |  | Увеличение количества модернизированных светильников. |