|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  15.02.2018 № 333-п |  |  | | --- | | О внесении изменений в постановление администрации Соль-Илецкого городского округа от 25.03.2016 № 777-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе на 2016 - 2019 годы» | |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, постановлением администрации Соль-Илецкий городской округ от 26.01.2016г. № 56-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ», постановлением администрации Соль-Илецкий городской округ от 25.02.2016г. № 411-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» постановляю:

1. Внести следующие изменения в программу«Развитие туризма вСоль-Илецком городском округе»:
   1. Строку паспорта программы «Объём бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования из бюджета Соль-Илецкого городского округа в 2016-2020 годы – 449 619,56 тыс. рублей,

в том числе по годам:

- 2016 г. – 301823,51 тыс. рублей;

- 2017 г. – 133 330,65 тыс. рублей;

- 2018 г. – 9545,40 тыс. рублей;

-2019 г. – 3920,00 тыс. рублей;

-2020г.- 1000,0 тыс. рублей.»

1.2. Первый абзац раздела 5.Ресурсное обеспечение Программы изложить в новой редакции

«Объем финансирования из бюджета Соль-Илецкого городского округа в 2016-2020 годы – 449 619,56 тыс. рублей,

в том числе по годам:

- 2016 г. – 301823,51 тыс. рублей;

- 2017 г. – 133 330,65 тыс. рублей;

- 2018 г. – 9 545,40 тыс. рублей;

-2019 г. – 3 920,00 тыс. рублей;

-2020г.- 1 000,0 тыс. рублей.»

2.Приложение №3 к программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа-заместителя главы администрации городского округа по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ - В.П. Вдовкина.

4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования),за исключением изменений на 2018-2020 года, которые вступают в силу с 01.01.2018 года.

Глава муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ А.А. Кузьмин

Верно:

Ведущий специалист

организационного отдела Е.В. Телушкина

Разослано: в прокуратуру Соль-Илецкого района, организационный отдел, отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи, комитет экономического анализа и прогнозирования, МКУ по централизованной бухгалтерии МО Соль-Илецкий городской округ, финансовое управление.

Приложение

к постановлению администрации городского округа

от 15.02.2018 г. № 333-п

Приложение 3

к муниципальной программе "Развитие туризма

в Соль-Илецком городском округе"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

"Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе"

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы,основного мероприятия, мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб., в ценах соответствующих годов) | | | | | | Ожидаемые результаты в 2020году |
| Всего 2016-2020 | В то числе по годам: | | |  |  |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе на 2016-2019 годы» | Всего, в том числе | **всего,** | **449 619,56** | **301 823,51** | **133 330,65** | **9 545,40** | **3 920,00** | **1 000,00** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 162 421,50 | 41 864,00 | 120 557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 39 198,06 | 11 959,51 | 12 773,15 | 9 545,40 | 3 920,00 | 1 000,00 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1 | Создание туристско-рекреационного кластера на базе курорта местного значения "Соленые озера" в Соль-Илецком городском округе | Администрация Соль-Илецкого городского округа | **всего,** | **358 885,96** | **292 564,60** | **62 231,25** | **2 770,10** | **1 320,00** | **1 000,00** | ввод в эксплуатацию |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 100 243,40 | 41 864,00 | 58 379,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 10 642,56 | 2 700,60 | 3 851,85 | 2 770,10 | 1 320,00 | 1 000,00 |
| 3 | Основное мероприятие 2 | Строительство и Реконструкция дорог города Соль-Илецка Оренбургской области | Администрация Соль-Илецкого городского округа | **всего,** | **89 583,60** | **9 108,90** | **71 099,40** | **6 775,30** | **2 600,00** | **0,00** | ввод в эксплуатацию |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 62 178,10 | 0,00 | 62 178,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 27 405,50 | 9 108,90 | 8 921,30 | 6 775,30 | 2 600,00 | 0,00 |
| 6 | Основное мероприятие 3 | Организация, проведение и участие Соль-Илецкого городского округа в международном мероприятии в сфере туризма. | Администрация Соль-Илецкого городского округа | **всего,** | **150,00** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет городского округа | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Основное мероприятие: 1 Создание туристско-рекреационного кластера на базе курорта местного значения "Соленые озера" в Соль-Илецком городском округе** | | | | | | | | | | |
| 8 | Мероприятие 1.1 | Водоснабжение г. Соль-Илецка 1 и 2 пусковые комплексы. 1 пусковой комплекс | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, | 130 340,18 | 130 340,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ввод в эксплуатацию |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 116 509,02 | 116 509,02 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 13 139,00 | 13 139,00 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 692,16 | 692,16 |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 1.2 | Строительство водопровода от станции 2-го подъема до рекреационно-оздоровительного комплекса "Соленые озера" | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, | 97 588,81 | 97 588,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ввод в эксплуатацию |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 86 268,50 | 86 268,50 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 10 754,00 | 10 754,00 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 566,31 | 566,31 |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 1.3 | Реконструкция очистных сооружений г. Соль-Илецка 2 очередь. (Биологическая очистка) | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, | 3 689,96 | 0,00 | 299,96 | 2 270,00 | 1 120,00 | 1 000,00 | ввод в эксплуатацию |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 3 390,00 |  | 299, 961 | 2 270,00 | 1 120,00 | 1 000,00 |
| 11 | Мероприятие 1.4 | Строительство газопровода в городе Соль-Илецке Оренбургской области | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 1.5 | Строительство КВЛ-10кВ и распределительного пункта 10кВ для электроснабжения строящегося рекреационно-оздоровительного комплекса "Соленые озера" | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, | 59 302,46 | 15 681,46 | **43 621,000** | 0,00 | 0,00 |  | ввод в эксплуатацию |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 14 164,78 | 14 164,78 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 42 948,00 | 1 441,00 | 41 507,000 |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2 189,68 | 75,68 | 2 114,000 |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 1.6 | Строительство одной канализационно-напорной станции с канализационным коллектором в городе Соль-Илецке | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ввод в эксплуатацию |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 1.7 | Реконструкция главной канализационно-насосной станции (КНС) города Соль-Илецка Оренбургской области | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, | 60 460,09 | 42 389,55 | **18 070,540** | 0,00 | 0,00 |  | ввод в эксплуатацию |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 31 057,70 | 31 057,70 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 27 635,40 | 10 763,00 | 16 872,400 |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1 766,99 | 568,85 | 1 198,140 |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 1.8 | Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) по объектам обеспечивающей инфраструктуры | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, | 4 206,30 | 3 681,18 | 225,12 | 300,00 | 0,00 |  | проведение работ |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 324,46 | 3 324,46 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 881,84 | 356,72 | 225,119 | 300,00 |  |  |
| 16 | Мероприятие 1.9 | Экспертиза проектно-сметной документации по объектам обеспечивающей инфраструктуры | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, | 3 541,79 | 2 841,72 | 299,961 | 200,10 | 200,00 |  | проведение работ |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 442,54 | 2 442,54 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1 099,25 | 399,18 | 299,961 | 200,10 | 200,00 |  |
| 17 | Мероприятие 1.10 | Размещение торгов в рамках реализации туристско-рекреационного кластера "Соленые озера" | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, | 41,70 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | проведение процедуры закупок на выполнение работ |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 41,70 | 41,70 |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятие 1.11 | Обеспечение функций выполнения безопасной эксплуатации электроустановок объектов капитального строительства туристско-рекреационного кластера | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, | 14,63 | 0,00 | 14,634 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 14,63 | 0,00 | 14,634 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО: по основному мероприятию 1 |  |  | всего, | 359 185,92 | 292 564,60 | 62 531,22 | 2 770,10 | 1 320,00 | 1 000,00 |  |
| в том числе: | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 100 243,40 | 41 864,00 | 58 379,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 10 642,56 | 2 700,60 | 3 851,85 | 2 770,10 | 1 320,00 | 1 000,00 |
|  | **Основное мероприятие: 2 Строительство и Реконструкция дорог города Соль-Илецка Оренбургской области** | | | | | | | | | | |
| 19 | Мероприятие 2.1 | Реконструкция дороги по ул. Персиянова в г. Соль-Илецк Оренбургской области (проектирование, экспертиза и строительство) | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, | 4 639,15 | 1 330,00 | 759,147 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 759,15 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 4 639,15 | 1 330,00 | 759,147 | 2 550,00 |  |  |
| 20 | Мероприятие 2.2 | Реконструкция дорог по ул. Советская в г. Соль-Илецк Оренбургской области (проектирование, экспертиза и строительство) | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, | 67 516,26 | 2 954,44 | 64 561,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 62 178,10 |  | 62 178,10 |  |  |  |
| бюджет городского округа | 5 338,16 | 2 954,44 | 2 383,72 |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 2.3 | Реконструкция дорог по ул. Комсомольская в г. Соль-Илецк Оренбургской области (проектирование, экспертиза и строительство) | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, | 3 207,48 | 1 472,50 | 754,98 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 3 207,48 | 1 472,50 | 754,98 |  | 980,00 |  |
| 22 | Мероприятие 2.4 | Реконструкция дорог по ул. Пушкина в г. Соль-Илецк Оренбургской области (проектирование, экспертиза и строительство) | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, | 4 354,05 | 1 517,15 | 946,90 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 4 354,05 | 1 517,15 | 946,90 | 1 890,00 |  |  |
| 23 | Мероприятие 2.5 | Реконструкция дорог по ул. Крюковская в г. Соль-Илецк Оренбургской области (проектирование, экспертиза и строительство) | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, | 4 311,21 | 1 834,81 | 841,10 | 1 635,30 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 4 311,21 | 1 834,81 | 841,10 | 1 635,30 |  |  |
| 24 | Мероприятие 2.6 | Реконструкция подъездной дороги до рекреационно-оздоровительного комплекса "Соленые озера" в г. Соль-Илецк Оренбургской области |  | всего, | 3 232,15 | 0,00 | 3 232,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 3 232,15 |  | 3 232,15 |  |  |  |
| 25 | Мероприятие 2.7 | Реконструкция дороги по ул. Гатчинская, ул. Восточная (от ул. Молодежной до ул. Гатчинская), ул. Молодежная (от автомобильной дороги Оренбург- Акбулак до ул. Восточная) в г. Соль-Илецк Оренбурсгкой области |  | всего, | 2 323,30 | 0,00 | 3,30 | 700,00 | 1 620,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2 323,30 |  | 3,30 | 700,00 | 1 620,00 |  |
| 26 | Мероприятие 2.8 | Строительство подъездной дороги к территориям: рекреационнооздоровительному комплексу "Соленые озера" и Соль-Илецкому рекреационно-оздоровительному комплексу | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ввод в эксплуатацию |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 27 | Мероприятие 2.9 | Размещение торгов в рамках реализации основного мероприятия 2 | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: по основному мероприятию 2 |  |  | всего, | 89 583,60 | 9 108,90 | 71 099,40 | 6 775,30 | 2 600,00 | 0,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 62 178,10 | 0,00 | 62 178,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа | 27 405,50 | 9 108,90 | 8 921,30 | 6 775,30 | 2 600,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 3: Организация, проведение и участие Соль-Илецкого городского округа в международном мероприятии в сфере туризма.** | | | | | | | | | | | |
| 30 | Мероприятие 3.1 | Организация и участие в конференции по вопросам развития туризма:1. Проведение ежегодной международной конференции по развитию туризма в Соль-Илецком городском округе «Добро пожаловать в Соль-Илецк - город у соленых озер»; | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ознакомление с тенденциямии опытом развития российской и мировой туристской индустрии |
| в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет городского округа | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |
| 31 | Мероприятие 3.2 | Проведение информационных туров по объектам туристской инфраструктуры Соль-Илецкого городского округа | Администрация Соль-Илецкого городского округа | всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Продвижение туристского продукта Соль-Илецкого городского округа |
| в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: по основному мероприятию 3 |  |  | всего, | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |