|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **АДМИНИСТРАЦИЯ**

|  |
| --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯСОЛЬ-ИЛЕЦКИЙГОРОДСКОЙ ОКРУГОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ**20.04.2018 № 885-п |
|  |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 30.03.2016 № 884-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы»  |

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, постановляю: 1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 30.03.2016 № 884-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы» и изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). Первый заместитель главы администрации городского округа - заместитель главы администрации городского округа по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ В.П. Вдовкин  Верно:Ведущий специалист организационного отдела Е.В. Телушкина Разослано: прокуратура, отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи, организационный отдел, МБУ «УГХ г. Соль-Илецк», Финансовое управление, МКУ по Централизованной бухгалтерии.

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрацииСоль-Илецкого городского округаот 20.04. 2018 г № 885-п |

**Паспорт муниципальной программы****«**Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ  |
| Соисполнители Программы  | Отсутствует  |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ  |
| Подпрограммы Программы | 1. «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы».2. «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы». 3. «Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы».4.«Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области»\* |
| Цель Программы | Формирование комфортной среды жизнедеятельности и благоустройство территорий городского округа. |
| Задачи Программы  | 1.Увеличение площади зеленых насаждений на территории округа2. Сохранение общего уровня санитарного состояния территории округа.3. Содержание уличного освещения на территории округа. |
| Показатели (индикаторы) Программы | 1.Уровень озеленения территории парков и скверов.2.Сокращение обращений граждан по вопросам некачественного содержания территории округа.3. Доля освещенности улиц населенных пунктов округа. |
| Срок и этапы реализации Программы  | Реализация Программы начинается с 2016 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок 2016- 2020 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований Программы  | Объем финансирования из бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2020 годы Всего 124191,1097 тыс.руб. в том числе по годам:2016 год- 21807,8397 тыс.руб.2017 год- 46230,97 тыс. руб.2018 год- 19973,4 тыс.руб.2019 год- 17846.1 тыс.руб.2020 год- 18332,8 тыс.руб.  -по подпрограмме «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы» - 4151,8797 тыс.руб.2016 год - 1189,33970 тыс.руб.2017 год - 2263,54 тыс. руб.2018 год - 699,0 тыс. руб.2019 год - 0 тыс.руб.2020 год - 0 тыс.руб.-по подпрограмме «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы» - 35108,8тыс. руб.2016 год - 9466,9 тыс.руб.2017 год - 4 940,0 тыс. руб.2018 год - 10914,4тыс.руб.2019 год - 5628,9 тыс.руб.2020 год - 4158,6 тыс.руб.  -по подпрограмме «Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы» - 60229,7тыс.руб. 2016 год - 11 151,6 тыс.руб.2017 год - 14326,7 тыс. руб.2018 год - 8360,0тыс.руб.2019 год - 12217,2 тыс.руб.2020 год - 14174,2 тыс.руб. -по подпрограмме «Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2017-2018гг.» - 24700,73 тыс. руб.2017 год - 24700,73 тыс. руб. |
| Ожидаемые результатыреализации Программы  | Повышение общего уровня благоустроенности городского округа. |

\* подпрограмма действует до 31.12.2017г.1. Характеристика состояния и обоснование проблем связанная с благоустройством, озеленением и содержанием уличного освещенияна территории Соль-Илецкого городского округа  1.1.Характеристика существующего состояния в направлении по озеленению и благоустройству городского округа.  Формирование благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ является основной целью органов местного самоуправления муниципального образования Соль-Илецкий городской округ. Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства городского округа наличие организованных мест для массового отдыха людей (скверы, парки, площади), качественного искусственного освещения, озеленения Соль-Илецкого городского округа и прочих факторов. Вопросы содержания и эксплуатации системы благоустройства Соль-Илецкого городского округа, а также вопросы текущего и капитального ремонта элементов благоустройства являются важными, требующими каждодневного внимания и эффективного решения.Для обеспечения безопасного, комфортного, благоприятного и привлекательного проживания населения Соль-Илецкого городского округа необходимо оказание услуг по их ежедневному содержанию и выполнению работ по поддержанию должного технического состояния всех конструктивных составляющих элементов. Для поддержания их в надлежащем эстетическом и техническом состоянии необходимо проведение текущих ремонтов (восстановление покрытий из тротуарной плитки, восстановление железобетонных газонных бордюров, замена металлических ограждений, ремонт ступеней, установка поручней, окраска металлических и железобетонных конструкций, замена светильников, замена конструкции фонтана, замена сетей водоснабжения и электроснабжения).Увеличение количества зеленых насаждений, а также уменьшение и очистка территорий несанкционированных свалок на территории Соль-Илецкого городского округа является важной составляющей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического разнообразия.Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, главнейшей из которых является улучшение микроклимата в городском округе. С целью улучшения качества существующих зеленых насаждений на территории Соль-Илецкого городского округа проводятся ежегодные общегородские субботники по озеленению.  Для создания приятного эстетического созерцания, декоративное оформление городской среды Соль-Илецкого городского округа в летний период представлено ежегодно сменяемыми цветниками на клумбах. В целях объединения усилий для решения задач благоустройства, улучшения санитарного состояния территорий общего пользования Соль-Илецкого городского ежегодно проводятся общегородские субботники, месячники по наведению санитарного порядка, организовываются акции - «Чистые берега», «Эстафета Чистоты», в которых принимают участие предприятия округа на закрепленных за данными предприятиями территориями, также в парках Победы, парк им. Ленина, сквер «Борцам Революции», парк Горняков, сквер на Привокзальной площади, сквер Александрова, сквер Зои Космодемьянской, сквер Южный, приводятся в порядок дворовые территории многоквартирных домов.  Предоставление услуг уличного освещения напрямую влияет на здоровье и жизнедеятельность граждан городского округа, на безопасность передвижения по улицам и дворам, а так же на уровень преступности.  Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала и эффективного обслуживания населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на содержание объектов внешнего благоустройства и проведение ремонтно-восстановительных работ, постоянно растет. Кроме того, на изменении уровня благоустройства территории сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов износу объектов благоустройства способствует увеличению интенсивности эксплуатационного воздействия. В целях обеспечения комфортности световой среды территории Соль-Илецкого городского округа необходимо проведение работ по капитальному ремонту объектов наружного освещения улиц, содержание уличного освещения. Уровень благоустройства территории представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития. Комплексное решение обозначенных проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания в Соль-Илецком городском округе. Для успешного решения проблемы сохранения растительного мира, улучшения эстетичного вида Соль-Илецкого городского округа, создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижения экологического равновесия, сохранение окружающей природной среды, увеличения объемов зеленых насаждений и повышения уровня благоустройства территории Соль-Илецкого городского округа разработана данная муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по повышению уровня благоустройства территории Соль-Илецкого городского округа.На территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ расположены кладбища, содержание которых требует определенных затрат.  Актуальность разрабатываемой муниципальной программы обусловлена еще тем, что озеленение, благоустройство и функционирование уличного освещения является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия, благотворно влияющие на психофизическое состояние человека, что особенно важно в период интенсивного роста тонуса городской жизни. Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории Соль-Илецкого городского округа.  2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализациимуниципальной программы Целью Программы является: -формирование комфортной среды жизнедеятельности и благоустройство территорий городского округа. Реализация Программы позволит пньовнязация Программы позволит:овысить уровень благоустроенности городского округа. Основным задачами программы является: 1.Увеличение площади зеленых насаждений на территории округа 2. Сохранение общего уровня санитарного состояния территории округа. 3. Содержание уличного освещения на территории округа. Таким образом, настоящая Программа объединяет и координирует деятельность по реализации всех мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения экологической безопасности для населения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий. Срок реализации Программы - 2016 - 2020 годы.3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы достижения целей и решения задач Программы Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы отражены в приложении № 4 к Программе.4. Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в период с 2016 года по 2020 год, что позволит решить поставленные цели и задачи по озеленению, благоустройству и освещению городского округа. Этапы реализации Программы не выделяются.5. Характеристика основных мероприятий Программы Для достижения поставленной цели и установленных задач в рамках Программы предусматривается реализация следующих подпрограмм: 1. «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы» приложение № 1 к муниципальной программе 2.«Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы» приложение № 2 к муниципальной программе. 3.«Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы» приложение № 3 к муниципальной программе.  4. «Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2017-2018гг.» (подпрограмма действует до 31.12.2017г.)6. Ресурсное обеспечение Программы  Источником финансирования Программы является муниципальный бюджет.  Ресурсное обеспечение Программы отражено в приложении № 6 к Программе. |  |
|  |  |  |

 Приложение № 1 к муниципальной

 программе «Благоустройство и

 озеленение на территории

 муниципального образования

 Соль-Илецкий городской округ

 на 2016-2020 годы»

**Паспорт муниципальной подпрограммы**

«Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи  |
| Участники Подпрограммы  | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ  |
| Цель Подпрограммы  | Увеличение площади зеленых насаждений на территории округа |
| Задачи Подпрограммы  | Содержание зеленых зон отдыха на территории округа.  |
| Показатели (индикаторы) Подпрограммы | Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников  |
| Срок и этапы реализации Подпрограммы | Реализация Программы начинается с 2016 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок 2016- 2020 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объем финансирования из бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2020 годы - 4141,0297 тыс.руб.2016 год - 1189,33970 тыс.руб.2017 год - 2252,69 тыс. руб.2018 год - 699,0 тыс. руб.2019 год - 0 тыс.руб.2020 год - 0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение количества зелёных зон для отдыха граждан. |

1. Характеристика состояния и обоснование проблем связанная с озеленением территории Соль-Илецкого городского округа

 Роль зеленых насаждений в создании оптимальных условий для труда и отдыха жителей городских населенных пунктов трудно переоценить. Листовая поверхность растений является мощным резервом биосферы и всех ее экологических систем. Они участвуют в формировании основных элементов застройки, придавая им особый колорит богатством форм и красок. Таким образом, озеленение - одно из эффективнейших средств улучшения среды населенного пункта как по результатам, срокам осуществления, так и по стоимости.

 Известно, что защитные свойства деревьев находятся в прямой пропорциональной зависимости от их продуктивности. Ухудшение санитарного состояния деревьев снижает их защитные свойства.

 Парки, скверы, зеленые зоны населенных пунктов засоряются бытовыми и строительными отходами, что ухудшает экологическую и санитарную обстановку в населенных пунктах, оказывает отрицательное воздействие на здоровье людей, особенно детей и подростков. В результате антропогенного воздействия уменьшаются площади не только искусственно посаженных зеленых насаждений, но и лесов.

 Для успешного решения проблемы сохранения растительного мира, улучшения эстетического вида городских территорий, создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижения экологического равновесия, повышения качества окружающей природной среды, увеличения объемов зеленых насаждений и повышения уровня благоустройства городских территорий назрела необходимость разработки и реализации программы по благоустройству и озеленению территории муниципального образования Соль-Илецкого городского округа.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной подпрограммы

 Цель Подпрограммы является - Увеличение площади зеленых насаждений на территории округа.

 Задача подпрограммы - Содержание зеленых зон отдыха на территории округа.

 Реализация подпрограммы позволит увеличить количество зелёных зон для отдыха граждан.

Срок реализации подпрограммы - 2016 – 2020 годы.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

 Программа реализуется в период с 2016 года по 2020 год, что позволит решить поставленные цели и задачи по озеленению Соль-Илецкого городского округа.

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

 Для достижения поставленной цели и установленных задач в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих мероприятий:

 приобретение саженцев деревьев и кустарников различных пород для посадки по округу, а так же обеспечения муниципальных учреждений, инициативных групп саженцами деревьев и кустарников для озеленения улиц, бюджетных учреждений и дворовых территорий. Выполнение работ по уходу за вновь посаженными саженцами. Оформление клумб цветочной рассадой. Опиловка зеленых насаждений. Полив газонов и деревьев, санитарная обрезка деревьев и спил аварийных деревьев.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 Общий объем финансирования для реализации мероприятий подпрограммы составит 4141,0297 тыс.руб. в том числе по годам:

2016 год - 1189,33970 тыс.руб.

2017 год – 2252,69 тыс. руб.

2018 год - 699,0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс.руб.

2020 год – 0 тыс.руб.

 Источником финансирования Программы является муниципальный бюджет муниципального образования Соль-Илецкий городской округ.

6. Информация о значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы.

 Мероприятия подпрограммы «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы» позволит

увеличить количество высаженных саженцев деревьев и кустарников - 1000 шт.

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы»  |

Паспорт муниципальной подпрограммы

«Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Участники Подпрограммы | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Цель подпрограммы | Сохранение общего уровня санитарного состояния территории округа. |
| Задачи Подпрограммы  | Наведение санитарного порядка на территории округа.Содержание мест захоронений. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | Содержание мест захоронений расположенных на территории округа Улучшение санитарного состояния округа Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |
| Срок и этапы реализации подпрограммы  | Реализация Программы начинается с 2016 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок 2016- 2020 г. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы  | Объем финансирования из бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2020 годы – 35108,8тыс. руб.2016 год - 9466,9 тыс.руб.2017 год - 4 940,0тыс. руб.2018 год - 10914,4тыс.руб.2019 год - 5628,9 тыс.руб.2020 год - 4158,6 тыс.руб.  |
| Ожидаемые результатыреализации подпрограммы  | Улучшение благоустроенности и санитарного состояние городского округа. |

1. Характеристика состояния и обоснование проблем связанная с благоустройством территории Соль-Илецкого городского округа

 Необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена общим состоянием улично-дорожной сети на территории города Соль-Илецка. Общая протяженность улично-дорожной сети на территории округа составляет 131,5 км., и в настоящее время в округе отсутствует достаточное количество обустроенных тротуаров, пешеходных дорожек. Также в связи с ежегодным увеличением пребывания в летнее время гостей города, необходимо увеличение количества обустроенных тротуаров и пешеходных дорожек для обеспечения безопасного передвижения пешеходов.

 Комфортность передвижения населения определяется уровнем благоустройства городского округа наличие организованных и обустроенных тротуаров, пешеходных дорожек, мест стоянок для автомобильного транспорта.

 Также необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена необходимостью решения задач благоустройства территорий, улучшения санитарного состояния территорий общего пользования Соль-Илецкого городского округа.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной подпрограммы

 Целью Подпрограммы является:

 сохранение общего уровня санитарного состояния территории округа.

Задачи подпрограммы - Наведение санитарного порядка на территории округа.

Содержание мест захоронений

 Реализация подпрограммы позволит:

 повысить уровень благоустроенности городского округа, а именно улучшить санитарное состояние округа, повысить уровень по содержанию мест захоронения на территории округа, производить текущий ремонт ограждений парков и скверов, ремонт памятников, стел на территории города Соль-Илецка.

 Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

 Программа реализуется в период с 2016 года по 2020 год, что позволит решить поставленные цели и задачи по благоустройству Соль-Илецкого городского округа.

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

 Для достижения поставленной цели и установленных задач в рамках подпрограммы предусматривается реализация мероприятий:

- содержание мест захоронений на территории округа,

-работы по благоустройству территории (санитарная очистка) по округу.

- обеспечение функции выполнения контроля за состоянием благоустройства территории Соль-Илецкого городского округа

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 Общий объем финансирования для реализации мероприятий подпрограммы составит - 35108,8тыс. руб. в том числе по годам:

2016 год – 9466,9 тыс.руб.

2017 год - 4 940,0 тыс. руб.

2018 год – 10914,4тыс.руб.

2019 год – 5628,9 тыс.руб.

2020 год – 4158,6 тыс.руб.

 Источником финансирования Программы является муниципальный бюджет муниципального образования Соль-Илецкий городской округ.

6. Информация о значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы.

 Мероприятия подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы» позволят увеличить количество отремонтированных памятников, мемориалов и малых архитектурных форм, улучшить содержание мест захоронений, улучшить санитарное состояние округа.

 Приложение № 3 к муниципальной

 программе «Благоустройство и

 озеленение на территории

 муниципального образования

 Соль-Илецкий городской округ

 на 2016-2020 годы»

**Паспорт муниципальной подпрограммы**

**«**Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Участники Подпрограммы | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Цель Подпрограммы | Содержание уличного освещения на территории округа. |
| Задачи Подпрограммы  | Реконструкция, ремонт системы уличного освещения, с установкой светильников на территории городского округа. |
| Показатели (индикаторы) Подпрограммы | Протяженность освещенных частей улиц.Количество замененных светильников на светодиодные. |
| Срок и этапы реализации Подпрограммы  | Реализация Программы начинается с 2016 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок 2016- 2020 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы  | Объем финансирования из бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2020 годы Всего - 60229,6тыс.руб. в том числе по годам:2016 год - 11 151,6 тыс.руб.2017 год - 14326,6 тыс. руб.2018 год - 8360,0тыс.руб.2019 год - 12217,2 тыс.руб.2020 год - 14174,2 тыс.руб.  |
| Ожидаемые результатыреализации Подпрограммы  | 1. Бесперебойное функционирование уличного освещения.2.Увеличение количества модернизированных светильников.  |

1.Характеристика состояния и обоснование проблем связанная с содержанием уличного освещения на территории Соль-Илецкого городского округа

 Необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена общим состоянием сетей наружного освещения на территории Соль-Илецкого городского округа.

 Соль-Илецкий городской округ входит в число динамично развиваю­щихся округов Оренбургской области.

Энергоемкость экономики достаточно высока. Это связано с преобла­данием в структуре производства энергоемких отраслей и с особыми при­родно-климатическими условиями, поэтому снижение энергоемкости валово­го продукта (далее - ВП) в Соль-Илецком городском округе требует выработки и последовательного воплощения долгосрочной стратегии, координации усилий органов муниципальной власти, крупного, среднего и малого бизнеса, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия всех участников процесса.

 Подпрограмма направлена на создание в Соль-Илецком городском округе организационно-финансовых механизмов взаимодействия, концентрацию ресурсов субъектов экономики и построение функциональной системы управления в сфере энергосбережения.

 Администрация Соль-Илецкого городского округа предоставляет услугу населению по наружному освещению центральных и внутриквартальных дорог, пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, парков, скверов. Аварийность и количество технологических отказов на сетях наружного освещения должны быть как можно реже. В связи с этим требуется привести сети наружного освещения в соответствие со СНиП 23-05-95\* "Естественное и искусственное освещение".

 Последовательное выполнение планируемых программных мероприятий и их своевременное финансирование позволит достичь поставленных задач и требуемых результатов.

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной подпрограммы

 Приоритеты эффективности использования энергоресурсов распространяются на все сферы производственного и бытового потребления и предполагают реализацию стимулов и возможность оптимизировать способы и качество энергоснабжения, включая: стимулирование использования всеми потребителями экологических и энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии; поддержку практики энергетического аудита; обеспечение поддержки со стороны государства реализации инвестиционных проектов в энергетической сфере, предусматривающих внедрение энергосберегающих технологий нового поколения; ликвидацию без учетного пользования энергоресурсами, полное оснащение приборами учета расхода энергии потребителей розничного рынка, в первую очередь бытовых потребителей; развитие автоматизированных систем коммерческого учета электрической и тепловой энергии розничного рынка; реализацию специальных мер по повышению энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса.

 Цель Подпрограммы:

 -содержание уличного освещения на территории округа.

 Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

 -реконструкция, ремонт системы уличного освещения, с установкой светильников на территории городского округа.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

 Программа реализуется в период с 2016 года по 2020 год, что позволит решить поставленные цели и задачи по благоустройству Соль-Илецкого городского округа.

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

 Работа по содержанию и ремонту уличного освещения носит плановый характер и осуществляется в соответствии с данной Подпрограммой, которая составлена на основе имеющихся стратегических целей и задач с учетом их приоритета. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

 Объемы финансирования Подпрограммы определяются с 2016 по 2020 гг. в процессе формирования бюджетов и подлежат корректировке.

 Подпрограммой предусматривается выполнить мероприятия на территории городского округа по содержанию освещения: центральных и внутриквартальных дорог, пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, парков, скверов.

 Результатом Подпрограммы послужит:

 -бесперебойное функционирование уличного освещения.

 -увеличение количества модернизированных светильников.

 Для достижения поставленной цели и установленных задач в рамках подпрограммы предусматривается реализация мероприятий:

 -оплата за потребленную электроэнергию на территории округа;

 -подготовка проектно-сметной документации экспертиза проектной документации по монтажу уличного освещения. Монтаж сети уличного освещения;

 -приобретение (закупка) светодиодных светильников для последующего текущего содержания и технического обслуживания сетей уличного освещения (ремонт, замена).

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 Общий объем финансирования для реализации мероприятий подпрограммы составит - 60229,6тыс.руб. в том числе по годам:

2016 год - 11 151,6 тыс.руб.

2017 год - 14326,6 тыс. руб.

2018 год - 8360,0тыс.руб.

2019 год - 12217,2 тыс.руб.

2020 год - 14174,2 тыс.руб.

 Источником финансирования Программы является муниципальный бюджет муниципального образования Соль-Илецкий городской округ.

6. Информация о значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы.

 Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы» позволят увеличить протяженность освещенных частей улиц - 77 км.,

увеличить замененных светильников на светодиодные – 600 шт.

 Приложение № 4 к муниципальной

 программе «Благоустройство и

 озеленение на территории

 муниципального образования

 Соль-Илецкий городской округ на

 2016-2020 годы»

**Паспорт муниципальной подпрограммы**

«Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области» \*

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Участники Подпрограммы | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Цель Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории округа |
| Задачи Подпрограммы  | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий округа2.Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования округа (парков, скверов, Набережных и т.д.)3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству4. Принятие Правил благоустройства территории Соль-Илецкого городского округа, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству |
| Показатели (индикаторы) Подпрограммы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД.2. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий.3. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД.4. Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды.5. Утверждение правил благоустройства территории МО (с учетом общественных обсуждений) |
| Срок и этапы реализации Подпрограммы  | Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитаны на 2017-2019г.г. |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы  | Объем финансирования Всего -24700,73 тыс. руб. в том числе:Федеральный бюджет - 12240,31 тыс.руб.Областной бюджет – 8156,11 тыс. руб.Местный бюджет 86,33 тыс. руб.Внебюджетные источники -0,00 тыс. руб.- 24915,4тыс. руб.2017 год - 24915,4тыс. руб. |
| Ожидаемые результатыреализации Подпрограммы  | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий и территорий общего пользования городского округа. |

 \*подпрограмма действует до 31.12.2017г.

|  |
| --- |
| Приложение № 6 к муниципальной Программе «Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкого городской округ»  |

Сведения

о показателях (индикаторах) Программы,

Подпрограмм и их значения

 Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |
| Исходные показатели базового года | 2015 год |  2016 год |  2017 год | 2018год | 2019 год | 2020 год |
|  |  | Прогноз |  Прогноз | Прогноз  | Прогноз  | Прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Уровень озеленения территории парков и скверов | % | 50 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 |
| 2. | Сокращение обращений граждан по вопросам некачественного содержания территории округа | % | 100 | 100 | 97 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| 3. | Доля освещенности улиц населенных пунктов округа | % | 29,8 | 29,8 | 30 | 31,5 | 32 | 32,6 | 33 |
| 4. | **Подпрограмма 1. «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»** |
| 5. | Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников  | шт. | 849 | 849 | 500 |  1000 | 550 | 550 | 550 |
| 6. | **Подпрограмма 2. «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»**  |
| 7. | Улучшение санитарного состояния округа  | % | 50 | 50 | 55 | 55 | 57 | 60 | 63 |
| 8. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | чел./дни | 3952 | - | - | - | 3952 | 3952 | 3952 |
| 9. | Содержания мест захоронений расположенных на территории округа | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10. **Подпрограмма 3. «Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»** |
| 11 | Протяженность освещенных частей улиц  | км. | 76,5 | 76,5 | 77,1 | 78,1 | 79 | 76,6 | 77 |
| 12 | Количество замененных светильников на светодиодные | шт. | 50 | 150 | 150 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| **Подпрограмма 4. «Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области»** |
| 13 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | %. | 5,7 |  |  | 0,7 |  |  |  |
| 14 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 15,4 |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  |
| 15 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| 16 | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | Ед. | - |  |  | 2 |  |  |  |
| 17 | Утверждение правил благоустройства территории МО (с учетом общественных обсуждений)  | ед | 1 |  |  | 1 |  |  |  |

 Таблица 2

Перечень

 ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый конечный результат (краткое описание) | Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями(индикаторами) Программы (Подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» |
| Подпрограмма 1. «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ». |
| 1. | **Основное мероприятие**Посадка и уход за зелеными насаждениями в парках и скверах  | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | 2020г. | Увеличение количества зелёных зон для отдыха граждан. | Снижение площади зеленых насаждений | Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников - 1000 шт. |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» |
| 2. | **Основное мероприятие 1.**Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | 2020г. | Улучшение благоустроенности городского округа. | Не выполнение мероприятий по благоустройству  | Улучшение санитарного состояния округа |
| 3. | **Основное мероприятие № 2**. Обеспечение функции выполнения контроля за состоянием благоустройства территории Соль-Илецкого городского округа | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2017 | 2020 | Улучшение благоустроенности городского округа. | Не выполнение мероприятий по благоустройству |  Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |
| 4. | **Основное мероприятие 3.**Содержание мест захоронений на территории Соль-Илецкого округа | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | 2020г. |  |  | Улучшение содержания мест захоронений расположенных на территории округа |
| Подпрограмма 3. «Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» |
| 5. | **Основное мероприятие** Уличное освещение | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2016г. | 2020г. | Бесперебойное функционирование уличного освещения. | Не выполнение мероприятий по уличному освещению территории округа | Протяженность освещенных частей улиц. |
| 6. | **Основное мероприятие 2.**Энергосбережение и повышение энергоэффективности | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2017г. | 2020г. | Бесперебойное функционирование уличного освещения. | Отсутствие экономии в установленных параметрах | Количество замененных светильников на светодиодные. |
| Подпрограмма 4. «Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области» |
| 6. | **Основное мероприятие 1**. Благоустройство дворовых территории многоквартирных домов. | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2017 | 2019 | Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий  | низкий уровень благоустроенности дворовых территорий | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД, Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды. |
| 7. | **Основное мероприятие 2**. Создание наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов  | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2017 | 2019 | Повышение уровня благоустроенности территорий общего пользования городского округа. | низкий уровень благоустроенности территорий общего пользования городского округа. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий |
| 8. | **Основное мероприятие 3**. Благоустройство мест массового отдыха населения округа | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | - | - | Повышение уровня благоустроенности территорий общего пользования городского округа. | Низкий уровень благоустроенности территорий общего пользования городского округа | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий |

 Приложение № 7 к муниципальной

 Программе «Благоустройство и

 озеленение на территории

 муниципального образования

 Соль-Илецкий городской округ»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

 Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб., в ценах соответствующих годов) | Ожидаемые результаты в 2020 году |
| Всего за 2016-2020гг.  | В том числе по годам |
|  | 2016г. | 2017г. |  2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |
| 1 | Муниципальная программа | **«Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкого городского округа на 2016-2020 гг.»** | Всего,в том числе: Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **Всего,****в том числе:** | **124191,1097** | **21807,8397** | **46230,97** | **19973,4** | **17846,1** | **18332,8** | Повышение общего уровня благоустроенности городского округа.Увеличение количества зеленых насаждений на территории городского округа.Содержание уличного освещения на территории округа. |
| **Федеральный бюджет** | **14574,8** |  | **14574,8** |  |  |  |
| **Областной бюджет** | **9716,5** |  | **9716,5** |  |  |  |
| **бюджет городского округа** | **99899,8097** | **21807,8397** | **21939,67** | **19973,4**  | **17846,1** | **18332,8** |
| Внебюджетные источники | **00,00** |  | **00,00** |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1  | **«Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкого городского округа** **в 2016-2020 гг.»** |  | **Всего,****в том числе:** | **4151,8797** | **1189,33970** | **2 263,54** | **699,0** |  |  | Увеличение количества зелёных зон для отдыха граждан. |
| 3 | **Основное мероприятие** Посадка и уход за зелеными насаждениями в парках и скверах  |  |  | **Всего,****в том числе:** | 4151,8797 | 1189,33970 | 2263,54 | 699,0 | 0 | 0 | Увеличение количества зелёных зон для отдыха граждан |
|  | Посадка и уход за зелеными насаждениями в парках и скверах  |  |  |  | 4151,8797 | 1189,33970 | 2263,54 | 699,0 | 0 | 0 |  |
| 4 | **Подпрограмма 2** |  **«Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкого городского округа** **в 2016-2020 гг.»**  |  | **Всего,****в том числе:** | **35108,8** | **9 466,9** | **4 940,0** | **10914,4** | **5628,9** | **4158,6** | Улучшение благоустроенности и санитарного состояние городского округа. |
| 5 | **Основное мероприятие 1.**Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ  |  |  | **Всего,****в том числе:** | **20632,8** | **9 466,9** | **4940,0** | **3500,0** | **1987,7** | **738,2** | Улучшение благоустроенности и санитарного состояние городского округа. |
| 6 | Мероприятия по благоустройству  |  |  |  | 19887,8 | 8721,9 | 4940,0 | 3500,0 | 1987,7 | 738,2 |  |
| 7 | **Основное мероприятие № 2**. Обеспечение функции выполнения контроля за состоянием благоустройства территории Соль-Илецкого городского округа |  |  | **средства местного бюджета** | **13951,2** |  |  | **7255,1** | **3426,7** | **3269,4** | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности,улучшение благоустроенности и санитарного состояния городского округа. |
| 8 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства Соль-Илецкого городского округа" |  |  | **средства местного бюджета** | 13951,2 |  |  | 7255,1 | 3426,7 | 3269,4 |
| 9 | Выполнения государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссии |  |  | **Средства областно****го бюджета** | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **Основное мероприятие 3.**Содержание мест захоронений на территории Соль-Илецкого городского округа  |  |  | **средства местного бюджета** | **1269,8** | **745,0** | **0** | **159,3** | **214,5** | **151,0** | Улучшение содержания мест захоронений |
| 10 | Содержание мест захоронений  |  |  |  | 1269,8 | 745,0 | 0 | 159,3 | 214,5 | 151,0 |  |
| 11 | **Подпрограмма 3** | **«Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкого городского округа** **в 2016-2020 гг.»** |   | **Всего,****в том числе:****средства местного бюджета** | **60229,7** | **11151,6** | **14326,7** | **8360,0** | **12217,2** | **14174,2** | Бесперебойное функционирование уличного освещения.Увеличение количества модернизированных светильников. |
| 12. | **Основное мероприятие 1**Уличное освещение |  |  | **средства местного бюджета** | **55705,7** | **11151,6** | **12 525,7** | **7360,0** | **11217,2** | **13451,2** | Бесперебойное функционирование уличного освещения. |
| 13 | **Мероприятие 1**Уличное освещение |  |  | **средства местного бюджета** | 55705,7 | 11151,6 | 12 525,7 | 7360,0 | 11217,2 | 13451,2 |  |
| 14 | **Основное мероприятие 2.**Энергосбережение и повышение энергоэф-фективности |  |  | **средства местного бюджета** | **4524** | **0** | **1801,0** | **1000,0** | **1000,0** | **723,0** | Увеличение количества модернизированных светильников. |
| 15 | **Подпрограмма 4** | **«Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области»** |  | **Всего,****в том числе:** | **24700,73** |  | **24700,73** | **0** | **0** |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД -0,7%, Количество благоустроенных дворовых территорий МКД- 2шт, Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды-2шт,Доля дворовых территорий от общего количества таких территорий благоустроенных с финансовым участием граждан -0,7%. |
| **Федеральный бюджет** | **14574,8** |  | **14574,8** |  |  |  |
| **Областной бюджет** | **9716,5** |  | **9716,5** |  |  |  |
| **бюджет городского округа** | **409,43** |  | **409,43** | **0** | **0** |  |
| **Внебюджетные источники**  | **00,00** |  | **00,00** |  |  |  |
| 16 | **Основное мероприятие 1.** Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  | **Всего,****в том числе:** | **9563,43** |  | **9563,43** | **0** |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД-0,7%, Количество благоустроенных дворовых территорий МКД-2шт, Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды-2шт. |
| Федеральный бюджет | **5540,8** |  | **5540,8** |  |  |  |
| Областной бюджет | **3693,8** |  | **3693,8** |  |  |  |
| бюджет городского округа | **328,83** |  | **328,83** | **0** |  |  |
| Внебюджетные источники | **00,00** |  | **00,00** |  |  |  |
| 17. | **Основное мероприятие 2.** Создание наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов |  |  | **Всего,****в том числе:** | **15137,3** |  | **15137,3** | **0** | **0** |  | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий |
| Федеральный бюджет | 9034,0 |  | 9034,0 |  |  |  |
| Областной бюджет | 6022,7 |  | 6022,7 |  |  |  |
| бюджет городского округа | 80,6 |  | 80,6 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 1**Благоустройство парка «Горняков» в г. Соль-Илецке |  |  | **Всего,****в том числе:** | **15071,8** |  | **15071,8** | **0** | **0** |  | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий-0,7% |
| Федеральный бюджет | 9034,0 |  | 9034,0 | **0** | **0** |  |
| Областной бюджет | 6022,7 |  | 6022,7 | **0** | **0** |  |
| бюджет городского округа | 15,1 |  | 15,1 | 0 | 0 |  |
| 18. | **Мероприятие 2.** Благоустройство мест массового отдыха населения округа |  |  | **Всего,****в том числе:** | **65,5** |  | **65,5** | **0** | **0** |  | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий-0,7% |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | **0** | **0** |  |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | **0** | **0** |  |
|  |  | бюджет городского округа | 65,5 |  | 65,5 | 0 | 0 |  |