|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО** **ОБРАЗОВАНИЯ****СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ** **ГОРОДСКОЙ ОКРУГ****ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ****постановление**09.02.2016 № 242-п |

О создании межведомственной комиссии

по пропуску весеннего паводка 2016 года

В целях обеспечения безопасности населения, бесперебойной работы объектов экономики и сохранности материальных ценностей, проведения противопаводковых мероприятий на территории Соль-Илецкого городского округа постановляю:

1. Создать межведомственную комиссию по пропуску весеннего паводка 2016 года и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка 2016 года согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений (далее - организаций) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности создать объектовые комиссии по пропуску весеннего паводка 2016 года и провести необходимые плановые мероприятия.

4. Директору МБУ «Управление городского хозяйства г. Соль-Илецк» (Гладков В.А.), главным специалистам территориальных отделов совместно с руководителями организаций, расположенных на подведомственных территориях, обеспечить выполнение перечня мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка 2016 года в части касающейся.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

Заместитель главы администрации

Соль-Илецкого городского округа –

руководитель аппарата В.М. Немич

Разослано: прокуратуре района, главным специалистам территориальных отделов, отделу по делам ГО, ПБ и ЧС, членам комиссии, МКУ «ЕДДС»

|  |
| --- |
|  Приложение № 1к постановлению администрации муниципального образованияСоль-Илецкий городской округот 09.02.2016 № 242-п |

Состав

межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка 2016 года

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Должность |
| Немич Валентин Михайлович | председатель межведомственной комиссии, заместитель главы администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ – руководитель аппарата;  |
| Мальгин Михаил Михайлович | заместитель председателя межведомственной комиссии, заместитель главы администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ; |
| Полосухин Сергей Владимирович | секретарь межведомственной комиссии, главный специалист отдела по делам ГО, ПБ и ЧС администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| **Члены комиссии:** |
| Алиев Зинулла Калиевич | главный специалист Троицкого территориального отдела; |
| Баженова РаисаНиколаевна | главный специалист Линёвского территориального отдела; |
| Беляков ИгорьИванович | начальник Соль-Илецкого ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» (по согласованию); |
| Бренюк СветланаАнатольевна | заместитель начальника ЦТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области (по согласованию); |
| Булыгин АлександрГригорьевич | директор МУГП «Дружба»;  |
| Бунегин Валерий Павлович |  директор Соль-Илецкого ММПП ЖКХ; |
| Васильев Александр Алексеевич | начальник ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу, подполковник полиции (по согласованию); |
| Гвоздев Сергей Степановис | начальник Соль-Илецкого РУЭС ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть»(по согласованию); |
| Гладков Владимир Александрович | директор МБУ «Управление городского хозяйства г. Соль-Илецк»; |
| Голота НадеждаЯковлевна | главный врач ГБУЗ «Соль-Илецкая РБ» (по согласованию); |
| Гусев ЮрийПетрович | начальник ПСЧ-6 г. Соль-Илецка (по согласованию);  |
| Дубровин ВладимирИванович | директор МУП «БиО г. Соль-Илецк»; |
| Ейк АлександрВладимирович | начальник Соль-Илецкого РЭС ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» (по согласованию);  |
| Жданов АлександрСергеевич | главный специалист Саратовского территориального отдела; |
| Лобкарев АндрейВикторович | главный специалист Боевогорского территориального отдела; |
| Метаев ЖамалайлаЗайндиевич | председатель Соль-Илецкого РАЙПО (по согласованию);  |
| Мироненко Сергей Иванович | заместитель главы администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ - начальник управления сельского хозяйства;  |
| Моргунов АндрейБорисович | директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Соль-Илецке (по согласованию); |
| Огнёва Наиля Марксовна | главный специалист Григорьевского территориального отдела; |
| Павленко Виталий Алексеевич | начальник отдела по делам ГО, ПБ и ЧС администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ; |
| Проскурин Виктор Андреевич | начальник МКУ «ЕДДС »; |
| Сазонова Наталья Валерьевна | главный специалист Покровского территориального отдела; |
| Сахацкий НиколайНиколаевич | заместитель главы администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ по экономике, бюджетным отношениям и инвестиционной политике; |
| Симоненко Виктор Степанович | главный специалист Новоилецкого территориального отдела; |
| Султангереев УмирханМырзабаевич | директор АО «НК «КТЖ» «Илецкий железнодорожный участок»  (по согласованию);  |
| Тоняев ВладимирПетрович | начальник ЛТЦ г. Соль-Илецка Оренбургского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию); |
| Трубников ВладимирИванович | директор МУП «РЖКХ»; |
| Хайбулин Рафаиль Халилович | начальник отдела по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ; |
| Шайхутдинов ИльдарФанельевич | председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  Приложение № 2к постановлению администрации муниципального образованияСоль-Илецкий городской округот 09.02.2016 № 242-п |

Перечень

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска

весеннего паводка 2016 года

| №пп | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Взять на учёт все объекты государственного и личного имущества, попадающие в зону подтопления, принять меры по предохранению их от затопления (подтопления) | до10.03.16  | Директор МБУ «Управление городского хозяйства г. Соль-Илецк» (Гладков В.А.);Главные специалисты территориальных отделов; Руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 2. | Обеспечить своевременную очистку сточных труб, мостов, дорог, водоотводных канав, расчистку улиц, кюветов, русел рек | до 10.03.16  | Начальник Соль-Илецкое ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» (Беляков И.И.);Директор МБУ «Управление городского хозяйства г. Соль-Илецк» (Гладков В.А.);Главные специалисты территориальных отделов; Руководители предприятий, организаций и учреждений;Жители Соль-Илецкого городского округа |
| 3. | Произвести очистку от снега и льда крыш административных зданий, школ, детских садов, домов культуры, жилья, с целью предотвращения обрушения крыш, исключения несчастных случаев, соблюдая при этом все меры техники безопасности | до 10.03.16  | Директор МБУ «Управление городского хозяйства г. Соль-Илецк» (Гладков В.А.);Главные специалисты территориальных отделов; Руководители предприятий ведомственного, государственного и муниципального жилого фонда; Жители Соль-Илецкого городского округа  |
| 4. | Владельцам объектов, на основании правил эксплуатации, усилить контроль за содержанием зданий и сооружений, вести постоянные наблюдения. Особое внимание уделить зданиям, которые находятся в ветхом состоянии | до 10.03.16  | Управление образования (Зозуленко А.В.);ГБУЗ «Соль-Илецкая РБ» (Голота Н.Я.); Отдел культуры (Туйсина В.А.); Собственники объектов |
| 5. | Определить срок закрытия переправы на реке Илек у с. Покровка, провести все организационные и технические мероприятия до этого периода. Довести сроки закрытия переправы до населения и заинтересованных лиц, учреждений | по согласованию | Начальник Соль-Илецкое ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» (Беляков И.И.);Главный специалист Покровского территориального отдела (Сазонова Н.В.);Главный специалист Троицкого территориального отдела (Алиев З.К.);Начальник МКУ «ЕДДС» |
| 6. | Главным специалистам Покровского и Троицкого территориальных отделов совместно с хозяйствующими субъектами на своих территориях на период снятия переправы на р. Илек создать необходимые запасы топлива, ГСМ, продуктов питания, продуктов первой необходимости, кормов, инвентаря для обеспечения жизнедеятельности и других материалов на время паводка. Обеспечить полную готовность спасательных, противопожарных, транспортных средств, создать необходимые аварийные запасы строительных материалов  | до 10.03.16  | Главный специалист Покровского территориального отдела (Сазонова Н.В.);Главный специалист Троицкого территориального отдела (Алиев З.К.);Председатель Соль-Илецкого РАЙПО (Метаев Ж.З.) |
| 7. | Соль-Илецкому ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» после снятия понтонного моста на р. Илек у с. Покровка привести в полную готовность переправу, катера, моторные и вёсельные лодки, выделить рабочих для их бесперебойной работы с соблюдением всех мер безопасности | в период прохождения паводка 2016  | Начальник Соль-Илецкое ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» (Беляков И.И.) |
| 8. | Организовать работу на водной переправе на р. Илек у с. Покровка. Порядок переправы согласовать с главными специалистами Покровского и Троицкого территориальных отделов, довести до сведения жителей территорий | в период прохождения паводка 2016 | Начальник Соль-Илецкого ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» (Беляков И.И.);Главный специалист Покровского территориального отдела (Сазонова Н.В.);Главный специалист Троицкого территориального отдела (Алиев З.К.) |
| 9. | Организовать подвоз населения до переправы и от переправы, до г. Соль-Илецка и с.Троицк, с.Ивановка | в период прохождения паводка 2016 | Главный специалист Покровского территориального отдела (Сазонова Н.В.); Главный специалист Троицкого территориального отдела (Алиев З.К.); Начальник МУГП «Дружба» (Булыгин А.Г.)  |
| 10. | Организовать круглосуточные посты полиции и назначить ответственных лиц на переправе у с. Покровка для осуществления строгого контроля за соблюдением порядка использования плавающих средств | в период прохождения паводка 2016 | ОМВД России по Соль-Илецкому району (Васильев А.А.), ДУ ГУП«Оренбургремдорстрой» (Беляков И.И.), Глава МО СП Покровский сельсовет (Прокудин В.Н.). |
| 11. | Произвести работы по защите от попадания паводковых вод в водозаборные скважины, водопроводные, канализационные, газовые сети. Обеспечить сохранность от разрушения: инженерные сети, телефонно-телеграфные линий связи, линий ВЛ-10, 04 | до 21.03.16  | Директор МБУ «Управление городского хозяйства г. Соль-Илецк» (Гладков В.А.);Главные специалисты территориальных отделов;Предприятия ЖКХ городского округа;Филиал ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г.Соль-Илецке (Моргунов А.Б); ЛТЦ г. Соль-Илецка (Тоняев В.П.); Соль-Илецкий РЭС (Ейк А.В.) |
| 12. | Управлению образования, руководителям образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений провести беседы с детьми о правилах поведения и мерах безопасности во время паводка | до 21.03.16  | Управление образования (Зозуленко А.В.);Образовательные учреждения;Дошкольные образовательные учреждения |
| 13. | Обеспечить бесперебойную телефонную связь, электро-газо-снабжение населения района и всех предприятий независимо от форм собственности | Постоян-но | ЛТЦ г. Соль-Илецка (Тоняев В.П.);Соль-Илецкий РЭС (Ейк А.В.);РУЭС ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» (Гвоздев С.С.);Филиал ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Соль-Илецке (Моргунов А.Б.) |
| 14. | Провести осмотр, обследование временных, несанкционированных плотин, подготовить (принять все меры) для безаварийного пропуска талых вод.Владельцам и пользователям гидротехнических сооружений и прудов установить повседневный контроль за уровнем воды и провести все противопаводковые мероприятия для безаварийного пропуска талых вод | до 21.03.16  | Соль-Илецкое ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» (Беляков И.И.);Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (Шайхутдинов И.Ф.);руководители СПК, АО;территориальные отделы |
| 15. | Провести необходимые мероприятия по организации медицинской помощи в период весеннего паводка, уделив особое внимание дальним населённым пунктам и подтопляемым территориям | в период прохождения паводка 2016 | ГБУЗ «Соль-Илецкая РБ» (Голота Н.Я.) |
| 16. | До снятия понтонного моста провести госпитализацию плановых больных. После снятия моста организовать доставку к переправе и от переправы больных, нуждающихся в экстренной медицинской помощи | по согласованию | ГБУЗ «Соль-Илецкая РБ» (Голота Н.Я.);Главный специалист Покровского территориального отдела (Сазонова Н.В.); Главный специалист Троицкого территориального отдела (Алиев З.К.) |
| 17. | Произвести заготовку инертных материалов, мешкотары, строительных материалов, инструмента, подготовить необходимую технику. Организовать бригады с целью круглосуточного дежурства и организации работ по обеспечению пропуска весенних вод и ликвидации ЧС в случае их возникновения | до 21.03.16 | Соль-Илецкое ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» (Беляков И.И.); ММПП ЖКХ (Бунегин В.П.); МУП «РЖКХ» (Трубников В.И.); МУП «БИО» (Дубровин В.В.); МУПы сельских территорий;Главные специалисты территориальных отделов |
| 18. | Для проведения, в случае необходимости, взрывных работ по ликвидации ледяных заторов произвести своевременное заключение договоров со специализированными организациями. Подготовить бригады взрывников | до 21.03.16 | Соль-Илецкое ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» (Беляков И.И.),Отдел по делам ГО, ПБ и ЧС (Павленко В.А.) |
| 19. | На время паводка установить круглосуточную связь главных специалистов территориальных отделов, предприятий задействованных в паводковых мероприятиях и межведомственной комиссии с диспетчерами ЕДДС | по ситуации | Начальник МКУ «ЕДДС» (Проскурин В.А.);Руководители предприятий;Главные специалисты территориальных отделов |
| 20. | Руководству АО «НК «КТЖ» «Илецкий железнодорожный участок» принять меры по пропуску талых вод через инженерные сооружения ж/д путей на территории Соль-Илецкого городского округа | до 21.03.16  | Директор АО «НК «КТЖ» «Илецкий железнодорожный участок» (Султангереев У.М.)  |
| 21. | Провести ревизию и взять на учет плавсредства, имеющихся в организациях независимо от форм собственности | до 21.03.16 | ПЧ-6 (Гусев Ю.П.);Отдел по делам ГО, ПБ и ЧС; (Павленко В.А.); Главные специалисты территориальных отделов |
| 22. | Обеспечить лабораторный производственный контроль и регулярный мониторинг качества питьевой воды подаваемой населению. Принимать все меры оперативного регулирования при ухудшении санитарно-эпидемиологической ситуации.  | в период паводка(март-апрель 2016) | ЦТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области (Бренюк С.А. по согласованию);Собственники систем водоснабжения |
| 23. | Осуществлять контроль за использованием объектов эпидемеологической значимости (выгребных ям, кладбищ, полигонов ТБО, скотомогильников) и организовать работу по отведению паводковых вод и снятию угрозы подтопления. | до 18.03.16  | Директор МБУ «Управление городского хозяйства г. Соль-Илецк» (Гладков В.А.);Главные специалисты территориальных отделов; ЦТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области (Бренюк С.А. по согласованию) |
| 24. | Подготовить и распространить среди населения памятки о поведении и мерах безопасности в период прохождения паводка | до 21.03.16 | Отдел по делам ГО, ПБ и ЧС (Павленко В.А.); Главные специалисты территориальных отделов |
| 25. | Осуществлять учет изменений уровня воды на водных объектах Соль-Илецкого городского округа и контролировать другие гидрометеорологические сведения. При необходимости представлять их органам власти и другим заинтересованным организациям. | в период прохождения паводка 2016 | Отдел по делам ГО, ПБ и ЧС (Павленко В.А.);Директор МБУ «Управление городского хозяйства г. Соль-Илецк» (Гладков В.А.);Главные специалисты территориальных отделов; МКУ «ЕДДС» (Проскурин В.А.) |
| 26. | Директор МБУ «Управление городского хозяйства г. Соль-Илецк», главным специалистам территориальных отделов, объектовым комиссиям по пропуску весеннего паводка 2016 года представить до 15.03.2016 г. в межведомственную комиссию сведения о проделанной работе по подготовке к пропуску весеннего паводка | до 15.03.16 | Директор МБУ «Управление городского хозяйства г. Соль-Илецк» (Гладков В.А.);Главные специалисты территориальных отделов; Руководители предприятий, организаций и учреждений |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_