|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯСОЛЬ-ИЛЕЦКИЙГОРОДСКОЙ ОКРУГОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ** 09.06.2016 № 1797-п  |

|  |
| --- |
| О разработке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области  |

 В целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области, учета интересов граждан и их объединений, руководствуясь ст. 8, ст. 24, ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004, ст.14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 11.12.2015 №51, постановлением администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 26.02.2016 №445-п «О создании комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» постановляю: 1.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Соль-Илецкого городского округа приступить к организации работ по разработке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области в соответствии с планом мероприятий (Приложение). 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и подлежит к размещению на официальном сайте администрации городского округа. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Соль-Илецкого городского округа по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ. Глава муниципального образованияСоль-Илецкий городской округ В.И.ТрибушнойВерно Ведущий специалист управления делами Е.В.ТелушкинаРазослано: в прокуратуру Соль-Илецкого района, управление делами, юридическому отделу, отдел архитектуры и градостроительстваПриложение к постановлению администрации муниципального образованияСоль-Илецкий городской округот\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_План мероприятий по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Мероприятия |
| 1. | Публикация в средствах массовой информации сообщения о принятии администрацией городского округа решения о подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки, о приеме предложений от заинтересованных физических и юридических лиц по планированию территории городского округа, по размещению объектов местного значения |
| 2. |  Сбор и систематизация поступивших предложений  |
| 3. | Рассмотрение комиссией предложений по внесению в проекты Генерального плана план и Правил землепользования и застройки муниципального образования  |
| 4. | Подготовка задания на разработку проектной документации |
| 5. | Подготовка конкурсной документации в целях определения разработчика проектной документации  |
| 6. | Проведение торгов (в течение 30 календарных дней со дня подписания администрацией городского округа Соглашения с Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области о предоставлении субсидии муниципальному образованию в 2017 году, в том числе и на реализацию данного проекта) |
| 4 | Разработка проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования  |
| 5 | Проверка подготовленной проектной документации |
| 6 | Размещение проектов документов на сайте администрации городского округа и в Федеральной государственной информационной системе ФГИС ТП |
| 7 | Подготовка и опубликование извещения о проведении публичных слушаний |
| 8 | Согласование проектной документации в соответствии с требованиями законодательства |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проектам ( публикация извещения о месте и времени проведения публичных слушаний, проведение публичных слушаний, опубликование заключения по итогам публичных слушаний) |
| 10 | Доработка проектной документации по итогам публичных слушаний |
| 11 | Рассмотрение доработанных проектов и направление их на согласование главе городского округа |
| 12 | Направление проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области на утверждение в Совет депутатов муниципального образования  |

 |