|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ**  **ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  30.10.2019 № 2256-п |  |

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие транспортной

системы Соль-Илецкого городского округа»

В соответствии с Федеральным законом ением от 26.01.2016г..2018г. от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, постановлением администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 26.01.2016 № 56-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ», постановлением администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 16.09.2019 № 1922-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»  
постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы Соль-Илецкого городского округа», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2020 г.:

2.1 Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 31.03.2016 № 906-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Соль-Илецкого городского округа».

2.2 Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 18.11.2016 № 3428-п «О внесении изменений в постановление № 906-п от 31.03.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Соль-Илецком городском округе на 2016-2018 годы».

2.3 Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 30.03.2017 № 888-п «О внесении изменений в постановление № 906-п 31.03.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Соль-Илецкого городского округа на 2016-2020 годы».

2.4 Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 30.03.2018 № 721-п «О внесении изменений в постановление № 906-п от 31.03.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Соль-Илецкого городского округа на 2016-2020 годы».

2.5 Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 25.12.2018 № 2936-п «О внесении изменений в постановление № 906-п от 31.03.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Соль-Илецкого городского округа на 2016-2020 годы».

2.6 Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 29.03.2019 № 673-п «О внесении изменений в постановление № 906-п от 31.03.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Соль-Илецкого городского округа на 2016-2020 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 г. и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ А.А. Кузьмин

Верно

Ведущий специалист

организационного отдела Е.В. Телушкина

Разослано: организационный отдел, прокуратура района, отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ

от 30.10.2019 № 2256-п

**Паспорт муниципальной программы «Развитие транспортной системы Соль-Илецкого городского округа»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Соисполнители Программы | - | отсутствуют |
| Участники Программы | - | Администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Цель Программы | - | Развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающей благоприятные условия для устойчивого развития и функционирования единой системы общественного пассажирского транспорта |
| Задачи Программы | -  - | Создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение требуемого технического состояния автомобильных дорог местного значения, повышение их пропускной способности;  создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения округа |
| Показатели (индикаторы) Программы | - | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям;  количество функционирующих муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам.  площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения после капитального ремонта и ремонта |
| Срок и этапы реализации Программы | - | 2020 - 2025 годы. Этапы реализации Программы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | общий объем финансирования Программы –  **380 183,062 тыс. рублей**;  в том числе по годам реализации:  **2020 год – 58 007,188 тыс. рублей**, из них средства бюджета городского округа – 40 079,088 тыс. рублей, 17 928,100 тыс. рублей - областной;  **2021 год – 60 011,142 тыс. рублей**, из них средства бюджета городского округа – 42 083,042 тыс. рублей, 17 928,100 тыс. рублей - областной;  **2022 год – 62 115,295 тыс. рублей**, из них средства бюджета городского округа – 44 187,195 тыс. рублей, 17 928,100 тыс. рублей - областной;  **2023 год – 64 324,654 тыс. рублей**, из них средства бюджета городского округа – 46 396,554 тыс. рублей, 17 928,100 тыс. рублей - областной;  **2024 год – 66 644,482 тыс. рублей**, из них средства бюджета городского округа – 48 716,382 тыс. рублей, 17 928,100 тыс. рублей - областной;  **2025 год – 69 080,301 тыс. рублей**, из них средства бюджета городского округа – 51 152,201 тыс. рублей, 17 928,100 тыс. рублей - областной. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | повышение доступности и качества услуг общественного транспорта за счет улучшения транспортной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования, сохранение приемлемого уровня тарифов на пассажирские перевозки по регулируемым тарифам |

**1. Общая характеристика реализации муниципальной Программы**

Соль-Илецкий городской округ располагает развитой транспортной инфраструктурой, которая включает предприятия железнодорожного и автомобильного транспорта. Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития государства и общества. Для Соль-Илецкого городского округа состояние и развитие транспортной системы имеют первостепенное значение и являются необходимыми условиями реализации инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни населения.

Программа подготовлена с учетом роли и места транспорта в решении приоритетных задач социально-экономического развития Соль-Илецкого городского округа на период до 2025 года.

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Соль-Илецкого городского округа. Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов транспорта и транспортной инфраструктуры в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов ограничивает развитие единого экономического пространства Соль-Илецкого городского округа и не позволяет в полной мере осваивать ресурсы сельских населенных пунктов городского округа.

Автомобильные дороги являются важнейшим элементом транспортной системы Соль-Илецкого городского округа. Они обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, во многом определяют возможности развития городского округа.

В связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значение автомобильных дорог постоянно возрастает.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, повышению уровня аварийности.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 384,5 км, из которых лишь 174,8 км с твердым покрытием.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке от снега, пыли и грязи проезжей части дорог, тротуаров, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог, по промывке водопропускных труб, очистке и мойке дорожных знаков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Для улучшения условий транспортного сообщения необходима организация и проведение мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на территории городского округа растущим потребностям населения в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в транспортных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения.

На автомобильных дорогах городского округа сохраняется высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. Проблема обеспечения безопасности дорожного движения является приоритетной в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения на фоне высокого уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий.

Общественный транспорт является одним из важных факторов обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Соль-Илецкого городского округа, базовой инфраструктурой экономического роста и значимым фактором повышения уровня жизни населения. Его устойчивое, сбалансированное и эффективное развитие служит необходимым условием обеспечения темпов экономического роста, повышения качества жизни населения, создания социально ориентированной экономики.

Предпочтение жителями и гостями округа общественного транспорта обеспечивает более экономичное использование проезжей части дорог при устойчивом пассажиропотоке, следовательно, улучшает общую производительность улично-дорожной сети.

В связи с отсутствием средств финансирования в необходимом объеме наблюдается тенденция ухудшения организации транспортного обслуживания населения.

Организация транспортного обслуживания населения Соль-Илецкого городского округа должна отвечать самым разнообразным интересам жителей. В настоящее время в городском округе функционируют не все общественные транспортные маршруты в пригородном сообщении, что причиняет значительные неудобства жителям.

Администрацией муниципального образования Соль-Илецкий городской округ принимаются меры по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания и обеспечению равной доступности пассажирских услуг для населения Соль-Илецкого городского округа.

Для реализации основных принципов регулирования в вопросах организации транспортного обслуживания населения принят Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=4081C3C471BD1DD755EBA92390606F17256A21AE438B133A995ACCFCE5FFDA01D204D) «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 года № 220-ФЗ.

Для решения проблем в сфере транспортной системы предусмотрено активное воздействие на ситуацию с помощью программно-целевого метода управления, предполагающего разработку муниципальной программы «Развитие транспортной системы Соль-Илецкого городского округа», направленной на решение задачи развития транспортной системы городского округа в целом.

Согласно Транспортной [стратегии](consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C67DFAE66B53AD5386D485450297135BFC585A9B73F4AF80rFE8H) Российской Федерации на период до 2030 года общественный транспорт должен перейти в качественное новое целевое состояние, обеспечивающее доступность и высокое качество транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами.

Достижение данной цели означает удовлетворение в полном объеме растущих потребностей населения в перевозках, обеспечение устойчивой связи сельских населенных пунктов городского округа с магистральной сетью транспортных коммуникаций.

Регулирование цен, а также высокий уровень социальной нагрузки привели к низкой рентабельности и убыточности пассажирских перевозок. Это обусловлено снижением объемов предоставляемых услуг при сохранении всей инфраструктуры видов общественного транспорта и незначительном снижении численности производственного персонала, отсутствием эффективного механизма финансовой компенсации выпадающих доходов при осуществлении пассажирских перевозок; льготным категориям пассажиров, а также отставанием роста доходов от роста цен на потребляемые транспортом топливо, электроэнергию, материалы и технические средства.

В существующих условиях сохранение и формирование устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта требует повышения эффективности расходования бюджетных средств на основе совершенствования системы среднесрочного планирования, программно-целевого подхода к решению этих вопросов.

**2. Приоритеты муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной Программы**

Муниципальная политика в городском округе предполагает закрепление минимальных социальных транспортных стандартов на законодательном уровне и использование механизмов компенсации потерь в доходах транспортных компаний, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы на период до 2025 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в стратегических документах областного и местного уровней.

Согласно положениям транспортной [стратегии](consultantplus://offline/ref=4081C3C471BD1DD755EBB72E860C321324677BA44082106BC00597A1B2F6D056631A52CF552BCC18D803D) Российской Федерации на период до 2030 года развитие транспортной системы становится необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни населения.

Основной целью программы является:

Развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающей благоприятные условия для устойчивого развития и функционирования единой системы общественного пассажирского транспорта.

Задачами программы является:

-создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение требуемого технического состояния автомобильных дорог местного значения, повышение их пропускной способности;

-создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения округа.

Приоритетными направлениями муниципальной политики Соль-Илецкого городского округа на данном этапе социально-экономического развития городского округа являются:

модернизация системы дорожного хозяйства городского округа, создание механизмов формирования дорожной сети, отвечающей потребностям общества и обеспечивающей растущий спрос на автомобильные перевозки общественным пассажирским транспортом;

обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта для населения городского округа.

Проведение муниципальной политики социально-экономического развития осуществляется Соль-Илецким городским округом, поскольку дорожная деятельность, создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований городского округа относятся к вопросам местного значения в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4081C3C471BD1DD755EBB72E860C3213246679A04184106BC00597A1B2DF06D) от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организациях местного самоуправления в Российской Федерации».

**3.Перечень показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значения представлены в приложении №1 к настоящей Программе.

**4. Характеристика основных мероприятий Программы**

Программа реализуется в период с 2020 года по 2025 год, что позволит решить поставленные цели и задачи в сфере развития дорожной и транспортной системы. Этапы реализации Программы не выделяются.

Для достижения поставленных целей и установленных задач в рамках Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1: «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Основное мероприятие 2: «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа».

Реализация основных мероприятий Программы позволит к 2025 году:

улучшить транспортную инфраструктуру автомобильных дорог местного значения;

увеличить доступность перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к Программе.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Ресурсное [обеспечение](#P1162) реализации Программы представлено в приложении №3 к Программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

Соль-Илецкого городского округа»

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей по годам | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Соль-Илецкого городского округа» | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 384,5 | 384,5 | 384,5 | 384,5 | 384,5 | 384,5 |
| 2. | Количество функционирующих муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения после капитального ремонта и ремонта | тыс. кв.м. | 30,087 | 30,087 | 30,087 | 30,087 | 30,087 | 30,087 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

Соль-Илецкого городского округа»

**Перечень основных мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый конечный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2020 год | 2025 год | улучшение транспортной инфраструктуры автомобильных дорог | Увеличение износа автомобильных дорог муниципального значения;  Несоответствие автомобильных дорог муниципального значения техническим требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Площадь твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения после капитального ремонта и ремонта;  Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 2020 год | 2025 год | Увеличение доступности перевозок пассажиров автомобильным транспортом | Снижение доступности автомобильных перевозок для населения | Количество функционирующих муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы Соль-Илецкого городского округа" | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) | Источники финансирования, наименование мероприятия | Объемы финансирования (тыс. рублей в ценах соответствующих годов) | | | | | | | Ожидаемые результаты в 2025 году |
| Всего за 2020-2025 | в том числе по годам | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Соль-Илецкого городского округа | администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | Всего по программе, в том числе: | 380183,062 | 58007,188 | 60011,142 | 62115,295 | 64324,654 | 66644,482 | 69080,301 |  |
| областной бюджет | 107568,600 | 17928,100 | 17928,100 | 17928,100 | 17928,100 | 17928,100 | 17928,100 |  |
| бюджет городского округа | 272614,462 | 40079,088 | 42083,042 | 44187,195 | 46396,554 | 48716,382 | 51152,201 |  |
| **Основное мероприятие: 1. "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения"** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие: 1. | "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" | администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | Всего | 324361,825 | 49800,491 | 51394,111 | 53067,411 | 54824,377 | 56669,190 | 58606,245 | Улучшение транспортной инфраструктуры автомобильных дорог |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 107568,600 | 17928,100 | 17928,100 | 17928,100 | 17928,100 | 17928,100 | 17928,100 |
| бюджет городского округа | 216793,225 | 31872,391 | 33466,011 | 35139,311 | 36896,277 | 38741,090 | 40678,145 |
| **Основное мероприятие: 2. "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа"** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие: 2. | "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа" | администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | Всего | 55821,237 | 8206,697 | 8617,032 | 9047,883 | 9500,278 | 9975,291 | 10474,056 | Увеличение доступности перевозок пассажиров автомобильным транспортом |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 55821,237 | 8206,697 | 8617,032 | 9047,883 | 9500,278 | 9975,291 | 10474,056 |
| 4 |  |  |  | **Итого по программе, в том числе:** | 380183,062 | 58007,188 | 60011,142 | 62115,295 | 64324,654 | 66644,482 | 69080,301 |  |
| областной бюджет | 107568,600 | 17928,100 | 17928,100 | 17928,100 | 17928,100 | 17928,100 | 17928,100 |  |
| бюджет городского округа | 272614,462 | 40079,088 | 42083,042 | 44187,195 | 46396,554 | 48716,382 | 51152,201 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |