**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОГО**

 **ОБРАЗОВАНИЯ**

 **СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ**

 **ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

 **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05.09.2016№2678-п

Об утверждении порядка принятия

решений о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной

собственности муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области

 В целях подготовки и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, в соответствии со статьей 79 [Бюджетного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901714433), Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, постановляю:
1. Утвердить порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ по экономике, бюджетным отношениям и инвестиционной политике Н.Н.Сахацкого.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Глава муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ В.И.Трибушной

Верно

Управляющий делами В.С. Умрихин

Разослано: в прокуратуру Соль-Илецкого района, финансовое управление, отдел образования, отдел культуры, комитет экономического анализа и прогнозирования, отдел строительства, транспорта, ЖКХ, дорожного хозяйства, газификации и связи, отдел архитектуры и градостроительства, комитет по управлению имуществом, земельными ресурсами и экологии, бухгалтерию.

 Приложение к постановлению

 администрации муниципального

 образования Соль-Илецкий

 городской округ Оренбургской

 области

 от 05.09.2016№2678-п

Порядок

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных

инвестиций в объекты муниципальной собственности

муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области

I. Основные положения

1. Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области (далее - решение) устанавливает правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Соль-Илецкий городской округ и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

подготовка бюджетных инвестиций за счет средств бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Соль-Илецкий городской округ (далее - объекты капитального строительства) и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Соль-Илецкий городской округ (далее - объекты недвижимого имущества) - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, а также определение главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области, муниципального заказчика, застройщика в отношении объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;

реализация бюджетных инвестиций за счет средств бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ (далее - инвестиции) в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества.

3. Инициатором подготовки проекта решения может выступать предполагаемый исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы муниципального образования Соль-Илецкий городской округ – отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, определенный ответственным за реализацию муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы), в рамках которой планируется осуществлять инвестиции в целях строительства, реконструкции, технического перевооружения объекта капитального строительства или приобретения объекта недвижимого имущества, либо в случае если объект не включен в муниципальную программу (подпрограмму, ведомственную целевую программу) муниципального образования Соль-Илецкий городской округ - предполагаемый отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, наделенный в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения.

4. При исполнении бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ не допускается предоставление инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений.

Принятие решения о предоставлении инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества, по которым было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств.

5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

 приоритетов и целей развития муниципального образования Соль-Илецкий городской округ исходя из стратегии развития муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области на долгосрочный период, прогнозов и программ социально-экономического развития муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, муниципальных программ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ;

оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, направляемых на капитальные вложения.

II. Подготовка проекта решения

6. Отраслевой (функциональный) орган подготавливает проект решения и согласовывает его с отделом строительства, транспорта, ЖКХ, дорожного хозяйства, газификации и связи, отделом архитектуры и градостроительства и комитетом по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и экологии муниципального образования Соль-Илецкий городской округ.

 Отраслевой (функциональный) орган согласовывает проект решения, предусматривающий предоставление бюджетных инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества в рамках муниципальной программы муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, с ответственным исполнителем муниципальной программы муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в случае, если отраслевой (функциональный) орган не является одновременно ее ответственным исполнителем.

В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

7. Проект решения содержит следующую информацию:

наименование объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;

направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение);

наименование главного распорядителя;

наименования застройщика, заказчика;

мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу и (или) мощность объекта недвижимого имущества;

срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества;

сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства и (или) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) и (или) предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

8. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства федерального, областного бюджета и бюджета городского округа на корректировку вышеуказанной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

9. К проекту решения прилагаются пояснительная записка и документ, содержащий результаты оценки бюджетной и социальной эффективности инвестиционного проекта, а также расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и сведения об источниках финансового обеспечения с представлением документов и материалов, обосновывающих указанные расчеты. Пояснительная записка должна содержать обоснование целесообразности строительства, реконструкции, технического перевооружения объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества.

10. Проект решения, согласованный в соответствии с [пунктом 6](#Par55) настоящего Порядка, направляется отраслевым (функциональным) органом в комитет экономического анализа и прогнозирования администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ. После согласования с комитетом экономического анализа и прогнозирования администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ проект решения направляется на согласование в финансовое управление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ.

11. Решение утверждается администрацией муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области.

12. Внесение изменений в решение осуществляется в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.