|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ**  **ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  24.12.2018 № 2873-п | | | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 30.03.2016 № 884-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы» | |   В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральным законом ением от 26.01.2016г..2018г. от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, постановлением от 26.01.2016 № 56-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ», постановлением от 25.02.2016 № 411-п «Об утверждения перечня муниципальных программ» (в редакции от 26.09.2018г. № 2218-п), постановляю:  1.Внести изменение в название муниципальной программы утвержденной постановлением администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 30.03.2016 № 884-п и изложить его в новой редакции:  «Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ».  2.Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 30.03.2016 № 884-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» и изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - заместителя главы администрации Соль-Илецкого городского округа по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ В.П. Вдовкина.  4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).  Глава муниципального образования  Соль-Илецкий городской округ А.А. Кузьмин    Верно:  Ведущий специалист организационного отдела Е.В. Телушкина  Разослано: прокуратура, отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи, организационный отдел, МБУ «УГХ г. Соль-Илецк», Финансовое управление, МКУ по Централизованной бухгалтерии.  Приложение  к постановлению администрации  Соль-Илецкого городского округа  от 24.12.2018 г № 2873-п  **Паспорт муниципальной программы**  **«**Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»   |  |  | | --- | --- | | Ответственный исполнитель Программы | отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | | Соисполнители Программы | Отсутствует | | Участники Программы | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | | Подпрограммы Программы | 1.«Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»  2.«Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ».  3.«Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»\*  4.«Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области»\*\* | | Цель Программы | Формирование комфортной среды жизнедеятельности и благоустройство территорий городского округа. | | Задачи Программы | 1.Увеличение площади зеленых насаждений на территории округа.  2.Сохранение общего уровня санитарного состояния территории округа.  3.Содержание уличного освещения на территории округа. | | Показатели (индикаторы) Программы | 1.Уровень озеленения территории парков и скверов.  2.Сокращение обращений граждан по вопросам некачественного содержания территории округа.  3. Проведение субботников по уборке территории округа.  4.Доля освещенности улиц населенных пунктов округа. | | Срок и этапы реализации Программы | Реализация Программы начинается с 2016 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок 2016- 2021 гг. | | Объем бюджетных ассигнований Программы | Объем финансирования из бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2021 годы.  Всего 127099,5797  федеральный бюджет 14574,8 тыс.руб.  областной бюджет 9716,5 тыс.руб.  бюджет городского округа 102808,2797 тыс.руб.  в том числе по годам:  2016 год- 21807,8397 тыс.руб.  2017 год- 46230,97 тыс. руб.  2018 год- 28840,79тыс.руб.  2019 год- 10115,66 тыс.руб.  2020 год- 10052,16 тыс.руб.  2021 год- 10052,16 тыс.руб.    -по подпрограмме «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» - 16455,3597 тыс.руб. средства бюджет городского округа.  2016 год - 1189,33970 тыс.руб.  2017 год - 2263,54 тыс. руб.  2018 год - 699,0 тыс. руб.  2019 год - 4101,16 тыс.руб.  2020 год - 4101,16 тыс.руб.  2021 год – 4101,16 тыс.руб.  -по подпрограмме «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 год» - 46078,39  тыс. руб. средства бюджет городского округа.  2016 год - 9466,9 тыс.руб.  2017 год - 4 940,0 тыс. руб.  2018 год - 13754,99 тыс.руб.  2019 год - 6014,5 тыс.руб.  2020 год - 5951,0 тыс.руб.  2021 год - 5951,0 тыс.руб.    -по подпрограмме «Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ на 2016-2020 годы» - 39865,1 тыс.руб. средства бюджет городского округа .  2016 год - 11 151,6 тыс.руб.  2017 год - 14326,7 тыс. руб.  2018 год – 14386,8 тыс.руб.  -по подпрограмме «Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2017-2018гг.» - 24700,73 тыс. руб.  2017 год - 24700,73 тыс. руб. в том числе:  федеральный бюджет - 14574,8 тысруб.  областной бюджет 9716,5 тыс.руб.  бюджет городского округа 409,43тыс.руб. | | Ожидаемые результаты  реализации Программы | Повышение общего уровня благоустроенности городского округа. |   \*подпрограмма действует до 31.12.2018г.  \*\*подпрограмма действует до 31.12.2017г.  Характеристика состояния и обоснование проблем связанная с благоустройством, озеленением и содержанием уличного освещения  на территории Соль-Илецкого городского округа  1.1.Характеристика существующего состояния в направлении по озеленению и благоустройству городского округа.  Формирование благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ является основной целью органов местного самоуправления муниципального образования Соль-Илецкий городской округ.  Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства городского округа наличие организованных мест для массового отдыха людей (скверы, парки, площади), качественного искусственного освещения, озеленения Соль-Илецкого городского округа и прочих факторов.  Увеличение количества зеленых насаждений, а также уменьшение и очистка территорий несанкционированных свалок на территории Соль-Илецкого городского округа является важной составляющей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического разнообразия.  Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, главнейшей из которых является улучшение микроклимата в городском округе. С целью улучшения качества существующих зеленых насаждений на территории Соль-Илецкого городского округа проводятся ежегодные общегородские субботники по озеленению.  Для создания приятного эстетического созерцания, декоративное оформление городской среды Соль-Илецкого городского округа в летний период представлено ежегодно сменяемыми цветниками на клумбах.  В целях объединения усилий для решения задач благоустройства, улучшения санитарного состояния территорий общего пользования Соль-Илецкого городского ежегодно проводятся общегородские субботники, месячники по наведению санитарного порядка, организовываются акции - «Чистые берега», «Эстафета Чистоты», в которых принимают участие предприятия округа на закрепленных за данными предприятиями территориями, также в парках Победы, парк им. Ленина, сквер «Борцам Революции», парк Горняков, сквер на Привокзальной площади, сквер Александрова, сквер Зои Космодемьянской, сквер Южный, приводятся в порядок дворовые территории многоквартирных домов.  На территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ расположены кладбища, содержание которых требует определенных затрат.  Предоставление услуг уличного освещения напрямую влияет на здоровье и жизнедеятельность граждан городского округа, на безопасность передвижения по улицам и дворам, а так же на уровень преступности.  Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала и эффективного обслуживания населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. Комплексное решение обозначенных проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания в Соль-Илецком городском округе.  Для успешного решения проблемы сохранения растительного мира, улучшения эстетичного вида Соль-Илецкого городского округа, создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижения экологического равновесия, сохранение окружающей природной среды, увеличения объемов зеленых насаждений и повышения уровня благоустройства территории Соль-Илецкого городского округа разработана данная муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по повышению уровня благоустройства территории Соль-Илецкого городского округа.  Актуальность разрабатываемой муниципальной программы обусловлена еще тем, что озеленение, благоустройство и функционирование уличного освещения является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия, благотворно влияющие на психофизическое состояние человека, что особенно важно в период интенсивного роста тонуса городской жизни.  Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на содержание объектов внешнего благоустройства и проведение ремонтно-восстановительных работ, постоянно растет.  Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории Соль-Илецкого городского округа.    2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы  Целью Программы является:  -формирование комфортной среды жизнедеятельности и благоустройство территорий городского округа.  Реализация Программы позволит пньовнязация Программы позволит:овысить уровень благоустроенности городского округа.  Основным задачами программы является:  1.Увеличение площади зеленых насаждений на территории округа.  2.Сохранение общего уровня санитарного состояния территории округа.  3.Содержание уличного освещения на территории округа.  Таким образом, настоящая Программа объединяет и координирует деятельность по реализации всех мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения экологической безопасности для населения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.  Срок реализации Программы - 2016 - 2021 годы.  3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы достижения целей и решения задач Программы  Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы отражены в приложении № 5 к Программе.  4. Перечень основных мероприятий программы.  Программы предусматривается реализацию основных мероприятий:  1.Посадка и уход за зелеными насаждениями в парках и скверах.  2.Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ.  3.Содержание мест захоронений.  4.Уличное освещение.  5.Энергосбережение и повышение энергоэффективности.  5. Характеристика основных мероприятий Программы  Для достижения поставленной цели и установленных задач в рамках Программы предусматривается реализация следующих подпрограмм:  1.«Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ».  2.«Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» приложение № 2 к муниципальной программе.  3.«Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» (подпрограмма действует до 31.12.2018г.).  4. «Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области в 2017-2018гг.» (подпрограмма действует до 31.12.2017г.).  6. Ресурсное обеспечение Программы    Источником финансирования Программы является муниципальный бюджет. Ресурсное обеспечение Программы отражено в приложении № 6 к Программе.  Приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования  Соль-Илецкий городской округ»  Паспорт муниципальной подпрограммы  «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»   |  |  | | --- | --- | | Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | | Участники Подпрограммы | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | | Цель Подпрограммы | Увеличение площади зеленых насаждений на территории округа | | Задачи Подпрограммы | Содержание зеленых зон отдыха на территории округа. | | Показатели (индикаторы) Подпрограммы | Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников | | Срок и этапы реализации Подпрограммы | Реализация Программы начинается с 2016 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок 2016- 2021 гг. | | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объем финансирования из бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2021 годы - 16455,3597 тыс.руб.  2016 год - 1189,33970 тыс.руб.  2017 год - 2263,54 тыс. руб.  2018 год - 699,0 тыс. руб.  2019 год - 4101,16 тыс.руб.  2020 год - 4101,16 тыс.руб.  2021 год - 4101,16 тыс.руб. | | Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение количества зелёных зон для отдыха граждан. |  1. Характеристика состояния и обоснование проблем связанная с озеленением территории Соль-Илецкого городского округа   Роль зеленых насаждений в создании оптимальных условий для труда и отдыха жителей городских населенных пунктов трудно переоценить. Листовая поверхность растений является мощным резервом биосферы и всех ее экологических систем. Они участвуют в формировании основных элементов застройки, придавая им особый колорит богатством форм и красок. Таким образом, озеленение - одно из эффективнейших средств улучшения среды населенного пункта как по результатам, срокам осуществления, так и по стоимости.  Известно, что защитные свойства деревьев находятся в прямой пропорциональной зависимости от их продуктивности. Ухудшение санитарного состояния деревьев снижает их защитные свойства.  Парки, скверы, зеленые зоны населенных пунктов засоряются бытовыми и строительными отходами, что ухудшает экологическую и санитарную обстановку в населенных пунктах, оказывает отрицательное воздействие на здоровье людей, особенно детей и подростков. В результате антропогенного воздействия уменьшаются площади не только искусственно посаженных зеленых насаждений, но и лесов.  Для успешного решения проблемы сохранения растительного мира, улучшения эстетического вида городских территорий, создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижения экологического равновесия, повышения качества окружающей природной среды, увеличения объемов зеленых насаждений и повышения уровня благоустройства городских территорий назрела необходимость разработки и реализации программы по благоустройству и озеленению территории муниципального образования Соль-Илецкого городского округа.  2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  муниципальной подпрограммы  Цель Подпрограммы является - увеличение площади зеленых насаждений на территории округа.  Задача подпрограммы - содержание зеленых зон отдыха на территории округа.  Реализация подпрограммы позволит увеличить количество зелёных зон для отдыха граждан. Срок реализации подпрограммы - 2016 – 2021 годы.  3. Сроки и этапы реализации подпрограммы  Программа реализуется в период с 2016 года по 2021 год, что позволит решить поставленные цели и задачи по озеленению Соль-Илецкого городского округа.  4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы  Для достижения поставленной цели и установленных задач в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих мероприятий:  приобретение саженцев деревьев и кустарников различных пород для посадки по округу, а так же обеспечения муниципальных учреждений, инициативных групп саженцами деревьев и кустарников для озеленения улиц, бюджетных учреждений и дворовых территорий. Выполнение работ по уходу за вновь посаженными саженцами. Оформление клумб цветочной рассадой. Опиловка зеленых насаждений. Полив газонов и деревьев, санитарная обрезка деревьев и спил аварийных деревьев.  5. Ресурсное обеспечение Программы  Источником финансирования Подпрограммы является муниципальный бюджет. Ресурсное обеспечение отражено в приложении № 6 к Программе.  6. Информация о значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы.  Мероприятия подпрограммы «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» позволит ежегодно увеличивать количество высаживаемых саженцев деревьев и кустарников.  Приложение № 2 к муниципальной  программе «Благоустройство и  озеленение на территории  муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»  Паспорт муниципальной подпрограммы  «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»   |  |  | | --- | --- | | Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | | Участники Подпрограммы | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | | Цель подпрограммы | Сохранение общего уровня санитарного состояния территории округа. | | Задачи Подпрограммы | Наведение санитарного порядка на территории округа, содержание мест захоронений. | | Показатели (индикаторы) подпрограммы | Содержание мест захоронений расположенных на территории округа.  Улучшение санитарного состояния округа.  Привлечение организаций к работам по наведению санитарного порядка.  Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности. | | Срок и этапы реализации подпрограммы | Реализация Программы начинается с 2016 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок 2016- 2021 г. | | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования из бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2021 годы - 46078,39  тыс. руб.  2016 год - 9466,9 тыс.руб.  2017 год - 4 940,0 тыс. руб.  2018 год - 13754,99тыс.руб.  2019 год - 6014,5тыс.руб.  2020 год - 5951,0 тыс.руб.  2021 год - 5951,0 тыс.руб. | | Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы | Улучшение благоустроенности и санитарного состояние городского округа. |   1. Характеристика состояния и обоснование проблем связанная  с благоустройством территории Соль-Илецкого городского округа  Необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена необходимостью решения задач благоустройства территорий, улучшения санитарного состояния территорий общего пользования Соль-Илецкого городского округа.  2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  муниципальной подпрограммы  Целью Подпрограммы является:  сохранение общего уровня санитарного состояния территории округа.  Задачи подпрограммы - Наведение санитарного порядка на территории округа. Содержание мест захоронений  Реализация подпрограммы позволит:  повысить уровень благоустроенности городского округа, а именно улучшить санитарное состояние округа, осуществлять своевременную уборку улиц, территорий парков и скверов, от мусора, повысить уровень по содержанию мест захоронений на территории округа, производить текущий ремонт ограждений парков и скверов, ремонт малых архитектурных форм, стел на территории города Соль-Илецка.    3. Сроки и этапы реализации подпрограммы  Программа реализуется в период с 2016 года по 2021 год, что позволит решить поставленные цели и задачи по благоустройству Соль-Илецкого городского округа.  4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы  Для достижения поставленной цели и установленных задач в рамках подпрограммы предусматривается реализация мероприятий:  -содержание мест захоронений на территории округа,  -работы по благоустройству территории (санитарная очистка) по округу.  -обеспечение функции выполнения контроля за состоянием благоустройства территории Соль-Илецкого городского округа.  5. Ресурсное обеспечение подпрограммы  Источником финансирования Подпрограммы является муниципальный бюджет. Ресурсное обеспечение отражено в приложении № 6 к Программе.    6. Информация о значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы.  Мероприятия подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» позволят содержать места захоронений и поддерживать санитарное состояние округа.      Приложение № 3 к муниципальной  программе «Благоустройство и  озеленение на территории  муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»  Паспорт муниципальной подпрограммы  **«**Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»   |  |  | | --- | --- | | Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | | Участники Подпрограммы | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | | Цель Подпрограммы | Содержание уличного освещения на территории округа. | | Задачи Подпрограммы | Реконструкция, ремонт системы уличного освещения, с установкой светильников на территории городского округа. | | Показатели (индикаторы) Подпрограммы | Протяженность освещенных частей улиц.  Количество замененных светильников на светодиодные. | | Срок и этапы реализации Подпрограммы | Реализация Программы начинается с 2016 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок 2016- 2020 гг. | | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объем финансирования из бюджета муниципального образования Соль-Илецкий городской округ в 2016-2018 годы  Всего - 39865,1 тыс.руб. в том числе по годам:  2016 год -11 151,6 тыс.руб.  2017 год -14326,7 тыс. руб.  2018 год -14386,8тыс.руб.  2019 год - 0 тыс.руб.  2020 год - 0 тыс.руб. | | Ожидаемые результаты  реализации Подпрограммы | 1. Бесперебойное функционирование уличного освещения.  2.Увеличение количества модернизированных светильников. |   \*подпрограмма действует до 31.12.2018 г.  Приложение № 4 к муниципальной  программе «Благоустройство и  озеленение на территории  муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»  Паспорт муниципальной подпрограммы  «Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области» \*\*   |  |  | | --- | --- | | Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | | Участники Подпрограммы | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | | Цель Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории округа | | Задачи Подпрограммы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий округа  2.Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования округа (парков, скверов, Набережных и т.д.)  3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству  4. Принятие Правил благоустройства территории Соль-Илецкого городского округа, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | | Показатели (индикаторы) Подпрограммы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД.  2.Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий.  3.Количество благоустроенных дворовых территорий МКД.  4.Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды.  5.Утверждение правил благоустройства территории МО (с учетом общественных обсуждений) | | Срок и этапы реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитаны на 2017-2019гг. | | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объем финансирования  Всего -24700,73 тыс. руб. в том числе:  Федеральный бюджет - 12240,31 тыс.руб.  Областной бюджет -8156,11 тыс. руб.  Местный бюджет 86,33 тыс. руб.  Внебюджетные источники -0,00 тыс. руб.  - 24915,4тыс. руб.  2017 год - 24915,4тыс. руб. | | Ожидаемые результаты  реализации Подпрограммы | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий и территорий общего пользования городского округа. |   \*\*подпрограмма действует до 31.12.2017г. |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 5 к муниципальной программе «Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» |

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, и их значения

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) | | | | | | | | | |  |
| Исходные показатели базового года | 2015 год | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | | 2021 год |
|  |  | | Прогноз | Прогноз | Прогноз | | Прогноз | Прогноз | | Прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 |
| 1. | Уровень озеленения территории парков и скверов | % | 50 | 50 | | 53 | 33,3 | 41,6 | | 49,9 | 58,2 | | 66,5 |
| 2. | Сокращение обращений граждан по вопросам некачественного содержания территории округа | % | 100 | 100 | | 97 | 95 | - | | - | - | | - |
| 3. | Проведение субботников по уборке территории округа | Ед. |  |  | |  |  | 8 | | 9 | 10 | | 11 |
| 4. | Доля освещенности улиц населенных пунктов округа | % | 29,8 | 29,8 | | 30 | 31,5 | 32 | | - | - | | - |
|  | **Подпрограмма 1. «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»** | | | | | | | | | | | |  |
| 5. | Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников | шт. | 849 | 849 | 500 | | 89 | 170 | | 170 | 170 | | 170 |
|  | **Подпрограмма 2. «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»** | | | | | | | | | | | |  |
| 6. | Улучшение санитарного состояния округа | % | 50 | 50 | 55 | | 55 | - | | - | - | | - |
| 7. | Количество организаций принявших участие по наведению санитарного порядка. | шт. |  |  |  | |  | 5 | | 6 | 7 | | 8 |
| 8. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | чел./дни | 3952 | - | - | | - | 3952 | | - | - | | - |
| 9. | Содержания мест захоронений расположенных на территории округа | Ед. | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| **Подпрограмма 3. «Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»** | | | | | | | | | | | | |  |
| 10. | Протяженность освещенных частей улиц | км. | 76,5 | 76,5 | 77,1 | | 78,1 | 79 | - | | | - | - |
| 11. | Количество замененных светильников на светодиодные | шт. | 50 | 150 | 150 | | 300 | 1000 | - | | | - | - |
| **Подпрограмма 4. «Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области»** | | | | | | | | | | | | |  |
| 12. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | %. | 5,7 |  |  | | 0,7 |  | - | | | - | - |
| 13. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 15,4 |  |  | | 0,7 | - | - | | | - | - |
| 14. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед | 8 |  |  | | 2 | - | - | | | - | - |
| 15. | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | Ед. | - |  |  | | 2 | - | - | | | - | - |
| 16. | Утверждение правил благоустройства территории МО (с учетом общественных обсуждений) | ед | 1 |  |  | | 1 | - | - | | | - | - |

Таблица 2

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | | | Ответственный исполнитель | | Срок | | | | Ожидаемый конечный результат (краткое описание) | | Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | | | Связь с показателями(индикаторами) Программы (Подпрограммы) |
| начала реализации | | окончания реализации | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 |
| «Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [**Подпрограмма 1**](consultantplus://offline/ref=07BFCA9A9DEA4C40CACCE55E6F186935218E963D29DE36B4ABB0D38E03A66EE4DE4EDE313DFAB981DA34AAv10DH)**. «Озеленение территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ».** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие**  Посадка и уход за зелеными насаждениями в парках и скверах | | | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | | 2016г. | | 2021г. | | Увеличение количества зелёных зон для отдыха граждан. | | Снижение площади зеленых насаждений | | Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников | | |
| **Подпрограмма 2. «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Основное мероприятие 1.**  Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | | | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | | 2016г. | | 2021г. | | Улучшение санитарного состояния и благоустроенности городского округа. | | Не выполнение мероприятий по благоустройству | | Привлечение организаций к работам по наведению санитарного порядка. | | |
| 3. | **Основное мероприятие № 2**. Обеспечение функции выполнения контроля за состоянием благоустройства территории Соль-Илецкого городского округа | | | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | | 2017г. | | 2018г. | | Улучшение благоустроенности городского округа. | | Не выполнение мероприятий по благоустройству | | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | | |
| 4. | **Основное мероприятие 3.**  Содержание мест захоронений на территории Соль-Илецкого округа | | | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | | 2016г. | | 2021г. | | Улучшение санитарного состояния и благоустроенности городского округа. | |  | | Содержание мест захоронений расположенных на территории округа | | |
| **Подпрограмма 3. «Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | **Основное мероприятие**  Уличное освещение | | | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | | 2016г. | | 2018г. | | Бесперебойное функционирование уличного освещения. | | Не выполнение мероприятий по уличному освещению территории округа | | Протяженность освещенных частей улиц. | | |
| 6. | **Основное мероприятие 2.**  Энергосбережение и повышение энергоэффективности | | | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | | 2017г. | | 2018г. | | Бесперебойное функционирование уличного освещения.  Увеличение количества модернизированных светильников. | | Отсутствие экономии в установленных параметрах | | Количество замененных светильников на светодиодные. | | |
| **Подпрограмма 4. «Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области».** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | **Основное мероприятие 1**. Благоустройство дворовых территории многоквартирных домов. | | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | | | 2017г. | | 2019г. | | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий и территорий общего пользования городского округа. | | Низкий уровень благоустроенности дворовых территорий | | | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД, Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | |
| 8. | **Основное мероприятие 2**. Создание наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов | | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | | | 2017г. | | 2019г. | | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий и территорий общего пользования городского округа. | | Низкий уровень благоустроенности территорий общего пользования городского округа. | | | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | |
| 9. | **Основное мероприятие 3**. Благоустройство мест массового отдыха населения округа | | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | | | - | | - | | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий и территорий общего пользования городского округа. | | Низкий уровень благоустроенности территорий общего пользования городского округа | | | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | |

Приложение № 6 к муниципальной

Программе «Благоустройство и

озеленение на территории

муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб., в ценах соответствующих годов) | | | | | | | Ожидаемые результаты в 2021 году |
| Всего за 2016-2020гг. | В том числе по годам | | | | | |  |
|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципаль-  ная программа | **«Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»** | Всего,  в том числе:  Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | **Всего,**  **в том числе:** | **127099,5797** | **21807,8397** | **46230,97** | **28840,79** | **10115,66** | **10052,16** | **10052,16** | Повышение общего уровня благоустроенности городского округа.  Увеличение количества зеленых насаждений на территории городского округа.  Содержание уличного освещения на территории округа. |
| **Федеральный бюджет** | **14574,8** |  | **14574,8** |  |  |  |  |
| **Област**  **ной бюджет** | **9716,5** |  | **9716,5** |  |  |  |  |
| **бюджет городско**  **го округа** | **102808,2797** | **21807,8397** | **21939,67** | **28840,79** | **10115,66** | **10052,16** | **10052,16** |
| Внебюджетные источники | **00,00** |  | **00,00** |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | **«Озеленение территории муниципально- го образования Соль-Илецкий городской округ»** |  | **Всего,**  **в том числе:**  **бюджет городско**  **го округа** | **16455,3597** | **1189,33970** | **2 263,54** | **699,0** | **4101,**  **16** | **4101,**  **16** | **4101,**  **16** | Увеличение количества зелёных зон для отдыха граждан. |
| 3 | **Основное мероприятие**  Посадка и уход за зелеными насаждениями в парках и скверах |  |  | **Всего,**  **в том числе:** | 16455,3597 | 1189,33970 | 2263,54 | 699,0 | 4101,  16 | 4101,  16 | 4101,  16 | Увеличение количества зелёных зон для отдыха граждан |
| 4 | **Подпрограм**  **ма 2** | **«Благоустройство территории муниципально го образования Соль-Илецкий городской округ»** |  | **Всего,**  **в том числе:**  **бюджет городско**  **го округа** | **46078,39** | **9 466,9** | **4 940,0** | **13754,99** | **6014,5** | **5951,0** | **5951,0** | Улучшение благоустроенности и санитарного состояние городского округа. |
| 5 | **Основное мероприятие 1.**  Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |  |  | **Всего,**  **в том числе:** | **36270,9** | **8721,9** | **4940,0** | **5209,0** | **5800,0** | **5800,0** | **5800,0** | Улучшение благоустроенности и санитарного состояние городского округа. |
| 6 | Мероприятия по благоустройству |  |  |  | 36270,9 | 8721,9 | 4940,0 | 5209,0 | 5800,0 | 5800,0 | 5800,0 |  |
| 7 | **Основное мероприятие № 2**. Обеспечение функции выполнения контроля за состоянием благоустройства территории Соль-Илецкого городского округа |  |  | **бюджет городско**  **го округа** | **8386,69** |  |  | **8386,69** | **0** | **0** | 0 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.  Улучшение благоустроенности и санитарного состояния городского округа. |
| 8 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства Соль-Илецкого городского округа" |  |  | **бюджет городско**  **го округа** | 8386,69 |  |  | 8386,69 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Выполнения государствен  ных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссии |  |  | **Средства областно**  **го бюджета** | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | **Основное мероприятие 3.**  Содержание мест захоронений на территории Соль-Илецкого городского округа |  |  | **бюджет городско**  **го округа** | **1420,8** | **745,0** | **0** | **159,3** | **214,5** | **151,0** | **151,0** | Улучшение благоустроенности и санитарного состояние городского округа. |
| 11 | Содержание мест захоронений |  |  |  | 1420,8 | 745,0 | 0 | 159,3 | 214,5 | 151,0 | 151,0 |  |
| 12 | **Подпрограм- ма 3** | **«Уличное освещение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»** |  | **Всего,**  **в том числе:**  **средства местно**  **го бюджета** | **39865,1** | **11151,6** | **14326,7** | **14386,8** | **0** | **0** |  | Бесперебойное функционирование уличного освещения.  Увеличение количества модернизированных светильников. |
| 13. | **Основное мероприятие 1**  Уличное освещение |  |  | **средства местно**  **го бюджета** | **36984,1** | **11151,6** | **12 525,7** | **13306,8** | **0** | **0** |  | Бесперебойное функционирование уличного освещения. |
| 14 | **Мероприятие 1**  Уличное освещение |  |  | **средства местно**  **го бюджета** | 36984,1 | 11151,6 | 12 525,7 | 13306,8 | 0 | 0 |  |  |
| 15 | **Основное мероприятие 2.**  Энергосбережение и повышение энергоэф-  фективности |  |  | **средства местно**  **го бюджета** | **2881,0** | **0** | **1801,0** | **1080,0** | **0** | **0** |  | Увеличение количества модернизированных светильников. |
| 16 | **Подпрограм-ма 4** | **«Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области»** |  | **Всего,**  **в том числе:** | **24700,73** |  | **24700,73** | **0** | **0** |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД -0,7%, Количество благоустроенных дворовых территорий МКД- 2шт, Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды-2шт,  Доля дворовых территорий от общего количества таких территорий благоустроенных с финансовым участием граждан -0,7%. |
| **Федеральный бюджет** | **14574,8** |  | **14574,8** |  |  |  |  |
| **Област ной бюджет** | **9716,5** |  | **9716,5** |  |  |  |  |
| **Бюджет городско**  **го округа** | **409,43** |  | **409,43** | **0** | **0** |  |  |
| **Внебюд**  **жетные источники** | **00,00** |  | **00,00** |  |  |  |  |
| 17 | **Основное мероприятие 1.** Благоустройство дворовых территорий многоквартир  ных домов. |  |  | **Всего,**  **в том числе:** | **9563,43** |  | **9563,43** | **0** |  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД-0,7%, Количество благоустроенных дворовых территорий МКД-2шт,  Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды-2шт. |
| Федеральный бюджет | **5540,8** |  | **5540,8** |  |  |  |  |
| Областной бюджет | **3693,8** |  | **3693,8** |  |  |  |  |
| бюджет городско  го округа | **328,83** |  | **328,83** | **0** |  |  |  |
| Внебюд  жетные источники | **00,00** |  | **00,00** |  |  |  |  |
| 18. | **Основное мероприятие 2.** Создание наиболее посещаемой муниципаль  ной территории общего пользования населенных пунктов |  |  | **Всего,**  **в том числе:** | **15137,3** |  | **15137,3** | **0** | **0** |  |  | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий |
| Федераль ный бюджет | 9034,0 |  | 9034,0 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 6022,7 |  | 6022,7 |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 80,6 |  | 80,6 | 0 | 0 |  |  |