|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ**  **ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  28.02.2022 № 350-п |  |

|  |
| --- |
| О создании межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка 2022 года |

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F51E4DB222B546BAAB95B1448C443314BF479B1683CEC08EFAADF25E37l1c9L) от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, в целях обеспечения безопасности населения, бесперебойной работы объектов экономики и сохранности материальных ценностей, проведения противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ постановляю:

1. Создать межведомственную комиссию по пропуску весеннего паводка 2022 года и утвердить ее состав согласно приложению №1 к данному постановлению.

2. Утвердить перечень мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка 2022 года согласно приложению №2 к данному постановлению.

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений (далее – организаций) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности создать объектовые комиссии по пропуску весеннего паводка 2022 года и провести необходимые плановые мероприятия.

4. Отделу по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ (А.Н. Сиднев), МКУ «Управление городского хозяйства Соль-Илецкого городского округа» (А.В. Дружченко), управлению по организации работы с территориальными отделами администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ (З.Н. Куницкая) совместно с руководителями организаций, расположенных на подведомственных территориях, обеспечить выполнение перечня мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка 2022 года в части касающегося.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ – заместителя главы администрации городского округа по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ Полосухина В.Н.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ В.И. Дубровин

Разослано: Прокуратура Соль-Илецкого района, организационный отдел, управления по организации работы с территориальными отделами, отдел по делам ГО, ПБ и ЧС, членам комиссии, МКУ «ЕДДС»

Приложение №1

к постановлению администрации

Соль-Илецкого городского округа

от 28.02.2022 № 350-п

Состав

межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка 2022 года

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Должность |
| Полосухин  Владимир Николаевич | Председатель межведомственной комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ – заместитель главы администрации городского округа по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ |
| Романов  Александр Ефремович | Заместитель председателя межведомственной комиссии – и.о заместителя главы администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ – руководитель аппарата |
| Абземилов  Рифат  Ренатович | Секретарь межведомственной комиссии, начальник отдела по делам ГО, ПБ и ЧС администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Члены комиссии: | |
| Аметова  Надежда Николаевна | Главный специалист Линёвского территориального отдела администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Базилов  Руслан Буртукович | Руководитель МУП «РЖКХ» |
| Беляков  Игорь Иванович | Начальник Соль-Илецкого ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» (по согласованию) |
| Вахнин  Владимир Юрьевич | Заместитель главы администрации Соль-Илецкого городского округа – начальник управления сельского хозяйства |
| Вдовкин  Вячеслав Петрович | И.о. директора Соль-Илецкого ММПП ЖКХ |
| Гвоздев  Сергей Степанович | Начальник Соль-Илецкого РУЭС ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» (по согласованию) |
| Дружченко Алексей Владимирович | Директор МКУ «Управление городского хозяйства Соль-Илецкого городского округа» |
| Ергалиев  Аслан Оралович | Начальник Соль-Илецкого РЭС ЦПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» (по согласованию) |
| Жартыбаев  Жанат Маркабаевич | Директор АО «НК «КТЖ» «Илецкий железнодорожный участок» (по согласованию) |
| Жданов  Александр  Сергеевич | Главный специалист Саратовского территориального отдела администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Куницкая  Зинаида  Николаевна | Начальник управления по организации работы с территориальными отделами администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Макаров  Игорь  Валентинович | Главный специалист Покровского-Троицкого территориального отдела администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Метаев  Жамалайла  Зайндиевич | Председатель Соль-Илецкого РАЙПО (по согласованию) |
| Моргунов  Андрей Борисович | Директор филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Соль-Илецке (по согласованию) |
| Нельга  Игорь  Иванович | Начальник ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу, подполковник полиции (по согласованию) |
| Огнёва  Наиля  Марксовна | Главный специалист Григорьевского территориального отдела администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Пензяков  Александр Константинович | Главный врач ГАУЗ «Соль-Илецкая межрайонная больница» (по согласованию) |
| Подковырова  Юлия  Валентиновна | И.о. заместителя главы администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ по экономике, бюджетным отношениям и инвестиционной политике |
| Симоненко  Виктор  Степанович | Главный специалист Новоилецкого территориального отдела администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Тулаев  Олег  Владимирович | Начальник МКУ «ЕДДС» |
| Тоняев  Андрей Владимирович | Сервисный инженер сервисного центра г. Соль-Илецка ПАО ««Ростелеком» |
| Федоров  Михаил Александрович | Главный специалист Боевогорского территориального отдела администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Черномырдин  Андрей  Александрович | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Шкляев  Дмитрий Дмитриевич | Начальник отдела (пограничной комендатуры) в г. Соль-Илецке ФГКУ «ПУ ФСБ РФ по Оренбургской области» (по согласованию) |
| Юртаев  Александр Николаевич | Начальник 6 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Оренбургской области, капитан внутренней службы (по согласованию) |

Приложение №2

к постановлению администрации

Соль-Илецкого городского округа

от 28.02.2022 № 350-п

Перечень мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка 2022 года

| №  п/п | Наименование  мероприятий | Сроки  исполнения | Ответственные  за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Взять на учёт все объекты государственного и личного имущества, попадающие в зону подтопления, принять меры по предохранению их от затопления (подтопления). | до  16.03.2022 года | МКУ «Управление городского хозяйства Соль-Илецкого городского округа» (далее – МКУ «УГХ») (Дружченко А.В.);  Управление по организации работы с территориальными отделами администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ  (далее – управление по ТО) (Куницкая З.Н.);  Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |
| 2. | Обеспечить своевременную очистку сточных труб, мостов, дорог, водоотводных канав, расчистку улиц, кюветов, русел рек. | до  16.03.2022 года | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ (отдел по строительству) (Сиднев А.Н.);  Соль-Илецкое ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой»  (Беляков И.И.) (по согласованию);  МКУ «УГХ» (Дружченко А.В.);  Управление по ТО (Куницкая З.Н.);  Руководители предприятий, организаций  и учреждений (по согласованию);  Жители Соль-Илецкого городского округа (по согласованию) |
| 3. | Произвести очистку от снега и льда крыши административных зданий, школ, детских садов, домов культуры, жилья, с целью предотвращения обрушения крыш, исключения несчастных случаев, соблюдая при этом все меры техники безопасности. | до  16.03.2022 года | МКУ «УГХ» (Дружченко А.В.);  Управление по ТО (Куницкая З.Н.);  Предприятия ведомственного, государственного и муниципального жилого фонда (по согласованию);  Жители Соль-Илецкого городского округа (по согласованию) |
| 4. | Владельцам объектов, на основании правил эксплуатации, усилить контроль за содержанием зданий и сооружений, вести постоянные наблюдения. Особое внимание уделить зданиям, которые находятся в ветхом состоянии. | до  16.03.2022 года | Управление образования администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ (Падалко С.В.);  ГАУЗ «Соль-Илецкая межрайонная больница» (Пензяков А.К.) (по согласованию);  Отдел культуры администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ  (Марковская В.Ю);  Собственники объектов (по согласованию) |
| 5. | Определить срок закрытия переправы на реке Илек у с. Покровка, провести все организационные и технические мероприятия до этого периода. Довести сроки закрытия переправы до населения и заинтересованных лиц, учреждений. | по  согласованию | Соль-Илецкое ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой»  (Беляков И.И.) (по согласованию);  Управление по ТО (Куницкая З.Н.);  МКУ «ЕДДС» (Тулаев О.В.) |
| 6. | Главному специалисту Покровского-Троицкого территориального отдела администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ совместно с хозяйствующими субъектами на своих территориях на период снятия переправы на р. Илек создать необходимые запасы топлива, ГСМ, продуктов питания, продуктов первой необходимости, кормов, инвентаря для обеспечения жизнедеятельности и других материалов на время паводка. Обеспечить полную готовность спасательных, противопожарных, транспортных средств, создать необходимые аварийные запасы строительных материалов. | до  16.03.2022 года | Управление по ТО (Куницкая З.Н.);  Соль-Илецкое РАЙПО (Метаев Ж.З.) (по согласованию) |
| 7. | Обеспечить охрану общественного правопорядка на отрезаемой территории (с. Покровка, с. Троицк, с. Ивановка) | на период демонтажа понтонного моста на реке Илек в районе  с. Покровка | ОМВД России по Соль-Илецкому району  (Нельга И.И.) (по согласованию) |
| 8. | Соль-Илецкому ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой» после снятия понтонного моста на р. Илек у с. Покровка привести в полную готовность переправу, катера, моторные и вёсельные лодки, выделить рабочих для их бесперебойной работы с соблюдением всех мер безопасности. | в период прохождения паводка 2022 года | Соль-Илецкое ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой»  (Беляков И.И.) (по согласованию) |
| 9. | Организовать работу на водной переправе на р. Илек у с. Покровка. Порядок переправы согласовать с главным специалистом Покровского-Троицкого территориального отдела администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, довести до сведения жителей территорий. | в период прохождения паводка 2022 года | Соль-Илецкое ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой»  (Беляков И.И.) (по согласованию);  Управление по ТО (Куницкая З.Н.) |
| 10. | Организовать круглосуточный пост и назначить ответственных лиц на переправе у с. Покровка для осуществления строгого контроля за соблюдением порядка использования плавающих средств. | в период прохождения паводка 2022 года | Соль-Илецкое ДУ ГУП «Оренбугремдорстрой»  (Беляков И.И.) (по согласованию);  Управление по ТО (Куницкая З.Н.) |
| 11. | Произвести работы по защите от попадания паводковых вод в водозаборные скважины, водопроводные, канализационные, газовые сети. Обеспечить сохранность от разрушения: инженерные сети, телефонно-телеграфные линий связи, линий ВЛ-10, 04. | до  16.03.2022 года | МКУ «УГХ» (Дружченко А.В.);  Управление по ТО (Куницкая З.Н.);  Предприятия ЖКХ городского округа;  Филиал АО «Газпром газораспределение Оренбург»  в г. Соль-Илецке (Моргунов А.Б) (по согласованию);  Сервисный центр г. Соль-Илецка  ПАО «Ростелеком» (Тоняев А.В.) (по согласованию);  Соль-Илецкий РЭС ЦПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» (Ергалиев А.О.) (по согласованию) |
| 12. | Управлению образования, руководителям образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений провести беседы с детьми о правилах поведения и мерах безопасности во время паводка. | до  16.03.2022 года | Управление образования администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ (Падалко С.В.);  Образовательные учреждения;  Дошкольные образовательные учреждения |
| 13. | Обеспечить бесперебойную телефонную связь, электро-газоснабжение населения района и всех предприятий независимо от форм собственности. | в период прохождения паводка 2022 года | Сервисный центр г. Соль-Илецка  ПАО «Ростелеком» (Тоняев А.В.) (по согласованию);  Соль-Илецкий РЭС ЦПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» (Ергалиев А.О.) (по согласованию);  РУЭС ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть»  (Гвоздев С.С.) (по согласованию);  Филиал АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Соль-Илецке (Моргунов А.Б.) (по согласованию) |
| 14. | Провести осмотр, обследование временных, несанкционированных плотин, подготовить (принять все меры) для безаварийного пропуска талых вод.  Владельцам и пользователям гидротехнических сооружений и прудов установить повседневный контроль за уровнем воды и провести все противопаводковые мероприятия для безаварийного пропуска талых вод. | до  16.03.2022 года | Отдел по строительству (Сиднев А.Н.);  Управление по ТО (Куницкая З.Н.);  Руководители СПК, АО (по согласованию);  Собственники ГТС (по согласованию) |
| 15. | Провести необходимые мероприятия по организации медицинской помощи в период весеннего паводка, уделив особое внимание дальним населённым пунктам и подтопляемым территориям. | в период прохождения паводка 2022 года | ГАУЗ «Соль-Илецкая межрайонная больница»  (Пензяков А.К.) (по согласованию) |
| 16. | До снятия понтонного моста провести госпитализацию плановых больных. После снятия моста организовать доставку к переправе и от переправы больных, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. | по  согласованию | ГАУЗ «Соль-Илецкая межрайонная больница»  (Пензяков А.К.)  (по согласованию);  Управление по ТО (Куницкая З.Н.) |
| 17. | Произвести заготовку инертных материалов, мешкотары, строительных материалов, инструмента, подготовить необходимую технику. Организовать бригады с целью круглосуточного дежурства и организации работ по обеспечению пропуска весенних вод и ликвидации ЧС в случае их возникновения. | до  16.03.2022 года | Соль-Илецкое ДУ ГУП «Оренбургремдорстрой»  (Беляков И.И.) (по согласованию);  ММПП ЖКХ (Вдовкин В.П.);  МУП «РЖКХ» (Базилов Р.Б.);  МУПы сельских территорий;  Управление по ТО (Куницкая З.Н.) |
| 18. | На время паводка установить круглосуточную связь главных специалистов территориальных отделов администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, предприятий задействованных в паводковых мероприятиях и межведомственной комиссии с диспетчерами МКУ «ЕДДС». | по  ситуации | МКУ «ЕДДС» (Тулаев О.В.);  Руководители предприятий (по согласованию);  Управление по ТО (Куницкая З.Н.) |
| 19. | Руководству АО «НК «КТЖ» «Илецкий железнодорожный участок» принять меры по пропуску талых вод через инженерные сооружения ж/д путей на территории Соль-Илецкого городского округа | до  16.03.2022 года | АО «НК «КТЖ» «Илецкий железнодорожный участок» (Жартыбаев Ж.М.) (по согласованию) |
| 20. | Провести ревизию и взять на учет плавсредства, имеющиеся в организациях независимо от форм собственности. | до  16.03.2022 года | 6 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России  по Оренбургской области (Юртаев А.Н.) (по согласованию);  Отдел по делам ГО, ПБ и ЧС администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ округ (далее – отдел ГО и ЧС) (Абземилов Р.Р.);  Управление по ТО (Куницкая З.Н.) |
| 21. | Обеспечить лабораторный производственный контроль и регулярный мониторинг качества питьевой воды подаваемой населению. Принимать все меры оперативного регулирования при ухудшении санитарно-эпидемиологической ситуации. | в период паводка  (март-апрель 2022 года) | ЦТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области  (Жумагалиева С.А.) (по согласованию);  Собственники систем водоснабжения |
| 22. | Подготовить и распространить среди населения памятки о поведении и мерах безопасности в период прохождения паводка. | до  16.03.2022  года | Отдел ГО и ЧС (Абземилов Р.Р.);  Управление по ТО (Куницкая З.Н.) |
| 23. | Вести учет изменений уровня воды на водных объектах Соль-Илецкого городского округа и контролировать другие гидрометеорологические сведения. При необходимости представлять их органам власти и другим заинтересованным организациям. | в период прохождения паводка 2022года | Отдел ГО и ЧС (Абземилов Р.Р.);  МКУ «ЕДДС» (Тулаев О.В.) |
| 24. | Организовать выполнение мероприятий, в части касающейся, в полном объеме, сведения представить в межведомственную комиссию. | до  16.03.2022 года | Ответственные исполнители, согласно Перечня мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка 2022 года |