|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО**  **ОБРАЗОВАНИЯ**  **СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ**  **ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  05.03.2022 № 418-п |
| О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 01.07.2019 № 1362-п «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2020 - 2022 годы» | | |

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 12.09.2013 № 1762/539 -V ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», постановлением Правительства Оренбургской области от 21.12.2015 № 988-п «Об утверждении порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 01.07.2019 № 1362-п «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2020 -2022 годы»:

1.1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 01.07.2019 № 1362-п «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2020 -2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – заместителя главы администрации по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ В.Н. Полосухина.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования  Соль-Илецкий городской округ | В.И. Дубровин |
|  |  |

Разослано: в прокуратуру района, финансовому управлению, комитету экономического анализа и прогнозирования, отделу по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи

Приложение

к постановлению администрации

Соль-Илецкого городского округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 №\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к постановлению администрации Соль-Илецкого городского округа

от 01.07.2019 № 1362-п

Краткосрочный план

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020–2022 годы

1. В краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020–2022 годы (далее – краткосрочный план) включены многоквартирные дома муниципального образования «Соль-Илецкий городской округ».

2. Реализация краткосрочного плана рассчитана на 2020–2022 годы. В рамках реализации краткосрочного плана возможно выполнение работ ранее срока, установленного краткосрочным планом.

3. Краткосрочным планом предусмотрено выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ поэтапно, с разбивкой по годам. Проектные работы включают в себя разработку проектной и сметной документации, проведение экспертизы указанной документации. В состав строительно-монтажных работ входит выполнение строительно-монтажных работ, работ по осуществлению строительного контроля.

В результате реализации краткосрочного плана в 2020 году проведены:

проектные работы в 7 многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 1 многоквартирном доме общей площадью 2 945,5 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 120 человек.

В результате реализации краткосрочного плана в 2021 году проведены:

проектные работы в 15 многоквартирных домах.

В результате реализации краткосрочного плана в 2022 году будут проведены:

проектные работы в 18 многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 13 многоквартирных домах общей площадью 15 243,0 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 577 человек.

4. Общий объем финансирования краткосрочного плана – 45 962 543,16 рублей в том числе:

средства местных бюджетов – 0 рублей;

средства собственников помещений в многоквартирных домах – 45 962 543,16 рублей;

средства иных источников – 0 рублей.

5. Перечь и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020 - 2022 годы (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 1 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2020 - 2022 годы (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 2 к краткосрочному плану.

Перечь и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020 - 2022 годы (проектные работы) приведен в приложении № 3 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2020 - 2022 годы (проектные работы) приведен в приложении № 4 к краткосрочному плану.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  | |  |
|  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах" на 2020-2022 годы на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | | |  | |  |
|  |  | **Перечень и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах"  на 2020-2022 годы (строительно-монтажные работы)** | | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Количество работ (услуг) по капитальному ремонту МКД | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта МКД |  | |  |
| кв. метров | человек | штук | единиц | рублей |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | |  |
| **Всего по МО** | | **18 188,50** | **697** | **15** | **14** | **43 215 193,22** |  |
| **2020 год** | | | | | | |  |
| **Итого по 2020 году** | | **2 945,50** | **120** | **1** | **1** | **4 274 244,47** |  |
| **Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ** | | | | | | |  | |  |
| **Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ** | | **2 945,50** | **120** | **1** | **1** | **4 274 244,47** |  | |  |
| 1 | г. Соль-Илецк, ул. Володарского, д. 113 | 2 945,50 | 120 | 1 | 1 | 4 274 244,47 |  | |  |
| **2021 год** | | | | | | |  | |  |
| **Итого по 2021 году** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |  | |  |
| **Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ** | | | | | | |  | |  |
| **Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |  | |  |
| **2022 год** | | | | | | |  | |  |
| **Итого по 2022 году** | | **15 243,00** | **577** | **14** | **13** | **38 940 948,75** |  | |  |
| **Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ** | | | | | | |  | |  |
| **Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ** | | **15243,00** | **577** | **14** | **13** | **38 940 948,75** |  | |  |
| 1 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 110 | 1445,30 | 61 | 2 | 1 | 1 245 507,82 |  | |  |
| 2 | г. Соль-Илецк, ул. Герасимовская, д. 163 | 797,60 | 30 | 1 | 1 | 407 818,06 |  | |  |
| 3 | г. Соль-Илецк, ул. Илецкая, д. 104 | 643,20 | 25 | 1 | 1 | 3 431 926,06 |  | |  |
| 4 | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 74 | 1216,70 | 46 | 1 | 1 | 5 624 198,15 |  | |  |
| 5 | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 80 | 975,10 | 37 | 1 | 1 | 834 371,85 |  | |  |
| 6 | г. Соль-Илецк, ул. Ленина, д. 126 | 974,90 | 37 | 1 | 1 | 488 067,00 |  | |  |
| 7 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 109 | 418,30 | 16 | 1 | 1 | 2 385 944,23 |  | |  |
| 8 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 110 | 944,30 | 36 | 1 | 1 | 4 917 612,01 |  | |  |
| 9 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 167 | 3472,60 | 120 | 1 | 1 | 6 020 097,09 |  | |  |
| 10 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 169/10 | 806,80 | 31 | 1 | 1 | 4 351 248,57 |  | |  |
| 11 | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 104 | 308,50 | 14 | 1 | 1 | 1 739 594,14 |  | |  |
| 12 | г. Соль-Илецк, ул. Персиянова, д. 131 | 2817,50 | 108 | 1 | 1 | 7 317 695,69 |  | |  |
| 13 | г. Соль-Илецк, ул. Уральская, д. 66а | 422,20 | 16 | 1 | 1 | 176 868,08 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах" на 2020-2022 годы на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | | | | |
|  |  | **Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014–2043 годах» на 2020-2022 годы  (строительно-монтажные работы)** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Виды работ,  установленные  статьей 18 Закона Оренбургской  области\*) | Единица измерения | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения | Стоимость капитального ремонта - всего | | | | | | Плановая дата завершения работ | Способ формирования  фонда капитального  ремонта \*\*) |
| всего (рублей): | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета (рублей) | областного бюджета (рублей) | местных бюджетов (рублей) | собственников помещений в МКД (рублей) | иных источников  (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Всего по МО** | | **Х** | **Х** | **Х** | **43 215 193,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43 215 193,22** | **0,00** | **Х** | **Х** |
| **2020 год** | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2020 году** | | **Х** | **Х** | **Х** | **4 274 244,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 274 244,47** | **0,00** | **Х** | **Х** |
| **Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ** | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ** | | **Х** | **Х** | **Х** | **4 274 244,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 274 244,47** | **0,00** | **Х** | **Х** |
| 1 | г. Соль-Илецк, ул. Володарского, д. 113 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2 945,50 | 4 274 244,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 274 244,47 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| **2021 год** | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2021 году** | | **Х** | **Х** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Х** | **Х** |
| **Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ** | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ** | | **Х** | **Х** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Х** | **Х** |
| **2022 год** | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2022 году** | | **Х** | **Х** | **Х** | **38 940 948,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38 940 948,75** | **0,00** | **Х** | **Х** |
| **Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ** | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ** | | **Х** | **Х** | **Х** | **38 940 948,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38 940 948,75** | **0,00** | **Х** | **Х** |
| 1 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 110 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 513 504,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 504,76 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 2 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 110 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 732 003,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 003,06 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 3 | г. Соль-Илецк, ул. Герасимовская, д. 163 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 407 818,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 818,06 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 4 | г. Соль-Илецк, ул. Илецкая, д. 104 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 3 431 926,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 431 926,06 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 5 | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 74 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 5 624 198,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 624 198,15 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 6 | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 80 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 834 371,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 371,85 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 7 | г. Соль-Илецк, ул. Ленина, д. 126 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 488 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 067,00 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 8 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 109 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 2 385 944,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 944,23 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 9 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 110 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 4 917 612,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 917 612,01 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 10 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 167 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3472,60 | 6 020 097,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 020 097,09 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 11 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 169/10 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 4 351 248,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 351 248,57 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 12 | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 104 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 308,50 | 1 739 594,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 594,14 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 13 | г. Соль-Илецк, ул. Персиянова, д. 131 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 7 317 695,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 317 695,69 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 14 | г. Соль-Илецк, ул. Уральская, д. 66а | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 176 868,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 868,08 | 0,00 | 12.2022 | СРО |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |
|  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах" на 2020-2022 годы на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Перечь и планируемые показатели  выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014–2043 годах"  на 2020-2022 годы (проектные работы)** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Количество работ (услуг) по капитальному ремонту МКД | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта МКД |
| кв. метров | человек | штук | единиц | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всего по МО** | | **41 062,90** | **1555** | **41** | **40** | **2 747 349,94** |
| **2020 год** | | | | | | |
| **Итого по 2020 году** | | **9 842,50** | **356** | **7** | **7** | **662 239,96** |
| **Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ** | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ** | | **9 842,50** | **356** | **7** | **7** | **662 239,96** |
| 1 | г. Соль-Илецк, ул. Володарского, д. 113 | 2 945,50 | 120 | 1 | 1 | 62 187,54 |
| 2 | г. Соль-Илецк, ул. Жукова, д. 2 | 429,30 | 16 | 1 | 1 | 83 935,53 |
| 3 | г. Соль-Илецк, ул. Жукова, д. 6 | 775,60 | 16 | 1 | 1 | 89 478,07 |
| 4 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 167 | 3 472,60 | 120 | 1 | 1 | 150 928,31 |
| 5 | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 106 | 315,70 | 16 | 1 | 1 | 77 501,52 |
| 6 | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 93а | 969,70 | 36 | 1 | 1 | 100 076,44 |
| 7 | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 95а | 934,10 | 32 | 1 | 1 | 98 132,55 |
| **2021 год** | | | | | | |
| **Итого по 2021 году** | | **13 750,60** | **538** | **16** | **15** | **1 149 214,59** |
| **Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ** | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ** | | **13 750,60** | **538** | **16** | **15** | **1 149 214,59** |
| 1 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 110 | 1445,30 | 61 | 2 | 1 | 119 191,11 |
| 2 | г. Соль-Илецк, ул. Герасимовская, д. 163 | 797,60 | 30 | 1 | 1 | 54 467,61 |
| 3 | г. Соль-Илецк, ул. Илецкая, д. 104 | 643,20 | 25 | 1 | 1 | 87 268,38 |
| 4 | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 74 | 1216,70 | 46 | 1 | 1 | 89 957,20 |
| 5 | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 80 | 975,10 | 37 | 1 | 1 | 60 705,76 |
| 6 | г. Соль-Илецк, ул. Ленина, д. 126 | 974,90 | 37 | 1 | 1 | 61 767,10 |
| 7 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 108а | 821,30 | 29 | 1 | 1 | 78 717,22 |
| 8 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 109 | 418,30 | 16 | 1 | 1 | 68 315,00 |
| 9 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 110 | 944,30 | 36 | 1 | 1 | 85 554,52 |
| 10 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 169/10 | 806,80 | 31 | 1 | 1 | 77 911,19 |
| 11 | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 104 | 308,50 | 14 | 1 | 1 | 64 507,71 |
| 12 | г. Соль-Илецк, ул. Персиянова, д. 131 | 2817,50 | 108 | 1 | 1 | 125 635,44 |
| 13 | г. Соль-Илецк, ул. Уральская, д. 66а | 422,20 | 16 | 1 | 1 | 58 498,64 |
| 14 | пос. Кирпичный завод, ул. Парковая, д. 5 | 858,90 | 36 | 1 | 1 | 53 076,36 |
| 15 | пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 8 | 300,00 | 16 | 1 | 1 | 63 641,35 |
| **2022 год** | | | | | | |
| **Итого по 2022 году** | | **17 469,80** | **661** | **18** | **18** | **935 895,39** |
| **Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ** | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ** | | **17469,80** | **661** | **18** | **18** | **935 895,39** |
| 1 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 2 | 857,90 | 31 | 1 | 1 | 51 439,95 |
| 2 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 4 | 834,80 | 30 | 1 | 1 | 50 603,26 |
| 3 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 84 | 971,30 | 37 | 1 | 1 | 55 547,35 |
| 4 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 85 | 682,30 | 26 | 1 | 1 | 45 079,66 |
| 5 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 87 | 691,70 | 26 | 1 | 1 | 45 420,11 |
| 6 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 89 | 691,20 | 26 | 1 | 1 | 45 402,00 |
| 7 | г. Соль-Илецк, ул. Железнодорожная, д. 7 | 956,60 | 41 | 1 | 1 | 55 014,97 |
| 8 | г. Соль-Илецк, ул. Илецкая, д. 1б | 633,90 | 24 | 1 | 1 | 55 227,54 |
| 9 | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 88б | 947,30 | 36 | 1 | 1 | 54 678,11 |
| 10 | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 88в | 957,30 | 37 | 1 | 1 | 55 040,31 |
| 11 | г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 157 | 300,50 | 15 | 1 | 1 | 40 364,03 |
| 12 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 68 | 800,30 | 31 | 1 | 1 | 66 956,69 |
| 13 | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 147 | 770,30 | 21 | 1 | 1 | 46 076,27 |
| 14 | г. Соль-Илецк, ул. Победы 5-ая, д. 28 | 1052,20 | 40 | 1 | 1 | 56 117,95 |
| 15 | г. Соль-Илецк, ул. Свердлова, д. 1/1 | 3069,00 | 117 | 1 | 1 | 105 760,62 |
| 16 | г. Соль-Илецк, ул. Южная, д. 39а | 1861,20 | 71 | 1 | 1 | 22 818,54 |
| 17 | пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 3 | 872,00 | 36 | 1 | 1 | 35 683,62 |
| 18 | пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 5 | 520,00 | 16 | 1 | 1 | 48 664,41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах" на 2020-2022 годы на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | | | | |
|  |  | **Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014–2043 годах» на 2020-2022 годы (проектные работы)** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Виды работ,  установленные  статьей 18 Закона Оренбургской  области\*) | Единица измерения | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения | Стоимость капитального ремонта - всего | | | | | | Плановая дата завершения работ | Способ формирования  фонда капитального  ремонта \*\*) |
| всего (рублей): | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета (рублей) | областного бюджета (рублей) | местных бюджетов (рублей) | собственников помещений в МКД (рублей) | иных источников  (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Всего по МО** | | **Х** | **Х** | **Х** | **2 747 349,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 747 349,94** | **0,00** | **Х** | **Х** |
| **2020 год** | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2020 году** | | **Х** | **Х** | **Х** | **662 239,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **662 239,96** | **0,00** | **Х** | **Х** |
| **Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ** | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ** | | **Х** | **Х** | **Х** | **662 239,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **662 239,96** | **0,00** | **Х** | **Х** |
| 1 | г. Соль-Илецк, ул. Володарского, д. 113 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2 945,50 | 62 187,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 187,54 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 2 | г. Соль-Илецк, ул. Жукова, д. 2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 429,30 | 83 935,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 935,53 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 3 | г. Соль-Илецк, ул. Жукова, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 775,60 | 89 478,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 478,07 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 4 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 167 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3 472,60 | 150 928,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 928,31 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 5 | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 106 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 315,70 | 77 501,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 501,52 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 6 | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 93а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 969,70 | 100 076,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 076,44 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 7 | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 95а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 934,10 | 98 132,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 132,55 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| **2021 год** | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2021 году** | | **Х** | **Х** | **Х** | **1 149 214,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 149 214,59** | **0,00** | **Х** | **Х** |
| **Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ** | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ** | | **Х** | **Х** | **Х** | **1 149 214,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 149 214,59** | **0,00** | **Х** | **Х** |
| 1 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 110 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 59 882,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 882,93 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 2 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 110 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 59 308,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 308,18 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 3 | г. Соль-Илецк, ул. Герасимовская, д. 163 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 54 467,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 467,61 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 4 | г. Соль-Илецк, ул. Илецкая, д. 104 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 87 268,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 268,38 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 5 | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 74 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 89 957,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 957,20 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 6 | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 80 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 60 705,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 705,76 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 7 | г. Соль-Илецк, ул. Ленина, д. 126 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 61 767,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 767,10 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 8 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 108а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 821,30 | 78 717,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 717,22 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 9 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 109 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 68 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 315,00 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 10 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 110 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 85 554,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 554,52 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 11 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 169/10 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 77 911,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 911,19 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 12 | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 104 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 308,50 | 64 507,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 507,71 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 13 | г. Соль-Илецк, ул. Персиянова, д. 131 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 125 635,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 635,44 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 14 | г. Соль-Илецк, ул. Уральская, д. 66а | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 58 498,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 498,64 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 15 | пос. Кирпичный завод, ул. Парковая, д. 5 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 858,90 | 53 076,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 076,36 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 16 | пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 8 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 300,00 | 63 641,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 641,35 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| **2022 год** | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2022 году** | | **Х** | **Х** | **Х** | **935 895,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **935 895,39** | **0,00** | **Х** | **Х** |
| **Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ** | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ** | | **Х** | **Х** | **Х** | **935 895,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **935 895,39** | **0,00** | **Х** | **Х** |
| 1 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 51 439,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 439,95 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 2 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 50 603,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 603,26 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 3 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 84 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 55 547,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 547,35 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 4 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 85 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 45 079,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 079,66 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 5 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 87 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 45 420,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 420,11 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 6 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 89 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 45 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 402,00 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 7 | г. Соль-Илецк, ул. Железнодорожная, д. 7 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 55 014,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 014,97 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 8 | г. Соль-Илецк, ул. Илецкая, д. 1б | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 55 227,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 227,54 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 9 | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 88б | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 54 678,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 678,11 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 10 | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 88в | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 55 040,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 040,31 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 11 | г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 157 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 40 364,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 364,03 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 12 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 68 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 66 956,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 956,69 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 13 | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 147 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 46 076,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 076,27 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 14 | г. Соль-Илецк, ул. Победы 5-ая, д. 28 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 56 117,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 117,95 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 15 | г. Соль-Илецк, ул. Свердлова, д. 1/1 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 105 760,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 760,62 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 16 | г. Соль-Илецк, ул. Южная, д. 39а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 22 818,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 818,54 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 17 | пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 35 683,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 683,62 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 18 | пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 5 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 48 664,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 664,41 | 0,00 | 12.2022 | СРО |