|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО**  **ОБРАЗОВАНИЯ**  **СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ**  **ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 05.07.2022 № 1321-п  О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ 30.06.2022 № 1290-п «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2023 - 2025 годы» | | |

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 12.09.2013 № 1762/539 -V ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», постановлением Правительства Оренбургской области от 21.12.2015 № 988-п «Об утверждении порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от30.06.2022 № 1290-п «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2023 - 2025 годы»:

1.1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 01.07.2019 № 1362-п «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2023-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – заместителя главы администрации по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ В.Н. Полосухина.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования  Соль-Илецкий городской округ | В.И. Дубровин |
|  |  |

Разослано: в прокуратуру района, финансовому управлению, комитету экономического анализа и прогнозирования, отделу по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи

Приложение

к постановлению администрации

Соль-Илецкого городского округа

от 05.07.2022 № 1321-п

Приложение

к постановлению администрации

Соль-Илецкого городского округа

от 30.06.2022 № 1290-п

Краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2023–2025 годы

1. В краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2023–2025 годы (далее – краткосрочный план) включены многоквартирные дома муниципального образования «Соль-Илецкий городской округ».

2. Реализация краткосрочного плана рассчитана на 2023–2025 годы. В рамках реализации краткосрочного плана возможно выполнение работ ранее срока, установленного краткосрочным планом.

3. Краткосрочным планом предусмотрено выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ поэтапно, с разбивкой по годам. Проектные работы включают в себя разработку проектной и сметной документации, проведение экспертизы указанной документации. В состав строительно-монтажных работ входит выполнение строительно-монтажных работ, работ по осуществлению строительного контроля.

В результате реализации краткосрочного плана в 2023 году проведены:

проектные работы в 19-ти многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 20-ти многоквартирном доме общей площадью 18 720,40 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 640 человек.

В результате реализации краткосрочного плана в 2024 году проведены:

проектные работы в 12-ти многоквартирных домах.

строительно-монтажные работы в 19-ти многоквартирном доме общей площадью 18 720,40 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 779 человек.

В результате реализации краткосрочного плана в 2025 году будут проведены:

проектные работы в 17-ти многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 11-тимногоквартирных домах общей площадью 12276,90 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 424 человек.

4. Общий объем финансирования краткосрочного плана – 289 344 520,06 рублей в том числе:

средства местных бюджетов – 0 рублей;

средства собственников помещений в многоквартирных домах – 289 344 520,06 рублей;

средства иных источников – 0 рублей.

5. Перечь и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2023 - 2025 годы (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 1 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2023 - 2025 годы (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 2 к краткосрочному плану.

Перечь и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2023 - 2025 годы (проектные работы) приведен в приложении № 3 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2023- 2025 годы (проектные работы) приведен в приложении № 4 к краткосрочному плану.

Приложение № 1

к краткосрочному плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах" на 2023-2025 годы на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ

**Перечень и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах" на 2023-2025 годы (строительно-монтажные работы)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Количество работ (услуг) по капитальному ремонту МКД | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта МКД |
| кв. метров | человек | штук | единиц | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всего по МО** | | **52 030,60** | **1843** | **51** | **50** | **289 344 520,06** |
| **2023 год** | | | | | | |
| **Итого по 2023 году** | | **18 720,40** | **640** | **20** | **20** | **132 842 573,19** |
| **Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ** | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ** | | **18 720,40** | **640,00** | **20,00** | **20,00** | **132 842 573,19** |
| 1 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 2 | 857,90 | 31 | 1 | 1 | 7 263 448,91 |
| 2 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 4 | 834,80 | 30 | 1 | 1 | 7 068 216,33 |
| 3 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 84 | 971,30 | 20 | 1 | 1 | 8 638 045,66 |
| 4 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 85 | 682,30 | 34 | 1 | 1 | 6 068 147,39 |
| 5 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 87 | 691,70 | 23 | 1 | 1 | 6 151 818,50 |
| 6 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 89 | 691,20 | 20 | 1 | 1 | 6 146 838,07 |
| 7 | г. Соль-Илецк, ул. Железнодорожная, д. 7 | 956,60 | 37 | 1 | 1 | 8 507 558,58 |
| 8 | г. Соль-Илецк, ул. Жукова, д. 2 | 429,30 | 16 | 1 | 1 | 4 516 102,08 |
| 9 | г. Соль-Илецк, ул. Илецкая, д. 1б | 633,90 | 24 | 1 | 1 | 5 637 838,84 |
| 10 | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 88б | 947,30 | 34 | 1 | 1 | 8 424 883,56 |
| 11 | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 88в | 957,30 | 30 | 1 | 1 | 8 513 535,08 |
| 12 | г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 157 | 300,50 | 15 | 1 | 1 | 3 320 554,09 |
| 13 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 108а | 821,30 | 27 | 1 | 1 | 7 311 260,97 |
| 14 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 68 | 800,30 | 21 | 1 | 1 | 716 995,24 |
| 15 | г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 147 | 770,30 | 18 | 1 | 1 | 6 382 307,11 |
| 16 | г. Соль-Илецк, ул. Победы 5-ая, д. 28 | 1052,20 | 45 | 1 | 1 | 9 358 214,83 |
| 17 | г. Соль-Илецк, ул. Свердлова, д. 1/1 | 3069,00 | 113 | 1 | 1 | 2 446 970,08 |
| 18 | г. Соль-Илецк, ул. Южная, д. 39а | 1861,20 | 50 | 1 | 1 | 14 046 285,90 |
| 19 | пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 3 | 872,00 | 36 | 1 | 1 | 8 446 797,42 |
| 20 | пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 5 | 520,00 | 16 | 1 | 1 | 3 876 754,55 |
| **2024 год** | | | | | | |
| **Итого по 2024 году** | | **21 033,30** | **779** | **19** | **19** | **97 783 205,68** |
| **Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ** | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ** | | **21 033,30** | **779,00** | **19,00** | **19,00** | **97 783 205,68** |
| 1 | г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 95 | 844,80 | 31 | 1 | 1 | 7 152 883,52 |
| 2 | г. Соль-Илецк, ул. Володарского, д. 115 | 6009,80 | 229 | 1 | 1 | 3 945 742,14 |
| 3 | г. Соль-Илецк, ул. Герасимовская, д. 157а | 688,80 | 14 | 1 | 1 | 6 125 920,30 |
| 4 | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 76 | 1103,00 | 45 | 1 | 1 | 9 809 441,15 |
| 5 | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 82 | 957,20 | 42 | 1 | 1 | 8 512 539,00 |
| 6 | г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 149 | 951,90 | 34 | 1 | 1 | 8 465 723,02 |
| 7 | г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 151 | 687,50 | 29 | 1 | 1 | 6 113 967,28 |
| 8 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 111 | 796,80 | 28 | 1 | 1 | 713 784,51 |
| 9 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 169/10 | 806,80 | 29 | 1 | 1 | 722 714,35 |
| 10 | г. Соль-Илецк, ул. Персиянова, д. 127а | 972,70 | 40 | 1 | 1 | 8 650 994,76 |
| 11 | г. Соль-Илецк, ул. Персиянова, д. 133 | 860,50 | 31 | 1 | 1 | 7 285 362,77 |
| 12 | г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 2/2 | 942,30 | 25 | 1 | 1 | 844 119,92 |
| 13 | г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 12 | 950,20 | 26 | 1 | 1 | 851 243,72 |
| 14 | пос. Кирпичный завод, ул. Парковая, д. 1 | 858,90 | 33 | 1 | 1 | 7 658 894,50 |
| 15 | пос. Кирпичный завод, ул. Парковая, д. 3 | 858,90 | 33 | 1 | 1 | 7 658 894,50 |
| 16 | пос. Кирпичный завод, ул. Центральная, д. 14 | 761,60 | 29 | 1 | 1 | 683 884,63 |
| 17 | пос. Кирпичный завод, ул. Центральная, д. 16 | 761,60 | 29 | 1 | 1 | 683 884,63 |
| 18 | ст. Маячная, ул. Хлебная, д. 4 | 610,00 | 26 | 1 | 1 | 5 951 605,49 |
| 19 | ст. Маячная, ул. Хлебная, д. 6 | 610,00 | 26 | 1 | 1 | 5 951 605,49 |
| **2025 год** | | | | | | |
| **Итого по 2025 году** | | **12 276,90** | **424** | **12** | **11** | **58 718 741,19** |
| **Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ** | | | | | | |
| **Итого по муниципальному образованию Соль-Илецкий городской округ** | | **12276,90** | **424** | **12** | **11** | **58 718 741,19** |
| 1 | г. Соль-Илецк, ул. Володарского, д. 109 | 1147,30 | 44 | 1 | 1 | 7 111 066,98 |
| 2 | г. Соль-Илецк, ул. Володарского, д. 86 | 466,30 | 18 | 2 | 1 | 7 795 242,75 |
| 3 | г. Соль-Илецк, ул. Гонтаренко, д. 10 | 700,70 | 24 | 1 | 1 | 6 231 505,26 |
| 4 | г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 121 | 947,30 | 31 | 1 | 1 | 848 635,00 |
| 5 | г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 84 | 1174,00 | 56 | 1 | 1 | 8 859 860,92 |
| 6 | г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 105 | 397,50 | 12 | 1 | 1 | 4 392 339,34 |
| 7 | г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 104 | 823,80 | 35 | 1 | 1 | 737 965,29 |
| 8 | г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6/1 | 1214,80 | 44 | 1 | 1 | 4 872 072,49 |
| 9 | г. Соль-Илецк, ул. Уральская, д. 26а | 2712,60 | 65 | 1 | 1 | 9 125 887,61 |
| 10 | г. Соль-Илецк, ул. Южная, д. 33/2 | 831,40 | 45 | 1 | 1 | 7 394 932,08 |
| 11 | г. Соль-Илецк, ул. Южная, д. 39а | 1861,20 | 50 | 1 | 1 | 1 349 233,47 |