|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО****ОБРАЗОВАНИЯ****СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ****ГОРОДСКОЙ ОКРУГ****ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**30.11.2022 № 2405-п |
| Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.01.2016 2018 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, постановлением администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 25.10.2022 № 2099-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ», постановлением администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 30.09.2019 № 1915-п «Об утверждения перечня муниципальных программ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2023 года:

2.1. Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 17.10.2019 г. № 2181-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»;

2.2. Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 30.03.2020 № 596-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 17.10.2019 г. № 2181-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»;

2.3. Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 12.11.2020 № 3949-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 17.10.2019 г. № 2181-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»;

2.4. Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 24.12.2020 № 4494-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 17.10.2019 г. № 2181-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»;

2.5. Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 31.03.2021 № 784-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 17.10.2019 № 2181-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»;

2.6. Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 23.12.2021 № 2807-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 17.10.2019 № 2181-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»;

2.7. Постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ 24.03.2022 № 525-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 17.10.2019 № 2181-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа – заместителя главы администрации городского округа по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ В.Н. Полосухина.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2023 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образованияСоль-Илецкий городской округ  |   В.И. Дубровин  |

Разослано: прокуратура, организационный отдел, Финансовое управление, МКУ по Централизованной бухгалтерии, МКУ «Управление городского хозяйства Соль-Илецкого городского округа».

|  |
| --- |
| Приложениек постановлению администрациимуниципального образования Соль-Илецкий городской округот 30.11.2022 № 2405-п |

**Паспорт муниципальной программы**

**«**Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Полосухин Владимир Николаевич первый заместитель главы администрации городского округа - заместитель главы администрации городского округа по строительству, транспорту,благоустройству и ЖКХ  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи  |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2023-2025 годы |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы)[[1]](#footnote-1) | Поддержание санитарного состояния территории Соль-Илецкого городского округа. |
| Направления (подпрограммы) (при необходимости) | Отсутствуют |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (комплексной программы), в том числе по годам реализации  | Всего 54547,570 тыс.руб.2023 год 5390,236 2024 год 23979,182 тыс.руб.2025 год 25178,152 тыс.руб.2023 год 5390,236Средства области 2038,000 тыс.руб.Средств округа 3352,236 тыс.руб.Внебюджетные источники 440,00 тыс.руб. 2024 года 23979,182 тыс.руб.Средств области 00,00 тыс.руб.Средства округа 23979,182 тыс.руб.2025 год 25178,152 тыс.руб.Средства области 00,00 тыс.руб.Средства округа 25178,152 тыс.руб. |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | Отсутствует  |
| Связь с комплексной программой | Отсутствует  |

1. Общие положения

Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства и санитарного содержания городского округа, наличием организованных мест для массового отдыха людей (скверы, парки, площади), поддержанием их улиц города и округа в санитарном состоянии.

Увеличение количества зеленых насаждений удаление аварийных деревьев, угрожающих падению, также является важной составляющей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения.

Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, главнейшей из которых является улучшение микроклимата в городском округе. С целью улучшения качества существующих зеленых насаждений на территории Соль-Илецкого городского округа проводятся ежегодные общегородские субботники по озеленению.

Роль зеленых насаждений в создании оптимальных условий для труда и отдыха жителей городских населенных пунктов трудно переоценить. Листовая поверхность растений является мощным резервом биосферы и всех ее экологических систем. Они участвуют в формировании основных элементов застройки, придавая им особый колорит богатством форм и красок.

Таким образом, озеленение - одно из эффективнейших средств улучшения среды населенного пункта как по результатам, срокам осуществления, так и по стоимости.

Известно, что защитные свойства деревьев находятся в прямой пропорциональной зависимости от их продуктивности. Ухудшение санитарного состояния деревьев снижает их защитные свойства.

Для создания приятного эстетического созерцания, декоративное оформление городской среды Соль-Илецкого городского округа в летний период представлено ежегодно сменяемыми цветниками на клумбах.

Для успешного решения проблемы сохранения растительного мира, улучшения эстетического вида городских территорий, достижения экологического равновесия, повышения качества окружающей природной среды, увеличения объемов зеленых насаждений и повышения уровня благоустройства городских территорий необходима разработка и реализация программы по благоустройству территории муниципального образования Соль-Илецкого городского округа, в которую включены мероприятия по озеленению и уходу за зелеными насаждениями.

В целях объединения усилий для решения задач по улучшению санитарного состояния территорий общего пользования Соль-Илецкого городского ежегодно проводятся общегородские субботники, месячники по наведению санитарного порядка. Данные мероприятия проводятся с участием организаций, предприятий различных форм собственности, с каждым разом количество участников увеличивается.

 В рамках субботника организовываются различные акции, в которых принимают участие предприятия округа на закрепленных за данными предприятиями территориями, также в парках Победы, парк им. Ленина, сквер «Борцам Революции», парк «Горняков», сквер на Привокзальной площади, сквер Александрова, сквер Зои Космодемьянской, сквер Южный проводится акция «Марш парков», приводятся в порядок дворовые территории многоквартирных домов.

В связи с ежегодным посещением гостями территории озер, требуется ежедневное выполнение работ по санитарному содержанию улиц города (сбор мусора по улицам, очистка урн и остановочных павильонов от мусора). На территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ расположены кладбища, уход и содержание которых требует определенных затрат.

Необходимо выполнение мероприятий по уборке территории кладбища и своевременный вывоз мусора, в том числе засохших цветов и венков, вывоз отходов с территории его складирования, содержание в чистоте мест площадок для мусоросборников, которые должны иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование).

1.1. Прогноз в сфере реализации муниципальная программа

Муниципальная программа направлена на объединение деятельности по реализации мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения экологической безопасности для населения, улучшению санитарного состояния территорий, озеленение города и сельских населенных пунктов.

В целях объединения усилий для решения задач по улучшению санитарного состояния территорий общего пользования Соль-Илецкого городского ежегодно проводятся общегородские субботники, месячники по наведению санитарного порядка. Данные мероприятия проводятся с участием организаций, предприятий различных форм собственности, с каждым разом количество участников увеличивается.

1.2. Основные цели и задачи

Настоящая муниципальная программа составлена во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правил благоустройства территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области, утвержденные Решением Совета депутатов от 18.10.2017 № 615.

Целью реализации настоящей муниципальной программы является поддержание санитарного состояния территории Соль-Илецкого городского округа, которая включает в себя решение следующих задач:

1.Наведение санитарного порядка на территории округа.

В задачу входит ежедневное осуществление работ по сбору мелкого мусора по улицам города, очистка урн от мусора в парках и скверах, около остановочных павильонов.

2. Содержание зеленых насаждений на территории округа.

В задачу входит приобретение саженцев деревьев и их высадка, приобретение рассады цветов и высадка в цветочные клумб и последующее содержание клумб. Окос ядовитой и сорной травы на территории округа.

3. Содержание мест захоронений.

В задачу входит своевременный вывоз мусора с территории кладбища, в том числе засохших цветов и венков, вывоз отходов с территории его складирования, содержание в чистоте мест площадок для мусоросборников, которые должны иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование). Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями на всей территории кладбища (кроме расположенных на местах захоронения), их полив и обновление. Содержание в исправном состоянии дорог, площадок и ограды кладбища. Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»

1.3. Комплекс процессных мероприятий

Муниципальная программа включает в себя выполнение следующих комплексов процессных мероприятий:

«Санитарное содержание территории округа»;

« Посадка и уход за зелеными насаждениями»;

« Содержание мест захоронения на территории Соль-Илецкого городского округа»;

Приоритетный проект "Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов"

 Структура муниципальной программы отражена в приложении №2 к муниципальной программе.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

 Целью Программы является:

 - поддержание санитарного состояния территории Соль-Илецкого городского округа.

 Реализация Программы позволит повысить уровень санитарного состояния и благоустроенности городского округа.

 Таким образом, настоящая Программа объединяет и координирует деятельность по реализации мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения экологической безопасности для населения, улучшение санитарного состояния территорий, озеленение города и сельских населенных пунктов.

3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы их значениях представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя муниципальной программы представлены в приложении № 5 к муниципальной программе.

4. Сроки выполнения муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в период с 2023 года до 2025 года.

Этапы реализации Программы выстроены с учетом сбалансированного распределения финансовых средств из бюджета городского округа.

Этапы Программы:

1 этап - 2023 год;

2 этап - 2024 год;

3 этап - 2025 год.

Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы представлены в приложении №3 к муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы на 2023 год представлен в приложении №6 к муниципальной программе.

5. Источники финансирования муниципальной программы

Финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета Соль-Илецкого городского округа.

 Общий объем финансирования составляет 54547,570 тыс.руб. из них на:

 2023 год 5390,236 тыс.руб.

 2024 год 23979,182 тыс.руб.

 2025 год 25178,152 тыс.руб.

Финансовое обеспечение муниципальной программы представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.

6. Ожидаемые результаты муниципальной программы

 Выполнение программных мероприятий позволит повысить уровень санитарного состояния и благоустроенности городского округа. Программа объединяет и координирует деятельность по реализации мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения экологической безопасности для населения, улучшение санитарного состояния территорий, озеленение города и сельских населенных пунктов.

|  |
| --- |
| Приложение№ 1  к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» |

Показатели (индикаторы) муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с комплексной программой |
| 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Привлечение организаций к работам по наведению санитарного порядка. | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | - | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Отсутствует  | Отсутствует |
| 2 | Количество спиленных (кронированных) деревьев.  |  шт. | 4/45 | 4/45 | 4/45 | 4/45 | - | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Х | Х |
| 3 | Содержание мест захоронений (кладбищ) в удовлетворительном состоянии.  | шт.  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Х | Х |
| 4 | Количество благоустроенных мест захоронений  | шт. | 3 | 3 | - | - | - | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Х | Х |

|  |
| --- |
| Приложение№ 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» |

Структура муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) – отсутствует |
| 2 | Региональный проект – отсутствует |
| Ответственный за реализацию - отсутствует | Отсутствует |
| 3 | Ведомственный проект – отсутствует |
| Ответственный за реализацию - отсутствует | Отсутствует |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Санитарное содержание территории округа» |
| Ответственный за реализацию – администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | Срок реализации – 2023-2025 годы |
| 4.1 |  | Повышения уровень благоустроенности городского округа. | Привлечение организаций к работам по наведению санитарного порядка. |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Посадка и уход за зелеными насаждениями» |
| Ответственный за реализацию – администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ-отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Срок реализации – 2023-2025 годы |
| 5.1 |  | Приобретение саженцев деревьев и их высадка, приобретение рассады цветов и высадка в цветочные клумб и последующее содержание клумб. Окос ядовитой и сорной травы на территории округа. | Количество спиленных (кронированных) деревьев.  |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронений»  |
| Ответственный за реализацию – администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ- отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи. | Срок реализации – 2023-2025 годы |
| 6.1 |  | Своевременный вывоз мусора с территории кладбищ. | Содержание мест захоронений (кладбищ) в удовлетворительном состоянии.  |
| 7 | Приоритетный проект Оренбургской области «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» |
|  | Ответственный за реализацию – администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ- отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи. | Срок реализации – 2023-2025 годы |
|  |  | Выполнение работ по ограждению кладбищ  | Содержание мест захоронений (кладбищ) в удовлетворительном состоянии.  |

|  |
| --- |
| Приложение№ 3 к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» |

Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | Связь с комплексной программой |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| Комплекс процессных мероприятий  | Х |
| «Санитарное содержание территории округа» | Х |
| 1 | Мероприятие «Санитарное содержание территории округа» | Привлечение организаций к работам по наведению санитарного порядка. | Ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | Отсутствует  |
| Комплекс процессных мероприятий |  |
| «Посадка и уход за зелеными насаждениями» |  |
| 2 | Мероприятие «Посадка и уход за зелеными насаждениями»  | Содержание зеленых насаждений  | Ед. | 4/45 | 4/45 | 4/45 | 4/45 | Отсутствует  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий |
|  | «Содержание мест захоронений на территории Соль-Илецкого городского округа» |
|  | Мероприятие «Содержание мест захоронений» | Уход за местами захоронений | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Отсутствует |
| 4 | Приоритетный проект Оренбургской области  |
|  | «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» |
|  | Ограждение территорий кладбищ  | Устройство ограждений | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | Отсутствует |

|  |
| --- |
| Приложение№ 4 к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» |

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источники финансирования | Код бюджетной квалификации | Объёмы финансирования (тыс. руб., в ценах соответствующих годов) | Ожидаемые результаты в 20\_\_ году |
|   |   | Всего за 2023-2025 гг. | В том числе по годам: |
| ГРБС | ЦСР |   | 2023 | 2024 | 2025 | и т.д. |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Благоустройство территории территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ" | Всего, | Всего, |   |   | 54547,570 | 5390,236 | 23979,182 | 25178,152 |   |   |
| в том числе: | в том числе: |
|   | федеральный бюджет |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
|   | областной бюджет | 0502 |   | 2038,000 | 2038,000 | 0,000 | 0,000 |   |
|   | бюджет городского округа | 0502 | 1800371490 1800100000 | 52509,570 | 3352,236 | 23979,182 | 25178,152 |   |
|   | внебюджетные источники |   |   | 440,000 | 440,00 | 0,000 | 0,000 |   |   |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Санитарное содержание территории округа» | отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи  | Всего, |   |   | 24122,321 | 2039,977 | 10771,872 | 11310,472 |   |   |
| в том числе: |
| федеральный бюджет |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| бюджет области |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| бюджет городского округа | 0503 | 1800371490 | 24122,321 | 2039,977 | 10771,872 | 11310,472 |   |
| 2.1. | Мероприятие Санитарное содержание территории округа | отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи  | Всего, в том числе: |   |   | 24122,321 | 2039,977 | 10771,872 | 11310,472 |   |   |
| федеральный бюджет |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |
| бюджет области |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |
| бюджет городского округа | 0503 | 1800371490 | 24122,321 | 2039,977 | 10771,872 | 11310,472 |   |   |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Посадка и уход за зелеными насаждениями в парках и скверах"  | администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ  | Всего, |   |   | 11988,480 | 88,620 | 5804,810 | 6095,050 |   |   |
| в том числе: |
| федеральный бюджет |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| бюджет области |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| бюджет городского округа | 0503 | 1800170620 | 11988,480 | 88,620 | 5804,810 | 6095,050 |   |
| 3.1. | Мероприятие Посадка и уход за зелеными насаждениями  |   | Всего, в том числе: |   |   |   | 88,620 | 5804,810 | 6095,050 |   |   |
|   | федеральный бюджет |   |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |
|   | бюджет области  |   |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |
|   | бюджет городского округа | 0503 | 1800170620 | 11988,480 | 88,620 | 5804,810 | 6095,050 |   |   |
| 4.  | Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронений на территории Соль-Илецкого городского округа» | администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ  | Всего, в том числе: |   |   | 15575,130 | 400,000 | 7402,500 | 7772,630 |   |   |
| федеральный бюджет |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |
| областной бюджет |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |
| бюджет городского округа | 0503 | 1800270940 | 15575,130 | 400,000 | 7402,500 | 7772,630 |   |   |
| 4.1. | Мероприятие Содержание мест захоронений на территории Соль-Илецкого городского округа |   | Всего, в том числе |   |   | 15575,130 | 400,000 | 7402,500 | 7772,630 |   |   |
|   | федеральный бюджет |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |
|   | областной бюджет |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |
|   | бюджет городского округа | 0503 | 1800270940 | 15575,130 | 400,000 | 7402,500 | 7772,630 |   |   |
| 5 | Приоритетный проект "Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов" | администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ  | Всего, в том числе |   |   | 3301,639 | 3301,639 | 0,000 | 0,000 |   |   |
| федеральный бюджет |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |
| областной бюджет |   | 185П50000 | 2038,000 | 2038,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |
| бюджет городского округа |   |   | 823,639 | 823,639 | 0,000 | 0,000 |   |   |
| внебюджетные источники |   |   | 440,000 | 440,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |
| 5.1. | Мероприятие "Устройство ограждения места захоронений в с. Михайловка" |   | Всего, в том числе |   |   | 1248,281 | 1248,281 | 0,000 | 0,000 |   |   |
|   | федеральный бюджет |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |
|   | областной бюджет |   | 185П50000 | 758,000 | 758,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |
|   | бюджет городского округа |   |   | 304,281 | 304,281 | 0,000 | 0,000 |   |   |
|   | внебюджетные источники |   | 185П5 S1407 | 186,000 | 186,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |
| 5.2. | Мероприятие "Устройство ограждения места захоронений в с. Саратовка" | администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ  | Всего, в том числе |   |   | 1270,858 | 1270,858 | 0,000 | 0,000 |   |   |
| федеральный бюджет |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |
| областной бюджет |   | 185П50000 | 790,000 | 790,000 |   | 0,000 |   |   |
| бюджет городского округа |   |   | 319,858 | 319,858 | 0,000 | 0,000 |   |   |
| внебюджетные средства |   | 185П5 S1407 | 161,000 | 161,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |
| 5.3. | Мероприятие "Устройство ограждения места захоронений в пос. Маякское " | администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ  | Всего, в том числе |   |   | 782,500 | 782,500 | 0,000 | 0,000 |   |   |
| федеральный бюджет |   |   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |
| областной бюджет |   | 185П50000 | 490,000 | 490,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |
| бюджет городского округа |   |   | 199,500 | 199,500 | 0,000 | 0,000 |   |   |
| внебюджетные источники |   | 185П5 S1407 | 93,000 | 93,000 | 0,000 | 0,000 |   |   |

ПРИМЕЧАНИЕ: ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБ - бюджет городского округа, ВИ - внебюджетные источники

|  |
| --- |
| Приложение№ 5 к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» |

Сведения о методике расчета показателя муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результат) | Единица измерения | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Привлечение организаций к работам по наведению санитарного порядка. | Ед. | Количество организаций участвующих в наведении санитарного порядка | 01.06. |  | Постановление о наведение санитарного порядка на территории округа  | Периодическая отчетность  | МУП «БиО г. Соль-Илецка» |  | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Х | 01.02. |
| 2 | Количество спиленных (кронированных) деревьев.  | ед.  | Числовое значение спиленных (кронированных) деревьев. | 31.12. |  | МКУ «УГХ Соль-Илецкого городского округа» | Периодическая отчетность | МУП «БиО г. Соль-Илецка»  |  | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Х | 01.02. |
| 3 | Содержание мест захоронений (кладбищ) в удовлетворительном состоянии.  | Ед. | Общее количество содержащихся мест захоронений.  | 01.06.31.12. |  | Муниципальное предприятие  | Периодическая отчетность | МУП «БиО г. Соль-Илецка», и др. подрядные организации  |  | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Х | 01.02. |

|  |
| --- |
| Приложение № 6 к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» |

План реализации на 2023 год муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Региональный проект - отсутствует | Х | Х | Х | X | Х |
| 1.1 | Результат регионального проекта - отсутствует | Х | Х | Х | X | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка результата регионального проекта - отсутствует | X | Х | Х | X | Х |
| 2 | Проектное мероприятие, не входящее в региональные проекты - отсутствует | X | Х | Х | X | Х |
| 2.1 | Результат проектного мероприятия - отсутствует | X | Х | Х | X | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка результата проектного мероприятия - отсутствует | X | Х | Х | X | Х |
| 3 | Ведомственный проект - отсутствует | X | Х | Х | X | Х |
| 3.1 | Результат ведомственного проекта - отсутствует | X | Х | Х | X | Х |
| 3.1.1 | Контрольная точка результата ведомственного проекта – отсутствует  | X | Х | Х | X | Х |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Санитарное содержание территории округа» | 01.01.2023 | Х | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | X | Х |
| 4.1 | Мероприятие «Санитарное содержание территории округа» | X | X | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Х | Х |
| 4.1.1. | Контрольная точка № 1 результата ведомственного проекта | Х |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по наведению санитарного порядка  |  | 30.04.  | Якунина А.В. – специалист Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Постановление администрации округа  | Х |
| 4.1.2. | Контрольная точка № 2 результата ведомственного проекта | Х |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Ежедневный сбор мусора по улицам города, в парках, скверах   |  | Ежемесячно  | Якунина А.В. – специалист Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи, МКУ «УГХ Соль-Илецкого городского округа»  | Муниципальный контракт на выполнение работ | Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок. |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Посадка и уход за зелеными насаждениями»  | 01.01. | 31.12. | МКУ «УГХ Соль-Илецкого городского округа» Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Х | Х |
| 5.1. | Мероприятие «Посадка и уход за зелеными насаждениями». | X | X | МКУ «УГХ Соль-Илецкого городского округа» Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Х | Х |
| 5.1.1. | Контрольная точка № 1 результата ведомственного проекта  | Х |  |  |  |  |
|  | Выдача разрешений на опиловку (кронирование) зеленых насаждений  | Х | Ежемесячно  | МКУ «УГХ Соль-Илецкого городского округа»  | Х | Х |
| 5.1.2. | Контрольная точка № 2 результата ведомственного проекта | Х |  |  |  |  |
|  | Мероприятие Проведение работ по высадке рассады цветов  | 01.01. | 01.06. | МКУ «УГХ Соль-Илецкого городского округа», Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Муниципальный контракт на выполнение работ  | Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок. |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронений на территории Соль-Илецкого городского округа» | 01.01. | 31.12. |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятие «Содержание мест захоронений на территории Соль-Илецкого городского округа» | X | X | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Х | Х |
| 6.1.1 | Контрольная точка № 1 Проведение отбора по приему заявок на возмещение затрат по содержанию мест захоронений |  | 31.05. | Якунина А.В. – специалист Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Информация о проведении отбора о приеме заявок на возмещение понесенных затрат по содержанию (капитальному ремонту) объектов коммунальной инфраструктуры  | <https://soliletsk.ru/otbor-po-predostavleniyu-subsidii-zhkx.html>официальный сайт для размещения информации |
| 6.1.2. | Контрольная точка № 2 Подведение итогов по определению получателей субсидий, связанных с содержанием мест захоронений | Х | Ежемесячно  | Якунина А.В. – специалист Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Информация о проведении отбора о приеме заявок на возмещение понесенных затрат по содержанию (капитальному ремонту) объектов коммунальной инфраструктуры  | <https://soliletsk.ru/otbor-po-predostavleniyu-subsidii-zhkx.html>официальный сайт для размещения информации |
| 7. | Приоритетный проект Оренбургской области «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» | 01.01. | 31.12. |  |  |  |
| 7.1. | Мероприятие Мероприятие «Устройство ограждения кладбищ» | X | X | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Х | Х |
| 7.1.1. | Контрольная точка №1Определение подрядных организаций на выполнение работ  |  | 31.05  | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Муниципальный контракт на выполнение работ  | Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок. |
| 7.1.2. | Контрольная точка № 2 Устройство ограждение кладбищ  |  | 31.12. | Специалисты отдела по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | Осуществление приемки выполненных работ  | Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок. |
| 7. |  | Х | X | Х | X | Х |
| 7.1. | Результат приоритетного проекта – отсутствует  | Х | X | Х | X | Х |
| 7.1.1 | Контрольная точка результата приоритетного проекта - отсутствует | Х | X | Х | X | Х |

|  |
| --- |
| Приложение№ 7 к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за 20\_\_ год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| Общее количество показателей результативности, запланированных к достижению в отчетном году (Иплан) | ед. |  |
| Количество показателей результативности, фактически достигнутых в отчетном году (Ифакт) | ед. |  |
| Общее количество структурных элементов муниципальной программы, запланированных в отчетном году (Мплан) | ед. |  |
| Количество структурных элементов муниципальной программы, запланированных в отчетном году, выполненных в установленные сроки (Мфакт) | ед. |  |
| Плановая сумма бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на отчетный год (Зплан) | тыс. рублей |  |
| Кассовые расходы на реализацию муниципальной программы на отчетный год (Зфакт) | тыс. рублей |  |

Оценка эффективности муниципальной программы: *Эи=И*факт*/И*план*\*100%*

Оценка своевременности выполнения структурных элементов муниципальной программы: *Эв=М*факт*/М*план*\*100%*

Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы :

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы : *И=0,6\*Эи +0,1\*Эв+0,3\*Эб*

1. [↑](#footnote-ref-1)