|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО**  **ОБРАЗОВАНИЯ**  **СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ**  **ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  20.12.2022 № 2582-п |
| О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 17.10.2019 № 2181-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» | | |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.01.2016 2018 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 17.10.2019 № 2181-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»:

1.1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 17.10.2019 № 2181-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа – заместителя главы администрации городского округа по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ В.Н. Полосухина.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования  Соль-Илецкий городской округ | В.И. Дубровин |
|  |  |

Разослано: прокуратура, организационный отдел, Финансовое управление, МКУ по Централизованной бухгалтерии, МКУ «Управление городского хозяйства Соль-Илецкого городского округа».

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Соль-Илецкий городской округ  от 20.12.2022 № 2582-п  Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Соль-Илецкий городской округ  от 17.10.2019 № 2181-п |

**Паспорт муниципальной программы**

**«**Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Приоритетные проекты (программы), региональные проекты, реализуемые в рамках Программы | Отсутствуют |
| Цель Программы | Поддержание благоустроенности территории Соль-Илецкого городского округа. |
| Задачи Программы | 1. Наведение санитарного порядка на территории округа.  2. Содержание зеленых насаждений на территории округа.  3. Содержание мест захоронений.  4.Реализация инициативных проектов в рамках приоритетного проекта Оренбургской области «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов». |
| Показатели (индикаторы) Программы | Привлечение организаций к работам по наведению санитарного порядка.  Количество высаженных деревьев.  Количество спиленных деревьев.  Содержание мест захоронений (кладбищ) в удовлетворительном состоянии.  Увеличение количества реализованных инициативных проектов. |
| Срок и этапы реализации Программы | Реализация Программы начинается с 2020 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок 2020- 2025 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | Объем финансирования в 2020-2025 годы.  Всего37951,721 тыс.руб. в том числе по годам:  2020 г.- 4705,320 тыс.руб. средства округа  2021г. - 2450,000 тыс.руб. средства округа  2022г. - 6404,968 тыс.руб. из них:  3435,348 тыс.руб. средства области  2969,620 тыс.руб. средства округа  2023г. - 6404,968 тыс.руб.  2024г. - 0,00 тыс.руб.  2025г.- 14609,740 тыс.руб. средства округа |
| Ожидаемые результаты  реализации Программы | Повышение общего уровня благоустроенности городского округа. |

1. Характеристика состояния и обоснование проблем связанная с благоустройством территории Соль-Илецкого городского округа

Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства и санитарного содержания городского округа, наличием организованных мест для массового отдыха людей (скверы, парки, площади), поддержанием их улиц города и округа в санитарном состоянии.

Увеличение количества зеленых насаждений удаление аварийных деревьев, угрожающих падению, также является важной составляющей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения.

Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, главнейшей из которых является улучшение микроклимата в городском округе. С целью улучшения качества существующих зеленых насаждений на территории Соль-Илецкого городского округа проводятся ежегодные общегородские субботники по озеленению.

Роль зеленых насаждений в создании оптимальных условий для труда и отдыха жителей городских населенных пунктов трудно переоценить. Листовая поверхность растений является мощным резервом биосферы и всех ее экологических систем. Они участвуют в формировании основных элементов застройки, придавая им особый колорит богатством форм и красок.

Таким образом, озеленение - одно из эффективнейших средств улучшения среды населенного пункта как по результатам, срокам осуществления, так и по стоимости.

Известно, что защитные свойства деревьев находятся в прямой пропорциональной зависимости от их продуктивности. Ухудшение санитарного состояния деревьев снижает их защитные свойства.

Для создания приятного эстетического созерцания, декоративное оформление городской среды Соль-Илецкого городского округа в летний период представлено ежегодно сменяемыми цветниками на клумбах.

Для успешного решения проблемы сохранения растительного мира, улучшения эстетического вида городских территорий, достижения экологического равновесия, повышения качества окружающей природной среды, увеличения объемов зеленых насаждений и повышения уровня благоустройства городских территорий необходима разработка и реализация программы по благоустройству территории муниципального образования Соль-Илецкого городского округа, в которую включены мероприятия по озеленению и уходу за зелеными насаждениями.

В целях объединения усилий для решения задач по улучшению санитарного состояния территорий общего пользования Соль-Илецкого городского ежегодно проводятся общегородские субботники, месячники по наведению санитарного порядка. Данные мероприятия проводятся с участием организаций, предприятий различных форм собственности, с каждым разом количество участников увеличивается.

В рамках субботника организовываются акции - «Чистые берега», «Чистый лес», в которых принимают участие предприятия округа на закрепленных за данными предприятиями территориями, также в парках Победы, парк им. Ленина, сквер «Борцам Революции», парк «Горняков», сквер на Привокзальной площади, сквер Александрова, сквер Зои Космодемьянской, сквер Южный проводится акция «Марш парков», приводятся в порядок дворовые территории многоквартирных домов.

В связи с ежегодным посещением гостями территории озер, требуется ежедневное выполнение работ по санитарному содержанию улиц города (сбор мусора по улицам, очистка урн и остановочных павильонов от мусора). На территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ расположены кладбища, уход и содержание которых требует определенных затрат.

Необходимо выполнение мероприятий по уборке территории кладбища и своевременный вывоз мусора, в том числе засохших цветов и венков, вывоз отходов с территории его складирования, содержание в чистоте мест площадок для мусоросборников, которые должны иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование).

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Целью Программы является:

- поддержание благоустроенности территории Соль-Илецкого городского округа.

Реализация Программы позволит повысить уровень благоустроенности городского округа.

Основными задачами программы является:

1.Наведение санитарного порядка на территории округа.

В задачу входит ежедневное осуществление работ по сбору мелкого мусора по улицам города, очистка урн от мусора в парках и скверах, около остановочных павильонов.

2. Содержание зеленых насаждений на территории округа.

В задачу входит приобретение саженцев деревьев и их высадка, приобретение рассады цветов и высадка в цветочные клумб и последующее содержание клумб. Окос ядовитой и сорной травы на территории округа.

3. Содержание мест захоронений.

В задачу входит своевременный вывоз мусора с территории кладбища, в том числе засохших цветов и венков, вывоз отходов с территории его складирования, содержание в чистоте мест площадок для мусоросборников, которые должны иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование). Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями на всей территории кладбища (кроме расположенных на местах захоронения), их полив и обновление. Содержание в исправном состоянии дорог, площадок и ограды кладбища.

4. Реализация инициативных проектов в рамках приоритетного проекта Оренбургской области «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов».

В задачу входит реализация инициативных проектов, таких как устройство ограждения кладбищ, устройство детской игровых площадок.

Таким образом, настоящая Программа объединяет и координирует деятельность по реализации мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения экологической безопасности для населения, улучшение санитарного состояния территорий, озеленение города и сельских населенных пунктов.

Срок реализации Программы - 2020 - 2025 годы.

3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы достижения целей и решения задач Программы

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы отражены в приложении № 2 к Программе.

4. Перечень основных мероприятий программы.

Программы предусматривается реализацию основных мероприятий:

1. Санитарное содержание территории округа.

2. Посадка и уход за зелеными насаждениями.

3. Содержание мест захоронений.

4. Реализация инициативных проектов в рамках приоритетного проекта Оренбургской области «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов».

5. Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы является муниципальный бюджет. Ресурсное обеспечение Программы отражено в приложении № 3 к Программе.

6. План реализации Программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

План реализации муниципальных программ составляется на один год: на год, в котором осуществляется реализация муниципальной программы, по форме согласно Приложению 4 муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | к муниципальной программе | | |  |  |  |  |
|  |  |  | «Благоустройство территории муниципального | | | | | |  |
|  |  |  | образования Соль-Илецкий городской округ» | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора)\* | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Привлечение организаций к работам по наведению санитарного порядка. | МБ | шт. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Количество высаженных деревьев. | МБ | шт. | 765 | 765 | 0 | 0 | 0 | 765 |
| 3 | Количество спиленных деревьев. | МБ | шт. | 280 | 256 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) в удовлетворительном состоянии. | МБ | шт. | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Увеличение количества реализованных инициативных проектов. | ОБ | шт. | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|  | \* местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 2 | |  |  |
|  |  |  |  | к муниципальной программе | |  |  |
|  |  |  |  | «Благоустройство территории муниципального | | | |
|  |  |  |  | образования Соль-Илецкий городской округ» | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемые результаты реализации Программы | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями Программы |
| начало реализации | окончание реализации |
|  | **Основное мероприятие: 1. Санитарное содержание территории округа** | | | | | |  |
| 1 | Содержание мест захоронений (кладбищ) в удовлетворительном состоянии. | отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 01.01.2020г. | 31.12.2025г. | Повышение общего уровня благоустроенности городского округа. | Не выполнение мероприятий по благоустройству. | Привлечение организаций к работам по наведению санитарного порядка. |
|  | **Основное мероприятие: 2. Посадка и уход за зелеными насаждениями** | | | | | | |
| 2 | Посадка и уход за зелеными насаждениями | отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 01.05.2020г. | 31.12.2025г. | Повышение общего уровня благоустроенности городского округа. | Снижение площади зеленых насаждений. | Количество высаженных и спиленных деревьев. |
|  | **Основное меропиятие: 3. Содержание мест захоронений** | | | | | | |
|  | Содержание мест захоронений | отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 01.01.2021г. | 31.12.2025г. | Повышение общего уровня благоустроенности городского округа. | Не выполнение мероприятий по содержанию мест захоронений. | Содержание мест захоронений. |
| **Основное мероприятие № 4** | | | | | | | |
|  | Реализация инициативных проектов в рамках приоритетного проекта Оренбургской области «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов». | отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 01.01.2022г. | 31.12.2025г. | Повышение общего уровня благоустроенности городского округа. | Не выполнение мероприятий по благоустройству. | Увеличение количества реализованных инициативных проектов. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Приложение № 3 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к муниципальной программе | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Благоустройство территории муниципального | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | образования Соль-Илецкий городской округ» | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | | | | | | | | (тыс. рублей) | | | |
| N | Статус | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Источники финансирования | [Код бюджетной классификации](garantf1://71871578.1000/) | | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | |
| п/п | ГРБС | ЦСР | Всего за 2020-2025гг. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа | | | **Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ** | | Всего, в том числе: | **Всего в том числе:** | Х | Х | **37951,721** | **4705,315** | **2450,000** | **9781,700** | **6404,968** | **0,000** | **14609,738** |
|
| федеральный бюджет | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6996,300 | 3435,348 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 7000503 | 1800371490 1800170620 1800270940 | 27520,073 | 4705,315 | 2450,000 | 2785,400 | 2969,620 | 0,000 | 14609,738 |
| 2 | Основное мероприятие 1 | | | **Санитарное содержание территории округа** | | администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | Всего в том числе: | 7000503 | 1800371490 | **10289,481** | **1587,500** | **1413,800** | **2050,000** | **2040,000** | **0,000** | **4785,681** |
| федеральный бюджет | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 7000503 | 1800371490 | 10289,481 | 1587,500 | 1413,800 | 2050,000 | 2040,000 | 0,000 | 4785,681 |
| 3 | Основное мероприятие 2 | | | **Посадка и уход за зелеными насаждениями** | | администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | Всего в том числе: |  |  | **10227,997** | **3117,815** | **856,800** | **323,800** | **88,620** | **0,000** | **8958,777** |
| федеральный бюджет | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 7000503 | 1800170620 | 10227,997 | 3117,815 | 856,800 | 323,800 | 88,620 | 0,000 | 8958,777 |
| 4 | Основное мероприятие 3 | | | **Содержание мест захоронения на территории Соль-Илецкого городского округа** | | администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | Всего в том числе: | - | - | **1856,280** | **0,000** | **179,400** | **411,600** | **400,000** | **0,000** | **865,280** |
| федеральный бюджет | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 7000503 | 1800270940 | 1856,280 | 0,000 | 179,400 | 411,600 | 400,000 | 0,000 | 865,280 |
| 5 | Основное мероприятие 4 | | | **Реализация инициативных проектов в рамках приоритетного проекта Оренбургской области «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов».** | | администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | Всего в том числе: |  | 180П500000 | **6996,300** | 0,00 | 0,00 | **6996,300** | 3876,35 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 7000503 |  | 10431,648 | 0,00 | 0,00 | 6996,300 | 3435,348 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа |  |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |  | 0,00 | 0,00 |
| бюджет городского округа |  |  | 441,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 441,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 4 |  |  |  |  |
|  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |
|  |  | «Благоустройство территории муниципального | | |  |  |
|  |  | образования Соль-Илецкий городской округ» | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **План реализации муниципальных программ** | | |  |  |
| N | Наименование элемента | Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение значения показателя (индикатора), наступление контрольного события) государственной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Дата наступления контрольного события | Связь со значением оценки рисков |
| п/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | "Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ" | X | X | X | X | X |
| 2 | **Основное мероприятие 1 Санитарное содержание территории округ** | Специалист отдела по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи- Якунина А.В. Директор МКУ "Управление городского хозяйства Соль-Илецкого городского округа" - Дружченко А.В. | X | X | X | X |
| 3 | Показатель (индикатор) 1 Привлечение организаций к работам по наведению санитарного порядка | Администрация муниципального образования Соль-Илецикий городской округ, МКУ "Управление городского хозяйства Соль-Илецкого городского округа" | ед. | 9 | X | X |
| 4 | Контрольное событие 1 Заключение муниципального контракта | Администрация муниципального образования Соль-Илецикий городской округ, МКУ "Управление городского хозяйства Соль-Илецкого городского округа" | X | X | 31.12.2022 |  |
| 5 | **Основное мероприятие 2 Посадка и уход за зелеными насаждениями** | Специалист отдела по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи- Якунина А.В. Директор МКУ "Управление городского хозяйства Соль-Илецкого городского округа" - Дружченко А.В. | X | X | X | X |
| 6 | Показатель (индикатор) 1 Количество высаженных деревьев/ Количество спиленных деревьев | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи, МКУ "Управление городского хозяйства Соль-Илецкого городского округа" | шт. |  | X | X |
| 7 | Контрольное событие 1 Заключение муниципального контракта | МКУ "Управление городского хозяйства Соль-Илецкого городского округа" | X | X | 31.12.2022 | Х |
| 8 | **Основное мероприятие 3 Содержание мест захоронений** | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Показатель (индикатор) 1 Содержание мест захоронений (кладбищ) в удовлетворительном состоянии. | Администрация муниципального образования Соль-Илецикий городской округ, МКУ "Управление городского хозяйства Соль-Илецкого городского округа" | ед. | 1 | Х | Х |
| 10 | Контрольное событие 1 Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с сожержанием мест захоронений | Администрация муниципального образования Соль-Илецикий городской округ, МКУ "Управление городского хозяйства Соль-Илецкого городского округа" | X | X | 31.12.2022 |  |
| 11 | **Основное мероитие: 4. Реализация инициативных проектов в рамках приоритетного проекта Оренбургской области «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов».** | Специалист отдела по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи- Тарасова О.Н. | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Показатель (индикатор) 1 Увеличение количества реализованных инициативных проектов. | Администрация муниципального образования Соль-Илецикий городской округ, | ед. | 7 | Х | Х |
| 13 | Контрольное событие 1 Заключение муниципального контракта | Администрация муниципального образования Соль-Илецикий городской округ | Х | Х | 31.12.2022 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| <\*> В случае если контрольное событие определить невозможно, информация не указывается. | | | | | | |